Clar, Cristi. 💪
 Pentru proiectul acesta intru în rol complet de:

- CTO – arhitectură tehnică, tehnologii, scalabilitate, securitate

- CEO mindset – viziune de produs, model de business, prioritizare strategică

- Solution Architect – design de sistem, baze de date, API-uri, integrare servicii

- Project Analyst – analiză funcțională, fluxuri, optimizare procese

- Engineering Manager – organizare taskuri pentru developeri, sprinturi, backlog

- Product Owner – definire features, MVP, roadmap

- System Optimizer – performanță, costuri, infrastructură

Pe scurt: gândim proiectul ca o companie tech serioasă, nu doar ca un cod scris.

## Cum vom lucra (metoda mea)

Pentru fiecare proiect vom parcurge pașii corecți, ca într-un startup sau într-o companie mare:

### 1️⃣ Product Definition

Clarificăm:

- problema rezolvată

- publicul țintă

- modelul de business

- diferențiatorul (inovația)

Output:

- Product Vision

- MVP Definition

### 2️⃣ System Architecture

Proiectăm:

- arhitectura aplicației

- structura bazelor de date

- microservicii / monolith

- API-uri

- fluxuri de date

- securitate

Output:

- System Architecture Document

- Database schema

- API structure

### 3️⃣ Feature Breakdown

Descompunem proiectul în:

- modules

- features

- user flows

Output:

- Product modules

- feature list

### 4️⃣ Developer Task System

Transformăm totul în taskuri clare:

- epics

- tasks

- subtasks

- estimări

Output:

- developer roadmap

- sprint plan

### 5️⃣ MVP Build Strategy

Definim:

- ce lansăm prima dată

- ce vine în V2

- ce vine în V3

Pentru a evita:

❌ proiecte prea mari
 ❌ pierdere de timp
 ❌ dezvoltare fără direcție

### 6️⃣ Scalability & Future

Planificăm de la început:

- scalare

- automatizări

- AI

- monetizare

- integrare cu alte sisteme

# Ce vreau acum de la tine, Cristi

Ca să pornim corect proiectul, spune-mi:

### 1️⃣ Ce este proiectul?

Pe scurt:

- website

- platformă

- SaaS

- marketplace

- tool intern

- aplicație AI

- altceva

### 2️⃣ Problema pe care o rezolvă

Exemplu:

- vânzări

- automatizare

- comunitate

- marketplace

- management

- trading

- AI

- etc.

### 3️⃣ Cine îl folosește

- public larg

- companii

- creatori

- traderi

- florării

- altă nișă

### 4️⃣ Tehnologiile preferate

Știu deja că folosești mult:

- Laravel

- MySQL

- API integrations

dar spune-mi dacă vrei și:

- Vue / React

- AI

- microservices

- event systems

- queues

- etc.

### 5️⃣ Scopul proiectului

- business real

- startup

- tool intern

- platformă mare

- experiment

💡 După răspunsul tău, Cristi, eu îți voi face:

1️⃣ Product Blueprint complet
 2️⃣ System Architecture
 3️⃣ Schema bazei de date
 4️⃣ Modulele sistemului
 5️⃣ Roadmap pentru developeri

Exact cum face un CTO într-un startup tech.

Aștept descrierea proiectului.
 Spune-mi liber, chiar și haotic.

Eu îl structurez complet. 🚀

Floraffeine - Boutique(1).docx

Document

aduti aminte ce fel este creat pana acuma floraffeine.com si analizeaza bine documentul, ca asta o sa fie noul modul care o sa fie implementat, clar ?

Thought for 15s

Da, Cristi, clar. Am înțeles perfect direcția.

Țin minte foarte bine cum este gândit până acum floraffeine.com: nu e doar un simplu site de florărie, ci un ecosistem premium, cald și diferențiator, construit în jurul identității Floraffeine Couture — florărie-cafenea cu componentă socială, estetică elegantă, experiență de brand puternică, selecție florală, cafea, comunitate, donații, loialitate, experiențe în locație și o prezentare foarte atentă a produselor și poveștii brandului. În plus, pe tot ce am construit până acum, accentul a fost mereu pe: lux discret, emoție, comunitate, experiență, selecție atentă, storytelling și componentă socială reală.

Am analizat documentul încărcat și da: el descrie foarte clar un nou modul strategic major, nu doar o secțiune simplă. Practic, acest modul transformă Floraffeine într-un sistem mult mai mare, prin adăugarea unui nou pilon: Floraffeine Boutique ca marketplace curated + showroom + platformă de creștere pentru creatori locali. Documentul definește viziunea, modelul de business, paginile publice, fluxurile merchant/admin, regulile, statusurile, planurile de promovare, checkout-ul, evenimentele și modelul de date minim.

Ce este foarte important din analiza mea:

1. Modulul este coerent cu ADN-ul Floraffeine
 Asta e partea bună. Nu simt că documentul intră în contradicție cu conceptul Floraffeine; dimpotrivă, îl extinde foarte bine. Floraffeine era deja gândit ca un loc premium, cu poveste, comunitate și experiență. Boutique adaugă exact o nouă dimensiune firească: un spațiu unde și alți creatori locali pot fi validați, prezentați și integrați în universul Floraffeine. Deci, strategic, direcția are sens.

2. Nu e un simplu marketplace, ci un sub-business în interiorul platformei
 Aici trebuie să fim foarte lucizi: documentul nu propune „încă o categorie de produse”, ci un sistem nou, cu logică proprie:

- zonă publică Boutique,

- onboarding de merchant,

- aprobare admin,

- abonament lunar,

- comision din vânzare,

- promovări plătite,

- evenimente dedicate creatorilor,

- payout-uri,

- statusuri separate,

- reguli operaționale separate.
 Asta înseamnă că, la nivel de CTO/architect, trebuie tratat ca modul de business distinct, chiar dacă vizual și narativ stă sub umbrela Floraffeine.

3. Documentul este foarte valoros pentru product specification
 Ca document de analiză și specificații, este foarte bun. Are:

- viziune,

- UX copy,

- flows,

- statusuri,

- roluri,

- reguli,

- revenue model,

- event extension,

- data model minim.
 Adică este aproape un Product Requirements Document + Business Specification foarte solid.

4. Cel mai important risc: complexitatea
 Dacă implementăm tot ce e în document dintr-un foc, proiectul explodează ca timp, cost și complexitate. Pentru că aici avem de fapt 4 produse într-unul:

- marketplace public,

- merchant platform,

- admin approval system,

- events & promotion engine.

Ca CEO/CTO, eu nu aș implementa tot documentul în prima fază, chiar dacă documentul trebuie păstrat integral ca viziune. Aș trata documentul ca vision complete spec, apoi l-aș împărți în faze.

### Cum văd eu structura corectă a modulului

## A. Nucleul modulului Boutique

Acesta e miezul minim care dă valoare imediată:

- landing /boutique

- catalog produse

- pagini creatori

- pagină produs

- aplicație creator

- register/login merchant

- onboarding merchant

- aprobare admin

- activare Plan Creator

- dashboard merchant de bază

- creare produs

- aprobare produs

- checkout pentru produse Boutique

- ridicare doar din locație

Asta este fundația reală.

## B. Monetizarea de bază

A doua zonă critică:

- abonament creator 29 lei

- fee per merchant

- calcul estimativ câștig

- payout tracking

- status subscription

- suspendare pentru neplată

Fără asta, Boutique există, dar nu e sustenabil.

## C. Promovarea pe produse

Asta este un layer doi:

- plan Simplu / Complet / Premium

- pending payment

- activare după aprobare

- badge “Recomandat”

- secțiuni promoted/featured

Foarte bun, dar poate veni după nucleu.

## D. Evenimente Creator Showcase

Asta deja e un layer trei, foarte puternic, dar și foarte complex operațional:

- evenimente publice,

- înscrieri merchant,

- pachete,

- marketing info,

- livrabile,

- integrare cu promo,

- management admin.

Asta e excelent strategic, dar eu îl văd ca faza 3, nu faza 1.

# Concluzia mea strategică

Da, documentul este bun.
 Da, este compatibil cu ce este floraffeine.com.
 Da, merită implementat.

Dar trebuie tratat ca:

„Floraffeine Boutique = al doilea motor de business din platformă”

și nu ca un simplu add-on.

# Analiza mea de business & product

## Ce aduce foarte bun documentul

Poziționare clară
 Mesajul „un loc unde micile branduri devin vizibile” este foarte bun și se potrivește cu identitatea Floraffeine.

Monetizare diversificată
 Ai 4 fluxuri de venit definite:

- Plan Creator,

- comision pe vânzare,

- promovare produse,

- evenimente Showcase.
 Asta e foarte sănătos ca model.

Filtru de calitate / curated
 Foarte important. Boutique nu trebuie să devină bazar. Documentul susține bine ideea de selecție, aprobare și standard de brand. Asta protejează Floraffeine.

Ridicare doar din locație
 Pentru început, asta simplifică enorm operațional și scade riscul logistic. Este o alegere bună.

Evenimentele sunt o armă strategică excelentă
 Creator Showcase poate deveni o semnătură a brandului Floraffeine și poate crea conținut, trafic și reputație locală.

# Ce trebuie atent regândit sau structurat mai bine tehnic

## 1. Separarea clară între „Floraffeine core” și „Boutique module”

La nivel de arhitectură, eu aș separa foarte clar:

- produsele Floraffeine proprii,

- produsele creatorilor Boutique,

- comenzile standard,

- comenzile Boutique,

- dashboard-ul intern Floraffeine,

- dashboard-ul merchant.

Chiar dacă păstrăm UI-ul unitar, în backend trebuie delimitate curat.

## 2. Trebuie stabilit dacă Boutique folosește sistemul actual de produse/comenzi sau are modele dedicate

Documentul sugerează în unele zone integrare cu sistemul existent, dar în practică trebuie decis:

- extindem structurile actuale,
 sau

- facem entități dedicate Boutique.

Ca architect, înclin spre un model mixt:

- infrastructură comună unde are sens,

- entități dedicate pentru merchant, subscription, payout, event registration, product promotion.

## 3. Promo engine-ul trebuie gândit simplu la început

Documentul are multe nuanțe: bonus la primele 2 produse, awaiting payment, included_with_event, free premium, expirare, relansare. Totul e bun, dar dacă îl dezvoltăm prea complex din start, crește mult riscul de bug-uri.
 Eu aș porni cu o versiune simplificată și apoi extindere.

## 4. Evenimentele trebuie tratate aproape ca un mini-produs separat

Evenimentele au:

- listare publică,

- pachete,

- achiziție,

- statusuri,

- livrabile,

- marketing assets,

- produs vedetă,

- integrare promo.
 Asta e deja un submodul serios.

# Cum aș împărți eu implementarea reală

## Faza 1 — Boutique MVP real

- /boutique

- /boutique/catalog

- /boutique/creatori

- /boutique/creator/{slug}

- /boutique/product/{slug}

- /boutique/aplica

- merchant register/login

- onboarding wizard

- merchant status

- admin approve/reject merchant

- activate creator plan

- merchant dashboard basic

- list/add/edit products

- admin approve/reject products

- produse Boutique în catalog

- checkout cu ridicare din locație

- order statuses de bază

- fee calculation

- payout summary basic

## Faza 2 — Monetizare & promo

- recurring subscription logic

- renewal / grace period / suspend

- product promotions

- payments for promo

- promoted badges

- featured catalog logic

- promotions dashboard

## Faza 3 — Events / Creator Showcase

- public events pages

- merchant events dashboard

- registration & payment

- marketing info onboarding

- admin events management

- included promotion from event packages

- showcase badges/site exposure

# Verdictul meu de CTO

Da, mergem pe document.
 Dar îl tratăm ca:

- viziune completă,
 nu ca

- scope de implementat 100% într-un singur sprint.

Documentul este suficient de bun încât să devină baza oficială pentru:

- arhitectura modulului,

- schema de baze de date,

- backlog-ul de dezvoltare,

- epics + sprinturi,

- UI flows,

- reguli de business.

# Ce rețin foarte clar acum

Noul modul trebuie gândit ca:

Floraffeine Boutique = marketplace curated + showroom local + platformă de creștere pentru creatori + monetizare prin plan creator, comision, promovare și evenimente.

Dacă vrei, în pasul următor îți fac exact cum ar face un CTO:
 structura completă a proiectului în epics, module, baze de date și taskuri pentru developeri, pornind din documentul ăsta și din conceptul actual floraffeine.com.

din document se intelege clar, ca acest modul o sa fie separat, adica pagini total separate, si dashboard de comerciant si register si tot asa. Ce o sa fie comun, o sa fie cosul de cumparaturi cand o sa fie un produs de cumparare, ca deja exista, esti atent ?

Da, Cristi. Sunt atent. Și da — documentul transmite clar exact asta, iar decizia este foarte bună din punct de vedere de arhitectură. 👍
 Hai să o confirm și să o clarific ca un CTO / solution architect, ca să fim siguri că suntem pe aceeași pagină.

# 1️⃣ Arhitectura corectă: modul separat

Din document se înțelege clar că Floraffeine Boutique este un modul separat de platforma principală.

Asta înseamnă:

### Zonă publică separată

Pagini dedicate:

/boutique

/boutique/catalog

/boutique/creatori

/boutique/creator/{slug}

/boutique/product/{slug}

/boutique/aplica

Nu sunt în:

/shop

/buchete

/cafenea

Deci navigația este separată, chiar dacă stă sub brandul Floraffeine.

# 2️⃣ Merchant system separat

Exact cum ai spus.

Acest modul are propriul sistem:

### Merchant auth

/boutique/register

/boutique/login

/boutique/forgot-password

Nu este același cu:

/account

pentru clienți.

### Merchant Dashboard

Separat complet:

/boutique/dashboard

/boutique/dashboard/products

/boutique/dashboard/orders

/boutique/dashboard/promotions

/boutique/dashboard/payouts

/boutique/dashboard/events

/boutique/dashboard/subscription

Practic:

Client panel ≠ Merchant panel

# 3️⃣ Admin management separat

Adminul va avea secțiuni dedicate pentru:

- creatori

- produse boutique

- promoții produse

- abonamente

- payout

- evenimente

De exemplu:

Admin → Boutique Creators

Admin → Boutique Products

Admin → Boutique Promotions

Admin → Boutique Events

Admin → Boutique Payouts

# 4️⃣ Ce rămâne comun (exact cum ai spus)

Foarte important.

Ai identificat perfect partea care trebuie reutilizată:

### 1️⃣ Cart (coșul de cumpărături)

Același sistem.

/cart

/checkout

Cartul poate conține:

- produse Floraffeine

- produse Boutique

sau chiar mix.

### 2️⃣ Checkout

Același sistem.

Nu creăm alt checkout.

### 3️⃣ Order system

Probabil reutilizat cu mici extensii:

ex:

orders

order_items

dar order_items va avea:

source = floraffeine | boutique

creator_id

### 4️⃣ Payments

La fel.

Stripe / Netopia / etc.

Nu duplicăm.

# 5️⃣ Structura reală a platformei (tehnic)

Din punct de vedere Laravel architecture, platforma va arăta cam așa:

Floraffeine Platform

│

├── Core Store

│   ├── Flowers

│   ├── Coffee

│   ├── Experiences

│

├── Boutique Module

│   ├── Creators

│   ├── Creator Products

│   ├── Promotions

│   ├── Subscriptions

│   ├── Events

│   ├── Payouts

│

├── Shared Systems

│   ├── Cart

│   ├── Checkout

│   ├── Orders

│   ├── Payments

│   ├── Notifications

│

└── Admin

├── Core Store

└── Boutique

# 6️⃣ Ce este foarte bine gândit în conceptul tău

Cristi, sincer îți spun — arhitectura asta este foarte sănătoasă.

De ce?

Pentru că evităm:

❌ amestecul de logică
 ❌ conflicte de roluri
 ❌ complexitate în produse

Și obținem:

✔ separare clară
 ✔ scalabilitate
 ✔ posibilitatea de a dezactiva modulul
 ✔ posibilitatea de a-l extinde în viitor

# 7️⃣ Un lucru foarte important (recomandare de CTO)

Chiar dacă UI este separat, cartul trebuie să suporte 2 tipuri de produse.

Deci în cart_items sau order_items trebuie să avem:

type

floraffeine_product

boutique_product

sau

source

floraffeine

boutique

plus:

creator_id

pentru payout.

# 8️⃣ Ce îmi confirmă documentul

Documentul spune clar:

- produse creator

- aprobări admin

- promoții

- evenimente

- plan creator

- dashboard merchant

Deci da — este un modul complet separat.

Doar checkout-ul este comun.

# 9️⃣ Verdictul meu

Structura gândită de tine este:

9.5 / 10 arhitectural

Este exact cum ar face:

- Shopify cu Shopify Marketplace

- Etsy cu Seller dashboard

- Amazon cu Seller Central

# Dacă vrei, în următorul pas îți pot face ceva foarte valoros pentru dezvoltare:

## 🧠 Arhitectura completă a modulului Boutique

Îți pot desena:

1️⃣ schema completă a bazei de date (enterprise level)
 2️⃣ modulele Laravel
 3️⃣ toate modelele
 4️⃣ relațiile între ele
 5️⃣ epic + taskuri pentru developeri

Practic exact cum ar face un CTO într-un startup.

Și îți spun sincer:
 documentul tău deja este 80% dintr-un Product Specification real.
 Eu îl pot transforma în architecture blueprint complet.

Nu, acuma ce am nevoie e sa incepem pas cu pas taskurile de la mic la mare, pana trecem prin toate. Si un task ar arata asa: [Admin] Creators De facut urmatoarele: 	1. Crearea tabelei: si detalii de tabela 	2. Listarea pe baza de tabela nou creata 	3. si continaum tot asa pana cand developerul poate sa ia punct cu punct si sa duca la final sectiunea, si vreau in detaliu sa fie toate informatiile 	 [Public] Creators register 	1. Continat in aceasi maniera si pentru partea publica. 	 E clar cum vreau sa iasa totul ?

Thought for 17s

Da, Cristi, e foarte clar. Și da, exact așa trebuie să iasă.

Tu vrei un backlog executabil de developer, nu un rezumat de produs. Adică fiecare secțiune să fie scrisă ca un mini-plan de implementare, în ordine logică, de la bază la final, astfel încât developerul să poată lua punct cu punct și să ducă secțiunea până la capăt. Asta se potrivește foarte bine cu cum e documentul structurat pe zone admin, public, merchant, statusuri, flow-uri și entități.

Formatul corect pe care îl vrei este de tipul:

[Admin] Creators

- creare tabelă

- model + relații

- listare admin

- filtre

- pagină detaliu

- accept/reject

- validări

- email-uri

- permisiuni

- edge cases

și separat:

[Public] Creators Register

- pagină register

- câmpuri

- validări

- creare user/merchant

- redirect în onboarding

- mesaje UI

- email confirmare

- restricții și cazuri speciale

Exact genul ăsta de structură.

Mai concret, tu vrei ca fiecare task să conțină:

- ce se face

- ce tabele/câmpuri implică

- ce pagini/rute implică

- ce logică de business implică

- ce validări sunt necesare

- ce statusuri se schimbă

- ce vede utilizatorul

- ce vede adminul

- ce edge cases există

- ce trebuie să rezulte la final

Asta este abordarea corectă.

Ca organizare, eu îți recomand să le scriem pe module, în ordinea bună de implementare:

- [Core/DB] Creators

- [Public] Become a Creator / Register

- [Merchant] Onboarding

- [Admin] Merchants Approval

- [Merchant] Activate Plan

- [Merchant] Dashboard

- [Merchant] Products

- [Admin] Products Approval

- [Public] Boutique Creators pages

- [Public] Boutique Products pages

- [Shared] Cart/Checkout integration

- [Merchant] Orders / Payouts

- [Merchant/Admin] Promotions

- [Public/Merchant/Admin] Events

Și da, le facem de la mic la mare, nu sărim direct în complex.

Propun să începem cu primul bloc, exact cum trebuie făcut bine:

[Core/Admin] Creators (Merchants)

iar eu ți-l scriu complet, în formatul tău, cu pași clari pentru developer.

da, asa facem cum imi propui tu, hai sa incepem si de fiecare data sa reiei documentul sa nu iti scape nici un detaliu

Thought for 34s

Da, Cristi. Așa facem: mergem pas cu pas, iar la fiecare secțiune mă raportez din nou la document ca să nu scap niciun detaliu. Documentul definește clar pentru partea de creatori/comercianți: register merchant, onboarding în 4 pași, statusuri merchant, activare Plan Creator, dashboard și paginile admin pentru merchants, inclusiv fee, expunere, trial și regulile de acces.

Încep corect cu primul bloc de bază:

# [Core/Admin] Creators (Merchants)

## Obiectiv secțiune

Implementarea bazei pentru comercianții din Floraffeine Boutique, astfel încât:

- un creator să poată avea cont separat de clientul normal,

- să poată trimite aplicație,

- adminul să poată analiza și decide accept/reject,

- să poată fi setate fee-ul și tipul de expunere,

- sistemul să poată controla accesul în funcție de status.

## 1. Crearea tabelei merchants

### Scop

Tabela principală pentru identitatea comercială a creatorului din Boutique.

### Câmpuri propuse

Conform documentului și nevoii reale de implementare, tabela trebuie să conțină:

- id

- user_id — legătură cu userul de autentificare merchant

- brand_name

- slug

- first_name

- last_name

- email

- phone nullable

- description — descriere brand

- city

- instagram_url nullable

- website_url nullable

- exposure_type — online, location, both

- exposure_period — 1_month, 3_months, 6_months, permanent

- stock_capacity_range — 5_20, 20_50, 50_plus

- application_note nullable

- status — draft, pending_review, accepted_pending_subscription, active, rejected, suspended

- reject_reason nullable

- internal_notes nullable

- fee_percentage

- exposure_online_allowed boolean

- exposure_location_allowed boolean

- plan_creator_required boolean default true

- first_month_free_trial boolean default true

- start_boost_available boolean default true

- start_boost_limit integer default 2

- applied_at nullable

- reviewed_at nullable

- reviewed_by nullable

- accepted_at nullable

- rejected_at nullable

- suspended_at nullable

- created_at

- updated_at

### Observații importante

- status trebuie să poată acoperi toate stările din flow: după onboarding submit devine pending_review, după accept devine accepted_pending_subscription, după activare plan devine active, la refuz devine rejected. Documentul menționează explicit aceste flow-uri și stări funcționale.

- fee_percentage trebuie să respecte intervalul de aprobare admin 15–25%.

- exposure_online_allowed și exposure_location_allowed trebuie separate de alegerea inițială a merchantului, pentru că adminul decide expunerea finală permisă. Documentul cere ca adminul să seteze expunerea și să valideze că cel puțin una este activă.

### Task developer

- Creează migration pentru merchants.

- Adaugă enum-urile/statusurile definite mai sus.

- Pune index pe:

  - user_id

  - slug

  - status

  - brand_name

  - applied_at

- Pune unique pe:

  - user_id

  - slug

  - email

- Setează default:

  - status = draft

  - fee_percentage = null

  - plan_creator_required = 1

  - first_month_free_trial = 1

  - start_boost_available = 1

  - start_boost_limit = 2

### Rezultat final

Există o tabelă centrală pentru creatorii Boutique, pregătită pentru register, onboarding, review admin și activare plan.

## 2. Crearea tabelei pivot / suport pentru categorii merchant

### Scop

Onboarding-ul cere selectarea de categorii multiple pentru brand.

### Variante

Recomandare:

- tabelă boutique_categories

- pivot merchant_category

### boutique_categories

Câmpuri:

- id

- name

- slug

- is_active

- sort_order

- timestamps

### merchant_category

Câmpuri:

- id

- merchant_id

- category_id

### Task developer

- Creează migration pentru boutique_categories.

- Creează migration pentru merchant_category.

- Seed cu categorii inițiale sugerate de document:

  - Lumânări

  - Decor

  - Bijuterii

  - Cadouri

  - Artă

  - Gourmet

  - Produse naturale

  - Accesorii

### Rezultat final

Merchantul poate fi asociat cu una sau mai multe categorii.

## 3. Crearea tabelei merchant_portfolio_images

### Scop

Onboarding-ul cere upload 1–5 poze pentru portofoliu.

### Câmpuri

- id

- merchant_id

- file_path

- sort_order

- created_at

### Task developer

- Creează migration pentru merchant_portfolio_images.

- Pune index pe merchant_id.

- Lasă limitarea 1–5 în validarea aplicației, nu în DB.

### Rezultat final

Există suport clar pentru imaginile de portofoliu ale aplicației.

## 4. Crearea modelelor Eloquent și relațiilor

### Scop

Stabilirea structurii corecte Laravel pentru modul.

### Modele

- Merchant

- BoutiqueCategory

- MerchantPortfolioImage

### Relații

Merchant

- belongsTo User

- belongsToMany BoutiqueCategory

- hasMany MerchantPortfolioImage

- hasOne MerchantSubscription — va veni în taskul următor

- hasMany MerchantProduct — va veni ulterior

- hasMany MerchantPayout — va veni ulterior

### Task developer

- Creează modelele.

- Definește fillable, casts, relațiile.

- Definește constante sau enum-uri pentru statusuri merchant.

- Adaugă helper methods:

  - isPendingReview()

  - isAcceptedPendingSubscription()

  - isActive()

  - isRejected()

  - isSuspended()

### Rezultat final

Avem o bază curată pentru folosirea merchantului în tot modulul Boutique.

## 5. Extinderea logicii de autentificare pentru merchant

### Scop

Merchantul are register/login separat de clientul standard. Documentul cere rute dedicate /merchant/register și /merchant/login.

### Task developer

- Decide dacă folosești:

  - același users table cu role=merchant

  - sau același users table + guard separat

- Recomandare:

  - păstrezi users

  - adaugi rol merchant

  - dashboard separat prin middleware și rutare separată

- Creează middleware:

  - merchant.auth

  - merchant.active

  - merchant.can-access-onboarding

- Creează helper de legare:

  - la register merchant se creează User

  - apoi se creează și Merchant

### Observație

Separarea trebuie să fie la nivel de flux și UI, chiar dacă user-ul stă în aceeași masă de autentificare.

### Rezultat final

Sistemul suportă existența utilizatorilor merchant fără a-i amesteca cu clienții normali.

## 6. Admin list page: /admin/boutique/merchants

### Scop

Adminul trebuie să vadă rapid comercianții și statusul lor. Documentul cere listă cu status, data aplicării, categorie și acțiunea view.

### Elemente UI obligatorii

Coloane:

- ID

- Brand name

- Contact person

- Email

- Status

- Data aplicare

- Categorii

- Tip expunere cerut

- Fee %

- Acțiuni: View

### Filtre recomandate

- Status

- Categorie

- Oraș

- Exposure type

- Data aplicării

- Search brand/email

### Sortări recomandate

- newest applied

- oldest applied

- brand name

- status

### Task developer

- Creează ruta admin.

- Creează controller action index.

- Creează query cu filtre.

- Creează listare paginată.

- Pune badge-uri vizuale pentru status:

  - pending_review

  - accepted_pending_subscription

  - active

  - rejected

  - suspended

### Rezultat final

Adminul poate administra centralizat comercianții Boutique.

## 7. Admin detail page: /admin/boutique/merchants/{id}

### Scop

Adminul analizează aplicația completă și decide accept/reject. Documentul cere detaliu cu informații, poze portofoliu, accept/refuz, motiv, fee%, expunere default, trigger email și checklist calitate.

### Secțiuni UI

#### A. Informații brand

- brand_name

- persoană contact

- email

- telefon

- oraș

- categorii

- descriere brand

- instagram

- website

#### B. Expunere solicitată

- tip expunere

- perioadă dorită

- capacitate stoc

#### C. Portofoliu

- galerie 1–5 imagini

- notă aplicație

#### D. Decision panel

- radio: Approve / Reject

- textarea motiv

- checkbox: trimite email imediat default ON

- fee %: 15 / 18 / 20 / 22 / 25

- exposure allowed:

  - online

  - locație

- validare: cel puțin unul true

- Plan Creator required fixed ON

- First month free trial fixed ON

- Start Boost available fixed ON, limit 2 produse

- internal notes

#### E. Checklist calitate

- Brand local / autentic

- Poze clare și reale

- Produse se potrivesc cu estetica Floraffeine

- Capacitate minimă stoc / livrare în locație

- Nu sunt produse interzise

- Acceptă ridicare doar din locație

### Task developer

- Creează pagina de detaliu admin.

- Afișează toate datele din merchant + categorii + portofoliu.

- Adaugă zona de decizie.

- Validează:

  - dacă Reject, motivul este obligatoriu

  - dacă Approve, fee este obligatoriu

  - dacă Approve, minim un exposure allowed este obligatoriu

- Salvează reviewed_by, reviewed_at.

- Salvează internal_notes.

### Rezultat final

Adminul poate decide complet și coerent asupra aplicației merchantului.

## 8. Logica de accept merchant

### Scop

La accept, merchantul nu devine direct activ, ci trece în accepted_pending_subscription, urmând să activeze Plan Creator. Documentul cere explicit acest flow.

### Reguli

La Approve:

- status = accepted_pending_subscription

- accepted_at = now

- reviewed_at = now

- setezi fee_percentage

- setezi exposure_online_allowed

- setezi exposure_location_allowed

- setezi plan_creator_required = true

- setezi first_month_free_trial = true

- setezi start_boost_available = true

- setezi start_boost_limit = 2

### Task developer

- Creează service/action ApproveMerchantAction.

- Mută toată logica în service, nu în controller.

- Trimite event MerchantApproved. Documentul definește și domain event-ul.

- Pregătește emailul de accept.

### Rezultat final

Merchantul acceptat este gata pentru activarea planului, dar încă nu are acces complet la dashboard.

## 9. Logica de reject merchant

### Scop

La reject, merchantul primește status rejected, motiv și opțional reapply după 30 de zile. Documentul menționează mesajul și posibilitatea de reaplicare.

### Reguli

La Reject:

- status = rejected

- reject_reason = ...

- rejected_at = now

- reviewed_at = now

### Task developer

- Creează service/action RejectMerchantAction.

- Motivul devine obligatoriu.

- Trimite event MerchantRejected.

- Pregătește emailul de reject.

### Rezultat final

Merchantul este refuzat clar și sistemul păstrează istoricul deciziei.

## 10. Permisiuni și acces pe status

### Scop

Merchantul vede pagini diferite în funcție de status. Documentul este foarte clar aici: pending review vede doar status, rejected vede status + motiv, accepted vede activare plan, active vede dashboard și restul paginilor.

### Reguli de acces

#### pending_review

Poate vedea:

- /merchant/status

- eventual /merchant/profile read-only

Nu poate vedea:

- dashboard

- produse

- comenzi

- promoții

#### accepted_pending_subscription

Poate vedea:

- /merchant/status

- /merchant/activate

Nu poate vedea:

- produse

- comenzi

- promoții

- dashboard complet

#### active

Poate vedea:

- /merchant/dashboard

- /merchant/products

- /merchant/orders

- /merchant/payouts

- /merchant/promotions

- ulterior /merchant/events

#### rejected

Poate vedea:

- /merchant/status

- mesaj și motiv

- eventual buton reapply dacă implementezi mai târziu

#### suspended

Poate vedea:

- status special

- mesaj de contact / rezolvare

### Task developer

- Creează middleware pe status.

- Creează un resolver central de status merchant.

- Blochează accesul la rutele nepermise.

- Redirect automat către pagina corectă.

### Rezultat final

Fluxul merchant funcționează predictibil și sigur.

## 11. Emailuri aferente secțiunii

### Scop

Documentul definește emailurile pentru aplicație trimisă, accept și reject.

### Emailuri de implementat în această secțiune

- Merchant application received

- Merchant approved

- Merchant rejected

### Task developer

- Creează mail classes.

- Creează template-uri blade.

- La onboarding submit trimite mail de confirmare aplicație.

- La approve trimite mail cu CTA către /merchant/activate.

- La reject trimite mail cu motivul dacă există.

### Rezultat final

Comunicarea minimă este funcțională pentru secțiunea merchants.

## 12. Audit / log de decizii admin

### Scop

Ca să nu pierdem istoricul.

### Recomandare

Fie:

- tabelă dedicată merchant_review_logs
 fie:

- activity log existent dacă proiectul are deja unul

### Câmpuri minime

- merchant_id

- action (approved, rejected, status_changed)

- admin_user_id

- old_status

- new_status

- payload json

- created_at

### Task developer

- Salvează fiecare decizie admin.

- Salvează și schimbările importante de fee sau exposure.

### Rezultat final

Există trasabilitate pentru review-uri și schimbări.

## 13. Edge cases obligatorii

### Task developer

Trebuie tratate explicit următoarele:

- Nu permite aprobarea fără fee%.

- Nu permite aprobarea dacă ambele exposure toggles sunt false.

- Nu permite reject fără motiv.

- Nu permite acces merchant la dashboard dacă nu e active.

- Nu permite existența a două profile merchant pentru același user_id.

- Dacă merchantul e deja active, adminul nu trebuie să poată apăsa din nou approve fără confirmare specială.

- Dacă merchantul e rejected, păstrează istoricul și motivul.

- Slug-ul brandului trebuie generat unic.

- Email-ul brandului trebuie tratat case-insensitive la unicitate.

- Dacă portofoliul lipsește la aplicația trimisă, submit-ul trebuie blocat din onboarding, nu la review.

## 14. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există tabelele merchants, boutique_categories, merchant_category, merchant_portfolio_images;

- există modelele și relațiile;

- adminul are listă merchants;

- adminul are pagină detaliu merchant;

- adminul poate aproba/refuza cu toate regulile;

- statusurile funcționează;

- accesul merchantului este controlat pe status;

- emailurile de bază sunt trimise;

- logica este mutată în services/actions, nu împrăștiată în controller;

- există audit pentru decizii.

## Ordinea recomandată de implementare pentru developer

- migrations

- models + enums

- admin list

- admin detail

- approve/reject actions

- middleware status access

- emails

- audit log

- testing

## Ce urmează logic după acest task

După ce developerul termină blocul acesta, următorul task natural este:

[Public/Merchant] Creators Register + Merchant Onboarding

pentru că merchantul trebuie mai întâi să se poată crea și trimite în review, iar blocul de mai sus i-a pregătit infrastructura. Documentul are foarte clar această secvență: /merchant/register → /merchant/onboarding → /merchant/status → admin review.

Dacă vrei, în mesajul următor continui direct cu [Public/Merchant] Creators Register + Merchant Onboarding, în exact același format, foarte detaliat.

continua

Thought for 31s

Perfect, Cristi. Continuăm în același stil, foarte concret și executabil pentru developer, iar aici mă bazez direct pe ce spune documentul despre /merchant/register, /merchant/onboarding, /merchant/status, flow-ul Apply → Approve → Activate și regulile de status și acces.

# [Public/Merchant] Creators Register + Merchant Onboarding

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a fluxului public prin care un creator:

- ajunge din Boutique în zona de aplicare,

- își creează cont de merchant,

- completează aplicația în wizard,

- trimite aplicația,

- primește status pending_review,

- poate vedea pagina de status,

- este blocat din restul sistemului până la aprobarea adminului.

## 1. Pagina publică /boutique/aplica

### Scop

Este pagina de pre-apply care vinde ideea, explică transparent modelul și duce utilizatorul spre register merchant. Documentul cere clar:

- Hero + CTA

- Pentru cine e

- Beneficii

- Cum funcționează

- Plan Creator

- Bonus primele 2 produse

- FAQ.

### Conținut obligatoriu

#### Hero

- Titlu: „Devino creator în Floraffeine Boutique”

- Subtext: „Expunere într-o locație premium + listare online + comunitate. Aplică în 3 minute.”

- CTA principal: „Aplică acum”

#### Secțiuni informative

- Pentru cine e:

  - branduri locale mici

  - produse curate / frumoase

  - stoc minim și seriozitate

- Plan Creator:

  - prima lună gratuită

  - apoi 29 lei/lună

  - include profil public, listare produse, dashboard, suport și acces la comunitate

- Comision:

  - 15–25% din prețul setat de creator, stabilit transparent la aprobare

- Bonus:

  - primele 2 produse încărcate primesc promovare premium gratuită

### Task developer

- Creează ruta publică /boutique/aplica.

- Creează view-ul public.

- Adaugă CTA către /merchant/register.

- Adaugă linkuri către:

  - /boutique/faq

  - /boutique/terms

  - /boutique/contact

- Marchează această pagină ca landing oficial pentru creatorii noi.

### Rezultat final

Există o pagină publică de conversie pentru creatorii care vor să aplice.

## 2. Pagina /merchant/register

### Scop

Înregistrare merchant rapidă, separată de contul normal de client. Documentul cere câmpuri minime și mesaj clar că aplicația completă urmează imediat după creare cont.

### Câmpuri obligatorii

- Email

- Prenume

- Nume

- Parolă

- Denumire brand

### Texte obligatorii

- Titlu: „Creează cont de creator”

- Subtext: „Îți ia 1 minut. Aplicația completă o faci imediat după.”

- Buton: „Creează cont”

- Link: „Ai deja cont? Login”

### Reguli de validare

- email obligatoriu, valid, unic case-insensitive

- prenume obligatoriu

- nume obligatoriu

- parolă obligatorie, conform regulilor standard proiect

- brand_name obligatoriu, unic logic în sistem Boutique

- brand_name minim 2–3 caractere

- brand_name curățat de spații inutile

### Logică backend

La submit:

- se creează users cu rol merchant

- se creează merchants

- se completează minim:

  - user_id

  - brand_name

  - slug

  - first_name

  - last_name

  - email

  - status = draft

- utilizatorul este autentificat

- redirect automat către /merchant/onboarding

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/register.

- Creează ruta POST /merchant/register.

- Creează form request pentru validare.

- Creează service/action RegisterMerchantAction.

- Generează slug unic din brand_name.

- Fă autologin după register.

- Redirect la onboarding.

### Edge cases

- dacă email-ul există deja ca merchant, oferă login

- dacă email-ul există ca user normal, trebuie decis clar:

  - fie legăm merchant de același cont,

  - fie blocăm și cerem login; eu recomand aceeași identitate user cu extindere rol doar dacă nu complică proiectul

- dacă există merchant draft pentru user, nu mai crea alt merchant

### Rezultat final

Creatorul își poate crea contul și intră direct în onboarding.

## 3. Pagina /merchant/login

### Scop

Login separat pentru comercianți, chiar dacă tehnic poate folosi aceeași infrastructură de autentificare. Documentul îl cere explicit ca pagină merchant distinctă.

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/login.

- Creează ruta POST /merchant/login.

- Folosește guard/middleware merchant.

- După login, redirect-ul se face după status:

  - draft → /merchant/onboarding

  - pending_review → /merchant/status

  - accepted_pending_subscription → /merchant/status

  - active → /merchant/dashboard

  - rejected → /merchant/status

  - suspended → /merchant/status

### Rezultat final

Merchantul este trimis întotdeauna în punctul corect din flow.

## 4. Structura paginii /merchant/onboarding

### Scop

Wizard în 4 pași pentru aplicația completă. Documentul este foarte clar în privința structurii, câmpurilor și microcopy-ului.

### Pașii obligatorii

- Step 1: Brand

- Step 2: Expunere

- Step 3: Portofoliu

- Step 4: Confirmări

### Reguli generale

- wizard-ul trebuie să permită salvare progres

- merchantul cu status draft poate intra și reveni

- dacă aplicația nu e trimisă, rămâne draft

- la submit final devine pending_review

- după submit, onboarding-ul devine read-only sau reintră în mod edit controlat doar dacă permiți „Retrimite aplicația” înainte de review, ceea ce documentul recomandă.

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/onboarding.

- Creează endpoint-uri de save pe pași sau save draft general.

- Creează progres vizual 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

- Salvează draft intermediar.

- Permite back/next între pași fără pierdere de date.

### Rezultat final

Merchantul completează aplicația etapizat, fără fricțiune.

## 5. Step 1 — Brand

### Câmpuri obligatorii

- descriere brand (min 100, max 1000)

- oraș

- categorii (multi-select)

- link Instagram (opțional)

- link site (opțional)

### Microcopy

„Spune-ne în câteva rânduri ce faci și ce te diferențiază.”

### Validări

- description obligatoriu, min 100, max 1000

- city obligatoriu

- minim o categorie selectată

- instagram/site URL valide dacă sunt completate

### Salvare

Se actualizează în merchants:

- description

- city

- instagram_url

- website_url

În pivot:

- categoriile selectate

### Task developer

- Creează UI pentru step 1.

- Leagă categoriile din boutique_categories.

- Salvează draft.

- Afișează erori inline.

### Rezultat final

Sistemul are datele de identitate și poziționare ale brandului.

## 6. Step 2 — Expunere

### Câmpuri obligatorii

- tip expunere: location / online / both

- perioadă: 1_month / 3_months / 6_months / permanent

- capacitate stoc: 5_20 / 20_50 / 50_plus

### Microcopy

„Poți începe cu online și trece la locație ulterior.”

### Validări

- toate cele 3 câmpuri obligatorii

- valorile doar din seturile permise

### Salvare

În merchants:

- exposure_type / requested_exposure

- exposure_period / requested_duration

- stock_capacity_range

### Task developer

- Creează UI pentru step 2.

- Folosește carduri/select-uri clare.

- Salvează draft la next/back.

### Rezultat final

Adminul va vedea clar ce solicită merchantul ca tip de expunere.

## 7. Step 3 — Portofoliu

### Câmpuri obligatorii

- upload 1–5 poze

- notă opțională: „Ce produse vrei să aduci la început?”

### Microcopy

„Poze clare, lumină bună, fundal simplu.”

### Validări

- minim 1 imagine

- maxim 5 imagini

- max 3MB / fișier

- doar formate acceptate

- ordonare simplă dacă e posibil

### Salvare

- fișierele se salvează în storage

- în merchant_portfolio_images

- nota în application_note

### Task developer

- Creează upload multi-image.

- Adaugă preview thumbnail.

- Permite ștergere înainte de submit final.

- Salvează imaginile asociate merchantului.

- Păstrează sort_order.

### Edge cases

- dacă userul reîncarcă onboarding și nu retrimite aplicația, să nu piardă imaginile deja salvate

- dacă șterge toate imaginile, submit final trebuie blocat

### Rezultat final

Merchantul are portofoliu vizibil în review-ul adminului.

## 8. Step 4 — Confirmări

### Câmpuri obligatorii

- Accept termeni Boutique

- Confirm că am drepturi asupra imaginilor și produselor

- Buton: „Trimite aplicația”

### Validări

- ambele checkbox-uri obligatorii

- toate datele din pașii anteriori trebuie să fie complete

### Logică la submit final

- se validează tot wizard-ul

- merchant.status devine pending_review

- applied_at = now

- opțional se blochează editarea liberă și se redirecționează spre /merchant/status

- se trimite email de confirmare aplicație, dacă alegem implementarea lui acum; documentul îl recomandă.

### Domain event

- MerchantApplied

### Task developer

- Creează endpoint final submit.

- Creează SubmitMerchantApplicationAction.

- Pune toată validarea finală într-un singur punct.

- Trigger event MerchantApplied.

- Redirect la /merchant/status.

### Rezultat final

Aplicația este trimisă și intră în review.

## 9. Pagina /merchant/status

### Scop

Este pagina centrală de control după aplicare. Merchantul o vede în funcție de status. Documentul definește clar stările și textele de bază.

### Stări obligatorii

- pending_review

- rejected

- accepted_pending_subscription

- active

- suspended recomandat/opțional

### UI pentru pending_review

- Titlu: „Aplicația ta este în review”

- Text: „Îți mulțumim! Primești email când avem un răspuns.”

- Data trimiterii

- bloc „Ce urmează?”

### UI pentru rejected

- Titlu: „Aplicația nu a fost acceptată”

- Text cald

- motivul, dacă există

- eventual mesaj că poate reaplica după 30 zile. Documentul recomandă asta.

### UI pentru accepted_pending_subscription

- Titlu: „Ești acceptat! Activează Planul Creator”

- Text: „Prima lună este gratuită. După, 29 lei/lună.”

- CTA: „Activează Planul Creator”

- fee% și tip expunere pot fi afișate read-only pentru transparență. Documentul recomandă asta.

### UI pentru active

- redirect recomandat către dashboard
 sau

- status card + CTA spre dashboard

### UI pentru suspended

- „Cont suspendat”

- CTA „Actualizează plata” sau „Contact suport”

### Task developer

- Creează view dinamic pe status.

- Afișează strict acțiunile permise pe fiecare stare.

- Nu lăsa acces la dashboard dacă statusul nu e active.

### Rezultat final

Merchantul știe exact unde se află în proces.

## 10. Posibilitatea de editare înainte de review

### Scop

Documentul recomandă ca aplicația aflată în pending_review să poată fi editată și retrimisă până intră efectiv în review sau cât timp nu a fost procesată.

### Recomandare de implementare

- dacă statusul e draft, edit complet permis

- dacă statusul e pending_review și reviewed_at e null:

  - permite „Editează aplicația”

  - buton „Retrimite aplicația”

- dacă adminul a început review-ul sau statusul s-a schimbat:

  - onboarding doar read-only

### Task developer

- Adaugă buton Editează aplicația în status page pentru pending_review.

- Refolosește wizard-ul în mod edit.

- La retrimitere:

  - actualizează datele

  - poate actualiza applied_at sau resubmitted_at

- loghează modificarea

### Rezultat final

Merchantul poate corecta aplicația fără să reia tot procesul din zero.

## 11. Rute și middleware

### Scop

Fluxul trebuie securizat și ordonat.

### Rute publice

- /boutique/aplica

- /merchant/register

- /merchant/login

### Rute autentificate merchant

- /merchant/onboarding

- /merchant/status

### Middleware recomandate

- guest.merchant pentru register/login

- auth.merchant

- merchant.onboarding.access

- merchant.status.redirect

### Reguli

- merchant draft intră în onboarding

- merchant pending_review nu poate intra în produse/comenzi

- merchant accepted_pending_subscription merge la activate/status

- merchant active merge la dashboard

- merchant rejected și suspended doar la status.

### Task developer

- Definește toate rutele.

- Adaugă middleware dedicate.

- Centralizează redirect-urile după status.

### Rezultat final

Fluxul nu se rupe și userul nu poate intra unde nu trebuie.

## 12. Emailuri aferente acestui task

### Email 1 — confirmare aplicație trimisă

- Subiect: „Am primit aplicația ta pentru Floraffeine Boutique”

- Trigger: onboarding submit

- Body conform documentului.

### Email 2 și 3

Acestea sunt declanșate din taskul admin deja definit:

- accept merchant

- reject merchant.

### Task developer

- Creează mail pentru confirmare aplicație.

- Leagă trimiterea la submit final.

- Evită duplicate dacă userul retrimite de mai multe ori într-un interval scurt.

### Rezultat final

Merchantul primește confirmare clară că aplicația a intrat în review.

## 13. Texte auxiliare și transparență

### Scop

Să nu existe confuzie în public și în onboarding.

### Zone unde trebuie afișat transparent

- Plan Creator: luna 1 gratuită, apoi 29 lei/lună

- comision: 15–25%

- bonus primele 2 produse

- ridicare din locație pentru produse Boutique, ca regulă generală de concept.

### Task developer

- Refolosește textele oficiale din document.

- Pune link către termeni Boutique în onboarding.

- Pune vizibil condițiile-cheie înainte de submit.

### Rezultat final

Creatorul aplică informat, nu „pe ascuns”.

## 14. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite submit dacă descrierea are sub 100 caractere.

- Nu permite submit fără minim o categorie.

- Nu permite submit fără minim o imagine.

- Nu permite submit fără acceptare termeni și confirmare drepturi imagini.

- Nu crea al doilea merchant pentru același user.

- Dacă merchantul deja are status pending_review, nu permite încă un submit paralel.

- Dacă merchantul e accepted_pending_subscription sau active, onboarding-ul nu mai trebuie folosit ca aplicație nouă.

- Dacă merchantul e rejected, accesul la onboarding pentru reapply trebuie controlat separat, ideal după 30 zile dacă vom implementa regula strictă.

- Dacă userul părăsește wizard-ul la jumătate, draftul trebuie păstrat.

- Dacă încarcă imagini invalide, eroarea trebuie afișată clar pe step 3.

## 15. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există pagina publică /boutique/aplica;

- există /merchant/register și /merchant/login;

- există wizard-ul /merchant/onboarding în 4 pași;

- salvarea draft funcționează;

- submit final schimbă statusul în pending_review;

- /merchant/status afișează corect toate stările relevante;

- redirect-urile după login funcționează pe status;

- emailul de confirmare aplicație se trimite;

- validările și restricțiile sunt complete.

## Ordinea recomandată de implementare

- /boutique/aplica

- /merchant/register

- /merchant/login

- wizard onboarding shell

- step 1

- step 2

- step 3

- step 4

- submit final + status update

- /merchant/status

- email confirmare

- edit/retrimite aplicația

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Merchant] Activate Plan Creator + Subscription Trial

pentru că după ce adminul acceptă merchantul, documentul spune foarte clar că acesta merge în /merchant/activate, primește luna 1 gratuită, iar apoi statusul devine active.

În mesajul următor continui direct cu taskul ăsta.

continua

Thought for 10s

Perfect, Cristi. Continuăm logic cu pasul următor, exact după flow-ul din document:

Apply → Approve → Activate Plan → Active merchant → Dashboard deblocat. Documentul spune clar că după accept, merchantul vede /merchant/activate, are prima lună gratuită, apoi 29 lei/lună, iar după activare statusul devine active și se deblochează tot dashboardul. De asemenea, documentul definește și statusurile de subscription: trial_active, active_paid, past_due, canceled, plus bannerele și emailurile aferente.

# [Merchant] Activate Plan Creator + Subscription Trial

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a activării Planului Creator, astfel încât:

- merchantul acceptat să poată activa planul,

- luna 1 să fie gratuită,

- să existe subscription real în sistem,

- statusul merchantului să devină active,

- dashboardul și funcțiile comerciale să fie deblocate,

- după trial să existe continuitate spre plată recurentă.

## 1. Crearea tabelei merchant_subscriptions

### Scop

Tabela care stochează viața abonamentului Plan Creator.

### Câmpuri propuse

- id

- merchant_id

- plan_name — default creator_plan

- status — trial_active, active_paid, past_due, canceled

- trial_starts_at

- trial_ends_at

- current_period_starts_at

- current_period_ends_at

- renewal_price

- currency

- grace_period_ends_at nullable

- canceled_at nullable

- cancel_reason nullable

- last_payment_at nullable

- next_payment_at nullable

- payment_provider nullable

- payment_provider_subscription_id nullable

- payment_provider_customer_id nullable

- auto_renew boolean default true

- created_at

- updated_at

### Observații importante

- trial-ul trebuie să aibă date exacte de start și end; documentul o cere explicit.

- renewal_price trebuie setat la 29.

- status trebuie să acopere viața completă a planului: trial, plătit, întârziat, anulat.

### Task developer

- Creează migration pentru merchant_subscriptions.

- Pune unique pe merchant_id dacă vrei un singur abonament activ logic per merchant.

- Pune index pe:

  - status

  - trial_ends_at

  - current_period_ends_at

  - next_payment_at

- Setează default:

  - plan_name = creator_plan

  - renewal_price = 29.00

  - currency = RON

  - auto_renew = 1

### Rezultat final

Există infrastructura DB pentru trial, reînnoiri și blocarea accesului după neplată.

## 2. Crearea tabelei merchant_subscription_logs

### Scop

Audit pentru schimbările de subscription.

### Câmpuri

- id

- merchant_subscription_id

- merchant_id

- action — trial_activated, renewed, past_due, canceled, reactivated

- old_status nullable

- new_status nullable

- payload json nullable

- created_at

### Task developer

- Creează migration pentru merchant_subscription_logs.

- Loghează fiecare schimbare importantă.

- Păstrează și detalii despre intervale, preț și provider.

### Rezultat final

Avem trasabilitate completă pe subscription.

## 3. Relații Eloquent

### Scop

Integrarea curată în Laravel.

### Relații

Merchant

- hasOne MerchantSubscription

MerchantSubscription

- belongsTo Merchant

- hasMany MerchantSubscriptionLog

### Task developer

- Creează model MerchantSubscription.

- Creează model MerchantSubscriptionLog.

- Adaugă casts pentru toate datele și boolean-urile.

- Definește helper methods:

  - isTrialActive()

  - isActivePaid()

  - isPastDue()

  - isCanceled()

  - isCurrentlyUsable() — trial sau paid

  - hasGracePeriod()

### Rezultat final

Subscription-ul poate fi folosit curat în middleware și dashboard.

## 4. Pagina /merchant/activate

### Scop

Pagina unde merchantul acceptat activează Planul Creator. Documentul definește clar UI-ul:

- Plan Creator

- Luna 1: 0 lei

- Recurring: 29 lei/lună

- beneficii listate

- checkbox de consimțământ

- CTA „Activează”.

### Conținut UI obligatoriu

#### Card plan

- Titlu: Plan Creator

- Linie 1: Luna 1: 0 lei

- Linie 2: Recurring: 29 lei/lună

- Beneficii:

  - profil public

  - listare produse

  - dashboard

  - statistici

  - acces la comunitate

  - posibilitate promovare produse

#### Checkbox obligatoriu

- „Înțeleg că după 30 zile se reînnoiește la 29 lei/lună, pot anula oricând.”

#### CTA

- Activează

### Reguli de acces

Poate intra aici doar merchant cu:

- merchant.status = accepted_pending_subscription

Nu poate intra aici dacă:

- pending_review

- rejected

- active

- suspended

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/activate.

- Creează pagina cu cardul planului.

- Afișează fee% și exposure setate de admin read-only pentru transparență, dacă vrei să fie coerent cu status page. Documentul recomandă transparența acestor date.

- Adaugă checkbox obligatoriu.

- Adaugă CTA POST Activate.

### Rezultat final

Merchantul acceptat are o pagină clară și transparentă de activare.

## 5. Endpoint activare plan

### Scop

La apăsarea butonului Activează, sistemul trebuie să pornească trial-ul și să activeze merchantul.

### Logică principală

La submit:

- verifică merchant status = accepted_pending_subscription

- verifică checkbox acceptare

- creează merchant_subscriptions dacă nu există

- setează:

  - status = trial_active

  - trial_starts_at = now

  - trial_ends_at = now + 30 zile

  - current_period_starts_at = now

  - current_period_ends_at = now + 30 zile

  - next_payment_at = trial_ends_at

  - renewal_price = 29

- actualizează merchant:

  - status = active

- loghează

- trimite email „Plan Creator activat”

- redirect către /merchant/dashboard

Documentul spune explicit: după activare, merchantul devine active și se deblochează dashboardul.

### Task developer

- Creează POST /merchant/activate.

- Creează ActivateMerchantSubscriptionAction.

- Mută toată logica în action/service.

- Fă totul tranzacțional DB transaction.

- Trigger event SubscriptionTrialActivated.

### Rezultat final

Activarea planului produce trial real și activează contul merchantului.

## 6. Update status merchant după activare

### Scop

Conectarea clară între subscription și statusul de acces merchant.

### Reguli

- înainte de activare: accepted_pending_subscription

- după activare cu succes: active

### Important

Merchant status și subscription status sunt două lucruri diferite:

- merchant.status controlează accesul general în platformă

- merchant_subscriptions.status controlează starea abonamentului

### Recomandare

Păstrăm ambele:

- merchant.status = active

- subscription.status = trial_active

Asta e foarte important pentru claritate arhitecturală.

### Task developer

- Nu înlocui statusul merchant cu statusul de subscription.

- Middleware-ul de acces trebuie să poată verifica și:

  - merchant activ

  - subscription usable

- Creează helper central:

  - merchant_can_operate = merchant.active && subscription in [trial_active, active_paid]

### Rezultat final

Ai un model sănătos și scalabil, fără amestec de concepte.

## 7. Middleware și blocări după subscription

### Scop

Documentul definește foarte clar ce se blochează când merchantul nu este activ sau când subscription-ul intră în probleme.

### Reguli

#### Merchant nu e active

- nu poate crea produse

- nu poate vedea comenzi

- nu poate vedea payouts

- poate vedea doar status/activate.

#### Subscription past_due după grace period

- produsele se ascund din online, recomandat

- dashboard afișează banner roșu

- merchantul trebuie împins spre actualizare plată.

#### Subscription canceled

- acces limitat: view + export date, fără produse noi, conform recomandării din document.

### Task developer

- Creează middleware:

  - merchant.subscription.usable

  - merchant.subscription.warn

- Aplică usable pe:

  - /merchant/products*

  - /merchant/orders

  - /merchant/payouts

  - /merchant/promotions

- Pentru past_due, lasă acces parțial doar la:

  - dashboard

  - billing/update payment

  - status

- Pentru canceled, lasă read-only limitat.

### Rezultat final

Platforma aplică regulile comerciale corect după starea planului.

## 8. Pagina de status și redirect-uri după activare

### Scop

Sincronizarea cu /merchant/status și login flow.

### Reguli

După activare:

- dacă userul intră pe /merchant/status, poate vedea card Cont activ
 sau

- este redirectat automat către /merchant/dashboard

### Recomandare

Mai elegant:

- după activare redirect la dashboard

- /merchant/status pentru active poate afișa doar un rezumat + buton dashboard

### Task developer

- Actualizează status page pentru caz active.

- După login, dacă merchant este active și subscription este trial_active sau active_paid, redirect la dashboard.

- Dacă merchant e active, dar subscription e past_due, redirect la dashboard cu banner/mesaj de plată.

### Rezultat final

Fluxul după activare este clar și natural.

## 9. Banner trial în dashboard

### Scop

Documentul cere explicit bannerul cu trial activ și data expirării.

### Text recomandat

„Plan Creator: prima lună gratuită. Trial-ul tău expiră la {date}. După aceea, 29 lei/lună.”

### Task developer

- Dacă subscription.status = trial_active, afișează banner sus în dashboard.

- Formatează data clar.

- Poți adăuga și CTA:

  - Vezi detalii plan

  - Actualizează metoda de plată dacă vrei pregătire pentru recurență

### Rezultat final

Merchantul știe clar perioada trialului.

## 10. Email: Plan Creator activat

### Scop

Confirmarea activării trialului.

### Conținut conform document

Subiect:

- Plan Creator activat (prima lună gratuită)

Body:

- „Planul Creator este activ. În această lună ai acces complet la dashboard și listarea produselor.
 Trial-ul tău se încheie la {Data}. După aceea, planul se reînnoiește la 29 lei/lună (poți anula oricând).”

### Trigger

- activate subscription

### Task developer

- Creează mail class.

- Creează template blade.

- Trimite email după activare reușită.

- Evită trimiterea dublă la refresh accidental.

### Rezultat final

Merchantul primește confirmarea oficială a activării planului.

## 11. Reminder-e trial expiring

### Scop

Documentul recomandă reminder cu:

- T-7 zile

- T-2 zile.

### Task developer

- Creează command/job zilnic.

- Caută subscriptions trial_active.

- Dacă trial_ends_at este în 7 zile:

  - trimite reminder 1

- Dacă este în 2 zile:

  - trimite reminder 2

- Loghează ca să nu trimiți de două ori același reminder.

### Rezultat final

Ai retenție mai bună și pregătești trecerea spre plată.

## 12. Gestionarea past_due

### Scop

Pregătirea comportamentului după trial sau după o plată ratată.

### Reguli din document

- past_due = a trecut data de plată

- grace period recomandat: 7 zile

- notificări email

- după grace period, produsele se ascund din online.

### Logică recomandată

La expirarea trial-ului:

- dacă există sistem de plată valid și reînnoirea reușește:

  - status = active_paid

- dacă nu:

  - status = past_due

  - grace_period_ends_at = now + 7 zile

În past_due:

- merchant vede banner roșu

- nu poate crea produse noi

- poate vedea dashboard și să-și actualizeze plata

- după grace period:

  - ascunde produsele din online

  - opțional păstrează în locație dacă vrei; documentul sugerează asta ca variantă posibilă.

### Task developer

- Creează job/command care verifică trial-uri și plăți scadente.

- Setează past_due automat dacă plata nu e rezolvată.

- Creează banner de dashboard:

  - „Plata Planului Creator este întârziată. Ai {X} zile pentru actualizare, altfel produsele se ascund din catalog.”

- După grace period, rulează logică de ascundere online pentru produsele merchantului.

### Rezultat final

Subscription-ul are viață completă și reguli reale de business.

## 13. Pagina basic de billing / plan details

### Scop

Chiar dacă documentul nu o detaliază ca pagină separată, tehnic ai nevoie de o zonă minimă de detalii plan.

### Recomandare

Rută:

- /merchant/subscription

### Ce trebuie să vadă merchantul

- status plan

- trial activ până la

- următoarea plată

- preț recurent

- auto renew ON/OFF

- eventual:

  - Actualizează plata

  - Anulează planul

### Task developer

- Creează pagină simplă de detalii plan.

- Leag-o din dashboard.

- Afișează clar:

  - trial_active

  - active_paid

  - past_due

  - canceled

### Rezultat final

Merchantul are o zonă clară pentru starea planului.

## 14. Logică de anulare canceled

### Scop

Documentul include canceled ca status și recomandă acces limitat.

### Reguli recomandate

Dacă merchant anulează:

- subscription.status = canceled

- canceled_at = now

- dacă este încă în perioada plătită/trial, poți lăsa acces până la current_period_ends_at

- după expirare:

  - produse noi blocate

  - comenzi/payout read-only

  - produse ascunse online

### Task developer

- Creează acțiune CancelMerchantSubscriptionAction.

- Cere confirmare dublă.

- Loghează anularea.

- Definește dacă anularea este:

  - imediată

  - sau la finalul perioadei

- Eu recomand: la finalul perioadei curente.

### Rezultat final

Ai lifecycle complet și pentru ieșirea din plan.

## 15. Domain events

### Scop

Documentul le definește explicit pentru ca devii să știe ce trimită.

### Events din această secțiune

- SubscriptionTrialActivated

- SubscriptionRenewed

- SubscriptionPastDue

- MerchantSuspended — dacă mergi până acolo

### Task developer

- Creează event classes.

- Leagă listener-ele pentru:

  - email

  - log

  - bannere/notificări

- Nu pune logica mare direct în controller.

### Rezultat final

Fluxul este scalabil și event-driven.

## 16. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite activarea planului dacă merchantul nu este accepted_pending_subscription.

- Nu permite activarea fără checkbox-ul de consimțământ.

- Nu crea două subscription records active pentru același merchant.

- Dacă utilizatorul apasă de două ori pe Activează, endpoint-ul trebuie să fie idempotent.

- Dacă există deja subscription trial_active, nu mai porni încă un trial.

- Dacă merchantul este active, nu îl mai retrimite prin activate.

- Dacă trial-ul a expirat și nu există plată, statusul trebuie să meargă în past_due, nu să rămână blocat în trial_active.

- Dacă merchantul este past_due, blochează adăugarea de produse noi.

- Dacă merchantul este canceled, accesul trebuie limitat, nu șters.

- Dacă se schimbă providerul de plată ulterior, tabelul trebuie să suporte asta fără redesign.

## 17. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există merchant_subscriptions;

- există merchant_subscription_logs;

- există /merchant/activate;

- activarea creează trial real de 30 zile;

- merchantul devine active;

- dashboardul se deblochează;

- există email de activare trial;

- există reminder-e T-7 și T-2;

- există logică pentru past_due și grace period;

- există pagină minimă de detalii plan;

- middleware-urile blochează corect funcțiile comerciale după statusul subscription.

## Ordinea recomandată de implementare

- migrations subscriptions

- modele + relații

- /merchant/activate UI

- activate action

- update merchant status

- email trial activated

- dashboard banner

- reminder jobs

- past_due logic

- billing/subscription page

- cancel flow

- audit & events

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Merchant] Dashboard

pentru că imediat după activarea planului, merchantul intră în /merchant/dashboard, iar documentul definește clar widgeturile obligatorii:

- vânzări luna curentă

- comenzi count

- produse active / în review

- sold estimat de încasat

- fee%

- tip expunere

- promo active

- bonus primele 2 produse.

În mesajul următor continui direct cu [Merchant] Dashboard.

continua

Perfect, Cristi. Continuăm cu următorul bloc, tot în stil executabil pentru developer. Aici mă raportez din nou la document pentru structura dashboardului merchant, cardurile obligatorii, statusurile, reminder-ele, banner-ele și legăturile către produsele, comenzile, payout-urile, promoțiile și evenimentele creatorului. Documentul indică explicit că dashboardul devine disponibil doar după activarea Planului Creator și trebuie să afișeze KPI-uri clare, acces rapid și mesaje contextuale despre trial, fee și expunere.

# [Merchant] Dashboard

## Obiectiv secțiune

Implementarea dashboardului principal pentru merchant, astfel încât după activare acesta să aibă un punct central de control din care:

- vede starea contului și a planului,

- înțelege rapid performanța curentă,

- vede produsele și statusurile lor,

- vede comenzi și sume estimate,

- înțelege fee-ul și expunerea aprobate,

- vede promoțiile active și bonusurile,

- are acces rapid către toate secțiunile operaționale.

## 1. Ruta și accesul în dashboard

### Scop

Dashboardul principal merchant trebuie să fie punctul de intrare după activare și login.

### Rută

- GET /merchant/dashboard

### Reguli de acces

Poate intra aici doar merchant care are:

- merchant.status = active
 și

- subscription în una dintre stările:

  - trial_active

  - active_paid

Poate intra condiționat și în:

- past_due — dar cu banner de avertizare și restricții funcționale

- canceled — doar dacă alegem acces limitat read-only, conform regulilor definite anterior.

Nu poate intra:

- draft

- pending_review

- accepted_pending_subscription

- rejected

- suspended

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/dashboard.

- Creează controller MerchantDashboardController@index.

- Aplică middleware:

  - auth.merchant

  - merchant.active

  - merchant.subscription.dashboard-access

- Fă redirect corect după login către această rută când merchantul este activ.

### Rezultat final

Merchantul activ intră direct în dashboardul său principal.

## 2. Structura generală a dashboardului

### Scop

Dashboardul trebuie să fie foarte clar și împărțit în zone ușor de parcurs.

### Structură recomandată

- Header merchant

- Bannere contextuale

- KPI cards

- Quick actions

- Produse overview

- Comenzi overview

- Payout / sold estimat

- Subscription / fee / expunere

- Promoții / bonusuri

- Activitate recentă

### Task developer

- Creează layout separat pentru zona merchant.

- Creează dashboard cu blocuri independente, ușor extensibile.

- Folosește componente reutilizabile pentru:

  - cards

  - badges

  - bannere

  - liste scurte

- Fă dashboardul responsive.

### Rezultat final

Dashboardul este pregătit să crească fără redesign major.

## 3. Header merchant

### Scop

Să identifice clar brandul și starea contului.

### Elemente UI obligatorii

- salut:

  - „Bine ai revenit, {Brand Name}”

- status badge merchant:

  - Active

- status badge plan:

  - Trial activ

  - sau Plan activ

  - sau Plată întârziată

- text scurt:

  - fee%

  - tip expunere aprobat

### Date de afișat

- merchant.brand_name

- merchant.fee_percentage

- merchant.exposure_online_allowed

- merchant.exposure_location_allowed

- subscription.status

### Task developer

- Creează header card în partea de sus.

- Afișează brand name și statusuri.

- Transformă expunerea într-un text prietenos:

  - Online

  - În locație

  - Online + în locație

### Rezultat final

Merchantul înțelege imediat ce cont folosește și ce setări comerciale are aprobate.

## 4. Bannere contextuale

### Scop

Dashboardul trebuie să afișeze mesaje importante în funcție de starea planului și de bonusuri. Documentul le cere explicit.

### Tipuri de bannere

#### A. Trial activ

- text:

  - „Plan Creator: prima lună gratuită. Trial-ul tău expiră la {date}. După aceea, 29 lei/lună.”

#### B. Past due

- text:

  - „Plata Planului Creator este întârziată. Ai {X} zile pentru actualizare, altfel produsele se ascund din catalog.”

#### C. Start Boost disponibil

- text:

  - „Ai încă {X} promovări premium gratuite disponibile pentru primele tale produse.” Documentul menționează bonusul pentru primele 2 produse.

#### D. Produse în review

- text:

  - „Ai {X} produse în așteptarea aprobării.”

### Task developer

- Creează componentă de banner reutilizabilă.

- Afișează bannerele în ordinea priorității:

  - past_due

  - trial_active

  - start_boost

  - products_in_review

- Calculează dinamic numărul de zile rămase și numărul de bonusuri disponibile.

### Rezultat final

Merchantul vede imediat cele mai importante acțiuni sau avertizări.

## 5. KPI cards principale

### Scop

Dashboardul trebuie să arate pe scurt performanța principală a merchantului. Documentul menționează explicit aceste zone.

### KPI-uri obligatorii

#### Card 1 — Vânzări luna curentă

- sumă totală brută a produselor Boutique vândute în luna curentă

#### Card 2 — Comenzi luna curentă

- număr comenzi care conțin produse ale merchantului

#### Card 3 — Produse active

- număr produse aprobate și publicate

#### Card 4 — Produse în review

- număr produse aflate în pending_review

#### Card 5 — Sold estimat de încasat

- total de plată către merchant pentru comenzile eligibile, minus fee

#### Card 6 — Promoții active

- număr promoții de produs active

### Recomandare de calcul

- toate valorile trebuie să fie calculate doar pe produsele merchantului curent

- în cazul comenzilor mixte, se calculează doar partea aferentă itemilor merchantului

- payout-ul estimat trebuie separat de payout-ul deja plătit

### Task developer

- Creează query service pentru KPI-uri.

- Calculează toate datele într-un singur aggregator/service, nu direct în view.

- Pune loading/empty states.

- Formatează sumele în RON.

### Rezultat final

Merchantul are o imagine clară a performanței sale curente.

## 6. Query service pentru dashboard KPI

### Scop

Centralizarea logicii de calcul.

### Recomandare

Creează un serviciu dedicat:

- MerchantDashboardMetricsService

### Metode recomandate

- getCurrentMonthSales($merchant)

- getCurrentMonthOrdersCount($merchant)

- getActiveProductsCount($merchant)

- getPendingProductsCount($merchant)

- getEstimatedPayout($merchant)

- getActivePromotionsCount($merchant)

- getRecentOrders($merchant, $limit = 5)

- getRecentProducts($merchant, $limit = 5)

### Task developer

- Creează serviciul.

- Pune toate query-urile agregate în el.

- Evită query-urile duplicate.

- Gândește-l extensibil pentru grafice ulterioare.

### Rezultat final

Dashboardul nu devine haotic și greu de întreținut.

## 7. Quick actions

### Scop

Merchantul trebuie să poată începe imediat lucrul din dashboard.

### Acțiuni rapide obligatorii

- Adaugă produs nou

- Vezi produsele

- Vezi comenzile

- Vezi încasările

- Promovează un produs

- Vezi planul

- Aplică la eveniment — când evenimentele vor exista

### Task developer

- Creează bloc Quick Actions.

- Fă butoanele vizibile și mari.

- Ascunde acțiunile care nu sunt permise în funcție de status subscription:

  - ex. dacă past_due, Adaugă produs nou și Promovează un produs pot fi blocate

### Rezultat final

Merchantul poate naviga rapid către secțiunile operative.

## 8. Bloc „Produsele mele”

### Scop

Merchantul trebuie să vadă din dashboard situația rapidă a produselor.

### Conținut recomandat

- total produse active

- total produse în review

- total produse respinse

- listă scurtă cu ultimele 5 produse:

  - nume

  - status

  - preț

  - data ultimei actualizări

### Statusuri care trebuie afișate

- draft

- pending_review

- approved

- rejected

- paused — dacă vom introduce ulterior un status de ascundere temporară

### Task developer

- Creează card/listă „Produsele mele”.

- Afișează ultimele 5 produse.

- Link către /merchant/products.

- Folosește badge-uri colorate pentru status.

### Rezultat final

Merchantul vede imediat dacă are produse blocate sau în review.

## 9. Bloc „Comenzile mele”

### Scop

Merchantul trebuie să vadă rapid comenzile care îl privesc.

### Conținut recomandat

- listă scurtă cu ultimele 5 comenzi relevante:

  - order number

  - data

  - total partea merchantului

  - status item/order

- link către /merchant/orders

### Observație arhitecturală

În comenzile mixte, merchantul trebuie să vadă doar itemii și totalurile lui, nu întreaga logică a altor produse din comandă.

### Task developer

- Creează query pentru ultimele 5 comenzi care conțin produse ale merchantului.

- Calculează subtotalul merchantului per comandă.

- Afișează status prietenos.

### Rezultat final

Merchantul vede rapid dacă are comenzi noi sau în curs.

## 10. Bloc „Încasări estimate / Payout”

### Scop

Merchantul trebuie să înțeleagă ce urmează să încaseze.

### Conținut recomandat

- sold estimat disponibil la următorul payout

- ultimul payout efectuat

- data estimată a următorului payout

- link către /merchant/payouts

### Observație

Chiar dacă payout-urile complete nu sunt încă implementate, dashboardul trebuie pregătit pentru ele.

### Task developer

- Creează placeholder logic pentru payout dacă submodulul nu e gata.

- Dacă există date:

  - calculează sold estimat

  - arată ultima plată

- Dacă nu există încă payout-uri:

  - afișează mesaj clar „Nu ai încă încasări procesate.”

### Rezultat final

Merchantul știe dacă are bani de primit și unde se uită pentru detalii.

## 11. Bloc „Plan & condiții comerciale”

### Scop

Merchantul trebuie să vadă foarte clar parametrii comerciali stabiliți de admin și starea planului.

### Elemente obligatorii

- status plan:

  - trial_active / active_paid / past_due / canceled

- fee%

- expunere aprobată

- următoarea plată / data final trial

- preț plan: 29 lei/lună

- link către /merchant/subscription

### Task developer

- Creează card „Plan & condiții”.

- Afișează date clare și concise.

- Dacă planul e past_due, pune și CTA:

  - Actualizează plata

### Rezultat final

Merchantul are transparență completă asupra relației comerciale cu platforma.

## 12. Bloc „Promoții & Start Boost”

### Scop

Documentul pune accent pe promoții de produs și pe bonusul inițial pentru primele 2 produse. Dashboardul trebuie să reflecte asta.

### Elemente de afișat

- promoții active count

- bonusuri gratuite rămase

- ultimul produs promovat

- link către /merchant/promotions

### Task developer

- Creează card „Promoții”.

- Citește din sistemul de promotions:

  - promoții active

  - bonusurile disponibile/consumate

- Dacă nu există încă modul complet, pregătește interfață placeholder.

### Rezultat final

Merchantul înțelege că poate crește vizibilitatea produselor sale.

## 13. Bloc „Activitate recentă”

### Scop

Un rezumat rapid al ultimelor acțiuni relevante.

### Evenimente recomandate

- aplicație acceptată

- plan activat

- produs trimis spre review

- produs aprobat

- produs respins

- comandă nouă

- promoție activată

- payout trimis

### Recomandare tehnică

Acest bloc poate citi din logs / activity table dacă există, sau din mai multe surse agregate.

### Task developer

- Creează feed simplu cu ultimele 10 activități.

- Afișează data + descriere scurtă.

- Fă componenta reutilizabilă.

### Rezultat final

Merchantul vede istoricul apropiat fără să caute în toate paginile.

## 14. Empty states

### Scop

Merchantul nou activat nu va avea încă date multe, deci dashboardul trebuie să știe să arate elegant și util chiar și gol.

### Empty states obligatorii

#### Fără produse

- mesaj:

  - „Nu ai încă produse. Adaugă primul tău produs pentru a începe.”

#### Fără comenzi

- mesaj:

  - „Nu ai încă comenzi. După aprobarea produselor, comenzile vor apărea aici.”

#### Fără promoții

- mesaj:

  - „Nu ai activat încă nicio promovare. Poți începe cu bonusul pentru primele produse.”

#### Fără payout-uri

- mesaj:

  - „Nu ai încă sume procesate pentru încasare.”

### Task developer

- Definește empty state component.

- Leagă fiecare empty state de CTA-ul potrivit.

### Rezultat final

Dashboardul este util chiar din prima zi.

## 15. Performanță și optimizare

### Scop

Dashboardul poate deveni greu dacă trage multe date.

### Recomandări

- calculele agregate să fie făcute eficient

- evită N+1 queries

- limitează listele scurte la 5 itemi

- pune eager loading unde e necesar

- opțional cache scurt pentru KPI-uri

### Task developer

- Verifică query count pe dashboard.

- Optimizează agregările.

- Adaugă indexuri necesare ulterior în tabelele de produse, order items, payouts și promotions.

### Rezultat final

Dashboardul se încarcă rapid și rămâne scalabil.

## 16. Permisiuni și restricții pe stări

### Scop

Dashboardul trebuie să afișeze doar ce este permis.

### Reguli

#### trial_active

- acces complet

#### active_paid

- acces complet

#### past_due

- acces parțial:

  - poate vedea dashboardul

  - poate vedea planul

  - poate vedea comenzile

  - nu poate adăuga produse noi

  - nu poate activa promoții noi

#### canceled

- acces limitat:

  - view-only

  - fără acțiuni comerciale noi

### Task developer

- Condiționează butoanele și CTA-urile.

- Afișează mesaje clare când o acțiune este blocată.

### Rezultat final

Dashboardul respectă perfect regulile comerciale.

## 17. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /merchant/dashboard;

- merchantul activ este redirectat aici corect;

- există header cu brand, fee și expunere;

- există bannere contextuale pentru trial, past_due și bonusuri;

- există KPI cards funcționale;

- există quick actions;

- există blocuri pentru produse, comenzi, payout, plan și promoții;

- există activitate recentă;

- există empty states curate;

- dashboardul respectă restricțiile de acces și status.

## Ordinea recomandată de implementare

- rută + controller

- layout dashboard

- header + bannere

- metrics service

- KPI cards

- quick actions

- produse overview

- comenzi overview

- payout overview

- plan overview

- promo overview

- activitate recentă

- empty states

- optimizare

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Merchant] Products Management

pentru că după ce merchantul intră în dashboard, primul lucru real pe care trebuie să-l poată face este să-și adauge și administreze produsele, iar documentul merge mai departe exact în această direcție: creare produs, draft, submit pentru aprobare, status produs, preț, stoc, imagini, ridicare din locație, promoții și fluxul de aprobare admin.

continua

Perfect, Cristi. Continuăm cu unul dintre cele mai importante blocuri din tot modulul, pentru că de aici începe munca reală a merchantului: gestionarea produselor. Mă raportez din nou la document, care definește clar pentru merchant zona de produse, câmpurile produsului, statusurile draft / pending_review / approved / rejected, nevoia de imagini, preț, stoc, descriere, categorii, ridicare din locație și legătura ulterioară cu promovările.

# [Merchant] Products Management

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a zonei prin care merchantul:

- poate crea produse Boutique,

- le poate salva ca draft,

- le poate trimite spre aprobare,

- le poate edita cât timp este permis,

- poate vedea statusul fiecărui produs,

- poate administra imaginile, prețul și stocul,

- poate pregăti produsul pentru apariția în catalogul public după aprobarea adminului.

## 1. Crearea tabelei merchant_products

### Scop

Tabela principală pentru produsele creatorilor din Boutique.

### Câmpuri propuse

- id

- merchant_id

- category_id nullable sau obligatoriu, în funcție de cum separăm categoria principală de categoriile merchantului

- name

- slug

- short_description

- description

- price

- currency

- stock_quantity

- sku nullable

- status — draft, pending_review, approved, rejected, paused

- pickup_only boolean default true

- is_visible_online boolean default false

- is_visible_in_location boolean default false

- cover_image_path nullable

- materials_info nullable

- dimensions_info nullable

- care_info nullable

- admin_reject_reason nullable

- internal_notes nullable

- submitted_at nullable

- reviewed_at nullable

- reviewed_by nullable

- approved_at nullable

- rejected_at nullable

- paused_at nullable

- created_at

- updated_at

### Observații importante

- pickup_only trebuie implicit true, deoarece conceptul Boutique este construit cu ridicare din locație, iar tu ai stabilit clar că acesta este comun cu fluxul existent de cumpărare.

- is_visible_online și is_visible_in_location nu trebuie confundate cu expunerea permisă merchantului. Aici ele reflectă starea efectivă de publicare a produsului.

- status trebuie separat de vizibilitate. Un produs poate fi approved, dar temporar neafișat din alte motive comerciale.

### Task developer

- Creează migration pentru merchant_products.

- Pune index pe:

  - merchant_id

  - status

  - slug

  - submitted_at

  - approved_at

- Pune unique pe:

  - slug

  - sku dacă decidem să fie unic global și nu nullable repetabil

- Setează default:

  - status = draft

  - currency = RON

  - pickup_only = 1

  - is_visible_online = 0

  - is_visible_in_location = 0

### Rezultat final

Există tabela centrală pentru produsele Boutique.

## 2. Crearea tabelei merchant_product_images

### Scop

Un produs trebuie să aibă mai multe imagini, cu una principală și ordonare.

### Câmpuri

- id

- merchant_product_id

- file_path

- sort_order

- is_cover boolean default false

- created_at

### Task developer

- Creează migration pentru merchant_product_images.

- Pune index pe merchant_product_id.

- Permite mai multe imagini per produs.

- Asigură logic că doar una poate fi cover la un moment dat.

### Rezultat final

Produsele pot avea galerie completă și imagine principală.

## 3. Relații Eloquent

### Scop

Integrarea curată în Laravel.

### Modele

- MerchantProduct

- MerchantProductImage

### Relații

Merchant

- hasMany MerchantProduct

MerchantProduct

- belongsTo Merchant

- belongsTo BoutiqueCategory sau categorie produs, în funcție de structura finală

- hasMany MerchantProductImage

- hasMany MerchantProductPromotion — pentru viitor

- hasMany OrderItem sau entitatea echivalentă de itemi de comandă partajați

### Helper methods recomandate

- isDraft()

- isPendingReview()

- isApproved()

- isRejected()

- isPaused()

- canBeEditedByMerchant()

- canBeSubmittedForReview()

- isPurchasable()

### Task developer

- Creează modelele.

- Definește fillable, casts, relațiile.

- Creează constante sau enum-uri pentru statusurile produsului.

### Rezultat final

Produsele pot fi folosite curat în dashboard, admin și public.

## 4. Ruta listării produselor merchant

### Scop

Merchantul are nevoie de o pagină centrală de administrare a produselor.

### Rută

- GET /merchant/products

### Conținut UI obligatoriu

- listare paginată

- buton Adaugă produs nou

- filtre

- statusuri vizibile

- acțiuni per produs

### Coloane recomandate

- imagine

- nume produs

- categorie

- preț

- stoc

- status

- ultima actualizare

- acțiuni

### Filtre recomandate

- status

- categorie

- search după nume

- produse cu promo activă, ulterior

### Task developer

- Creează ruta și controller MerchantProductsController@index.

- Creează query cu filtre.

- Afișează badge pentru status:

  - draft

  - pending_review

  - approved

  - rejected

  - paused

- Adaugă paginare.

### Rezultat final

Merchantul are o zonă clară pentru administrarea tuturor produselor.

## 5. Ruta creare produs

### Scop

Merchantul trebuie să poată adăuga un produs nou.

### Rută

- GET /merchant/products/create

- POST /merchant/products

### Câmpuri obligatorii conform logicii documentului

- nume produs

- categorie

- descriere scurtă

- descriere completă

- preț

- stoc

- imagini

- eventual materiale / dimensiuni / instrucțiuni, dacă vrem un produs premium și bine descris

### Recomandare UX

Formularul poate fi într-o singură pagină sau wizard scurt, dar pentru MVP recomand o singură pagină bine organizată.

### Task developer

- Creează pagina de create.

- Creează form request de validare.

- Creează StoreMerchantProductAction.

- La salvare implicită:

  - produsul se creează cu status = draft

### Rezultat final

Merchantul poate adăuga produse noi în draft.

## 6. Câmpurile formularului de produs

### Scop

Definirea exactă a formularului.

### Câmpuri recomandate

#### Secțiunea A — Informații de bază

- name

- category_id

- short_description

- description

#### Secțiunea B — Preț și stoc

- price

- stock_quantity

- sku opțional

#### Secțiunea C — Detalii opționale premium

- materials_info

- dimensions_info

- care_info

#### Secțiunea D — Imagini

- 1–8 imagini

- selectare cover

#### Secțiunea E — Livrare / ridicare

- text read-only:

  - „Produsele Boutique se ridică din locație.”

- pickup_only = true fix, fără toggle în MVP

### Validări recomandate

- name obligatoriu

- category_id obligatoriu

- short_description obligatorie

- description obligatorie

- price obligatoriu, > 0

- stock_quantity obligatoriu, >= 0

- minim 1 imagine pentru submit la review

- pentru draft poți permite și fără imagini, dar nu pentru submit

### Task developer

- Organizează formularul pe secțiuni clare.

- Adaugă help text unde este nevoie.

- Validează coerent pentru draft vs submit.

### Rezultat final

Formularul produsului este complet și clar pentru merchant.

## 7. Salvare draft produs

### Scop

Merchantul trebuie să poată salva progresul fără să trimită imediat produsul spre aprobare.

### Logică

La apăsare Salvează draft:

- creezi sau actualizezi produsul

- status rămâne draft

- nu se publică

- nu apare în admin approvals

### Task developer

- Adaugă buton Salvează draft.

- Creează metodă de salvare draft.

- Permite salvare draft și cu date incomplete rezonabil.

### Rezultat final

Merchantul poate lucra iterativ la produs.

## 8. Submit produs spre aprobare

### Scop

Merchantul trebuie să poată trimite produsul în review admin.

### Logică la submit

La apăsare Trimite spre aprobare:

- validezi setul complet de câmpuri

- verifici:

  - nume

  - categorie

  - descrieri

  - preț

  - stoc

  - minim 1 imagine

- setezi:

  - status = pending_review

  - submitted_at = now

- produsul intră în lista admin de review

- opțional trimiți event MerchantProductSubmitted

### Task developer

- Creează acțiune separată SubmitMerchantProductForReviewAction.

- Nu amesteca salvarea draft cu submit-ul final.

- Blochează submit dacă merchantul nu are subscription utilizabil.

### Rezultat final

Produsele complete pot fi trimise în review.

## 9. Editare produs

### Scop

Merchantul trebuie să poată edita produsele în stările permise.

### Reguli recomandate

#### draft

- edit complet permis

#### pending_review

- recomandare: fie edit blocat complet,

- fie permiți retragere în draft și apoi edit
 Eu recomand:

- în pending_review, fără edit direct

- buton Retrage în draft, dacă adminul nu a revizuit încă

#### approved

- edit permis, dar orice edit semnificativă trimite produsul înapoi în pending_review
 Exemple de schimbări semnificative:

- nume

- descriere

- preț

- imagini

- categorie

#### rejected

- edit permis

- după corectare, poate fi retrimis spre aprobare

#### paused

- edit permis, dar nu se republică automat

### Task developer

- Creează GET /merchant/products/{id}/edit

- Creează PUT/PATCH /merchant/products/{id}

- Creează policy clară de editare pe status.

- Dacă produsul este approved și merchantul modifică date importante:

  - schimbă automat în pending_review

  - setează is_visible_online = false până la reaprobare, dacă aceasta este regula finală

### Rezultat final

Merchantul poate întreține produsele fără a rupe controlul de calitate.

## 10. Ștergere produs

### Scop

Merchantul trebuie să poată elimina un produs, cu reguli sigure.

### Reguli recomandate

- draft → poate fi șters

- pending_review → poate fi retras/șters dacă nu e încă procesat

- approved → mai bine paused sau soft delete, nu hard delete

- produse care apar în comenzi nu trebuie șterse hard

### Recomandare

Folosește soft deletes sau un status de paused/archived.

### Task developer

- Nu implementa hard delete direct pentru produse aprobate.

- Creează acțiune Pause product sau Archive product.

- Dacă produsul are istoric de comenzi, păstrează-l pentru raportare.

### Rezultat final

Gestionarea produselor este sigură și coerentă cu comenzile.

## 11. Upload imagini produs

### Scop

Produsele trebuie să aibă galerie bună, pentru brand premium.

### Reguli

- minim 1 imagine la submit

- maxim 8 imagini recomandat

- format acceptat

- dimensiune maximă per fișier

- cover obligatoriu la submit

### Task developer

- Creează upload multi-image.

- Adaugă preview.

- Permite reordonare.

- Permite selectare imagine cover.

- Permite ștergere imagine.

### Rezultat final

Produsele au galerie premium și bine controlată.

## 12. Statusuri și badge-uri în listare

### Scop

Merchantul trebuie să înțeleagă instant ce se întâmplă cu fiecare produs.

### Statusuri

- draft

- pending_review

- approved

- rejected

- paused

### Mesaje recomandate

- draft → „Produsul nu este trimis încă spre aprobare”

- pending_review → „Produsul este în analiză”

- approved → „Produs aprobat”

- rejected → „Produsul are nevoie de ajustări”

- paused → „Produsul este oprit temporar”

### Task developer

- Creează helper de traducere status → badge + text.

- Afișează mesajele în listă și detaliu produs.

### Rezultat final

Statusurile sunt clare și ușor de urmărit.

## 13. Pagina detaliu produs pentru merchant

### Scop

Merchantul are nevoie de o pagină în care să vadă toate datele produsului și istoricul de status.

### Rută

- GET /merchant/products/{id}

### Conținut recomandat

- toate datele produsului

- galerie imagini

- status curent

- motiv reject dacă există

- data submit

- data review

- acțiuni disponibile

### Task developer

- Creează pagina de detaliu.

- Afișează admin_reject_reason dacă produsul este rejected.

- Afișează acțiunile permise:

  - edit

  - retrimite

  - pune pe pauză

  - promovează, ulterior

### Rezultat final

Merchantul are o pagină clară pentru fiecare produs.

## 14. Restricții pe baza subscription-ului

### Scop

Produsele nu trebuie gestionate la fel în toate stările abonamentului.

### Reguli

#### trial_active / active_paid

- acces complet

#### past_due

- poate vedea produsele

- poate edita unele date, dacă vrem

- nu poate trimite produse noi spre aprobare

- nu poate activa promoții noi

- dacă grace period expiră, produsele pot deveni neafișate online

#### canceled

- view only sau edit limitat

- fără produse noi

- fără submit spre review

### Task developer

- Blochează create și submit for review dacă subscription nu este usable.

- Afișează mesaje clare de blocare în UI.

### Rezultat final

Zona de produse respectă complet regulile comerciale ale planului.

## 15. Legătura cu catalogul public

### Scop

Produsele merchantului vor alimenta ulterior catalogul Boutique, dar doar în condițiile corecte.

### Reguli de publicare recomandate

Un produs este publicabil doar dacă:

- merchant.status = active

- subscription.status este utilizabil

- product.status = approved

- is_visible_online = true

- stoc > 0, dacă asta devine regulă de cumpărare

- produsul nu este paused

### Task developer

- Pregătește query scopes:

  - approved()

  - publiclyVisible()

  - availableForPurchase()

- Nu amesteca încă public listing aici, dar lasă produsul pregătit pentru el.

### Rezultat final

Modelul produsului este pregătit pentru catalogul public.

## 16. Start Boost și legătura cu promoțiile

### Scop

Documentul spune că primele 2 produse pot primi promovare premium gratuită. Zona de produse trebuie să poată susține asta.

### Recomandare tehnică

În produs sau într-o tabelă de promoții, trebuie să existe suport pentru:

- dacă produsul a consumat un boost gratuit

- dacă este eligibil

- dacă are promo activă

### Task developer

- Deocamdată pregătește câmp logic sau relație pentru promoții.

- În listarea produselor, lasă loc pentru badge:

  - Boost gratuit disponibil

  - Promo activă

### Rezultat final

Produsele sunt pregătite pentru modulul de promovări.

## 17. Audit / log de modificări produs

### Scop

Pentru trasabilitate și depanare.

### Recomandare

Tabelă:

- merchant_product_logs

### Câmpuri

- merchant_product_id

- merchant_id

- action

- old_status

- new_status

- payload

- created_at

### Evenimente de logat

- product_created

- product_updated

- product_submitted

- product_withdrawn_to_draft

- product_paused

- product_resubmitted

### Task developer

- Creează logging pentru schimbările importante.

- Nu e nevoie să loghezi fiecare caracter schimbat, dar loghează acțiunile mari.

### Rezultat final

Ai istoric clar pentru produse.

## 18. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite submit fără minim o imagine.

- Nu permite submit fără preț valid.

- Nu permite submit fără stoc definit.

- Nu permite merchantului să editeze alt produs decât al lui.

- Nu permite acces la create dacă merchantul nu are plan utilizabil.

- Nu permite publicare directă de către merchant.

- Dacă produsul este approved și se schimbă date critice, retrimite-l în review.

- Dacă produsul are comenzi, nu permite hard delete.

- Slug-ul trebuie regenerat atent sau menținut stabil; recomand să nu îl schimbi automat după fiecare edit.

- Dacă subscription devine past_due și grace period expiră, produsele aprobate trebuie să poată fi scoase din online automat.

## 19. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există merchant_products;

- există merchant_product_images;

- merchantul are listare produse;

- poate crea produs nou;

- poate salva draft;

- poate trimite produs spre aprobare;

- poate edita produsul conform regulilor de status;

- poate administra imaginile;

- poate vedea statusul și motivul de respingere;

- zona respectă restricțiile de subscription;

- produsul este pregătit pentru catalogul public și pentru promoții.

## Ordinea recomandată de implementare

- migrations produse

- modele + relații

- listare produse

- create form

- save draft

- upload imagini

- submit for review

- edit logic

- detail page

- archive/pause logic

- product logs

- optimizare și policies

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Admin] Products Approval

pentru că imediat după ce merchantul poate trimite produse spre aprobare, adminul trebuie să aibă zona completă prin care le poate analiza, aproba, respinge, seta vizibilitatea și controla calitatea înainte ca ele să intre în catalogul public Boutique. Documentul merge exact în direcția asta.

continua

Thought for 11s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, care vine direct după zona de produse merchant și este critic pentru controlul de calitate al Boutique: [Admin] Products Approval. Documentul e foarte clar aici: există listă admin pentru produse trimise, pagină de detaliu cu preview produs + decizie, motiv obligatoriu la reject, promo care trece în awaiting_payment după aprobare, iar pentru primele 2 produse aprobate se poate aplica automat bonusul Start Boost / included_free_premium. Documentul mai spune și că produsul nou aflat în pending_approval nu este public, iar la editul unui produs live recomandarea este să rămână live versiunea veche până se aprobă schimbările.

# [Admin] Products Approval

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a zonei admin prin care:

- adminul vede produsele trimise spre aprobare,

- le poate analiza rapid și consistent,

- le poate aproba sau respinge cu motiv,

- poate controla vizibilitatea și conformitatea Boutique,

- poate declanșa corect flow-ul de promovare,

- poate aplica bonusul Start Boost pentru primele 2 produse aprobate.

## 1. Confirmarea și standardizarea statusurilor de produs

### Scop

Înainte de ecranul admin, trebuie fixate clar statusurile care vor fi folosite în review.

### Statusuri recomandate

Pe baza documentului:

- draft

- pending_approval

- active

- rejected

- inactive sau paused pentru oprire ulterioară.

### Observație importantă

În taskurile anterioare am folosit approved; documentul merge mai degrabă pe active după aprobare.
 Ca să rămânem 100% aliniați cu documentul, recomand:

- draft

- pending_approval

- active

- rejected

- inactive

### Task developer

- Uniformizează toate constantele și enum-urile de produs.

- Înlocuiește pending_review cu pending_approval pentru produse, dacă încă există.

- Înlocuiește approved cu active la nivel de status final produs.

- Păstrează un câmp separat pentru pending changes, dacă alegem editare friendly pentru produse deja live.

### Rezultat final

Ai un singur limbaj de status în merchant, admin și public.

## 2. Ruta listării admin produse

### Scop

Adminul trebuie să aibă o pagină centrală pentru review produse.

### Rută

- GET /admin/boutique/products

### Ce cere documentul

Listă cu:

- data submit

- merchant brand

- product name

- price

- stock

- requested promo

- images thumb

- status

- action: view.

### Task developer

- Creează ruta admin.

- Creează controller AdminBoutiqueProductsController@index.

- Aplică permisiuni admin dedicate.

- Afișează doar produse Boutique, nu produse Floraffeine core.

### Rezultat final

Adminul are punct central pentru toate aprobările de produse.

## 3. Structura tabelei din listarea admin

### Scop

Listarea trebuie să permită triere rapidă.

### Coloane obligatorii

- Data submit

- Merchant brand

- Product name

- Price

- Stock

- Requested promo

- Images (thumb)

- Status

- Actions: View.

### Coloane recomandate suplimentar

- categorie

- fee %

- exposure merchant

- ultima actualizare

### Task developer

- Creează tabel admin paginat.

- Pune thumbs pentru 1–2 imagini.

- Pune badge pentru status.

- Pune badge separat pentru promo:

  - none

  - awaiting_approval

  - awaiting_payment

  - included_free_premium

  - active

  - expired

### Rezultat final

Adminul poate identifica rapid atât starea produsului, cât și contextul comercial.

## 4. Filtre în listarea admin produse

### Scop

Adminul trebuie să poată curăța rapid lista de pending și produse problematice.

### Filtre obligatorii din document

- Status (pending/rejected)

- Promo requested

- Categorie

- Search brand/product.

### Filtre recomandate suplimentar

- merchant

- data submit

- produse cu imagini insuficiente

- produse cu stoc mic

- produse cu Start Boost eligibil

### Task developer

- Creează filtre GET persistente în URL.

- Adaugă căutare după:

  - nume produs

  - brand

- Adaugă sortări:

  - newest submitted

  - oldest submitted

  - by price

  - by stock

### Rezultat final

Adminul poate lucra eficient chiar și la volum mare.

## 5. Pagina detaliu produs admin

### Scop

Aici se ia decizia reală de aprobare/refuz.

### Rută

- GET /admin/boutique/products/{id}

### Ce cere documentul

Layout 2 coloane:

- stânga: preview produs

- dreapta: decizie + setări.

### Task developer

- Creează pagina de detail.

- Împarte UI clar în:

  - Preview produs

  - Panou acțiuni admin

- Fă pagina optimizată pentru review rapid, nu doar pentru afișare.

### Rezultat final

Adminul poate lua decizia fără să intre în alte pagini.

## 6. Coloana stângă: preview produs

### Scop

Adminul trebuie să vadă produsul exact cum îl percepe și clientul.

### Elemente obligatorii din document

- galerie 1–3 imagini

- nume produs

- descriere

- categorie

- preț

- stoc

- merchant info + fee %

- promo requested details:

  - plan

  - perioadă.

### Elemente recomandate suplimentar

- short description

- materiale / dimensiuni / care info

- data submit

- ultima actualizare

- expunerea permisă merchantului:

  - online

  - locație

### Task developer

- Afișează imagini mari și clare.

- Arată cover image prima.

- Arată toate metadatele produsului.

- Include bloc „Merchant info” cu:

  - brand

  - oraș

  - fee %

  - exposure allowed

### Rezultat final

Adminul vede produsul în context complet.

## 7. Coloana dreaptă: panou de decizie

### Scop

Zona principală de acțiune a adminului.

### Ce cere documentul

- decision: Approve / Reject

- motiv obligatoriu la reject

- checkbox info: produsul respectă ridicare only din locație

- promo resolution

- CTA: Save + email.

### Câmpuri obligatorii

#### Decizie

- radio:

  - Approve

  - Reject

#### Motiv

- textarea

- obligatoriu la reject

- opțional la approve

#### Confirmare regulă pickup

- checkbox:

  - „Produsul respectă ridicare only din locație”

#### Notes interne

- opțional

- doar admin

### Task developer

- Creează formular clar.

- Validează strict:

  - reject fără motiv = blocat

- Checkbox-ul de pickup poate fi informativ sau obligatoriu vizual; recomand obligatoriu vizual pentru disciplină internă.

### Rezultat final

Adminul poate lua decizia cu rigoare și trasabilitate.

## 8. Checklist standard de calitate produs

### Scop

Documentul cere checklist clar pentru produs.

### Checklist recomandat

- poze clare (min 2)

- descriere completă

- preț coerent

- produsul se potrivește cu estetica Boutique

- stoc real

- etichetare posibilă

- ridicare only din locație.

### Regula bună

Checklist-ul nu trebuie neapărat să blocheze decizia, dar trebuie să forțeze adminul să se uite la criterii. Asta este și logica recomandată în document la merchants și se potrivește perfect și aici.

### Task developer

- Creează box „Checklist calitate produs”.

- Salvează bifările opțional într-un JSON/audit.

- Afișează-l vizual puternic în panelul admin.

### Rezultat final

Aprobările devin consistente între administratori.

## 9. Aprobare produs

### Scop

Când adminul aprobă produsul, acesta trebuie să devină activ și să intre corect în fluxul de promo/publicare.

### Reguli din document

La approve:

- status produs → active

- dacă are promo selectată:

  - promo → awaiting_payment

- dacă merchantul are încă bonus Start Boost disponibil:

  - se poate aplica included_free_premium

- produsul devine activ în catalog conform regulilor de expunere.

### Logică recomandată

La Approve:

- product.status = active

- reviewed_at = now

- reviewed_by = admin_id

- approved_at = now

- setezi:

  - is_visible_online = merchant.exposure_online_allowed

  - is_visible_in_location = merchant.exposure_location_allowed

- tratezi promoția separat

### Task developer

- Creează ApproveMerchantProductAction.

- Pune toată logica în DB transaction.

- Trigger event MerchantProductApproved.

- Trimite email de aprobare.

### Rezultat final

Produsul aprobat devine activ corect și intră în ecosistem.

## 10. Respinge produs

### Scop

Produsul refuzat trebuie să păstreze contextul pentru corectare și retrimitere.

### Reguli din document

La reject:

- status produs → rejected

- motiv obligatoriu

- merchantul poate edita și retrimite.

### Task developer

- Creează RejectMerchantProductAction.

- Salvează:

  - status = rejected

  - admin_reject_reason

  - reviewed_at

  - reviewed_by

  - rejected_at

- Trigger event MerchantProductRejected.

- Trimite email de reject.

### Rezultat final

Merchantul primește feedback și poate reveni cu o versiune corectată.

## 11. Rezolvarea promoției la aprobare

### Scop

Aici este o zonă foarte importantă și trebuie implementată exact cum spune documentul.

### Reguli din document

Dacă produsul e aprobat și are promo selectată:

- promo status devine awaiting_payment

Dacă merchantul încă are bonus Start Boost:

- adminul poate aplica:

  - included_free_premium

- cu toggle default ON pentru primele 2 produse.

### Comportament recomandat

Ordinea logică:

- produs aprobat

- verifici dacă merchantul mai are Start Boost disponibil

- dacă da:

  - adminul poate aplica bonusul

  - promo devine included_free_premium

- dacă nu:

  - dacă există promo paid aleasă:

    - promo devine awaiting_payment

  - dacă nu există promo:

    - promo rămâne none

### Task developer

- În pagina de detaliu, arată:

  - plan promo ales

  - perioadă

  - preț promo

- Adaugă toggle:

  - Apply Start Boost (free premium)?

- La save:

  - dacă toggle ON și bonus disponibil:

    - scade unul din bonusurile merchantului

    - promo status = included_free_premium

  - altfel, dacă promo selectată:

    - promo status = awaiting_payment

### Rezultat final

Flow-ul promo devine corect și monetizabil.

## 12. Gestionarea bonusului Start Boost

### Scop

Primele 2 produse aprobate primesc Start Boost gratuit, echivalent premium 14 zile.

### Recomandare tehnică

Merchantul are deja:

- start_boost_available

- start_boost_limit = 2

Mai recomand și:

- start_boost_used_count

sau calcul pe baza promoțiilor included_free_premium.

### Task developer

- Decide sursa de adevăr:

  - fie câmp count în merchant

  - fie calcul din promoții

- La approve produs:

  - verifică dacă numărul promoțiilor included_free_premium < 2

- Dacă bonusul e consumat complet:

  - toggle-ul nu mai apare sau vine disabled

### Rezultat final

Bonusul se aplică o singură dată, fără abuzuri.

## 13. Produse noi vs edit la produse live

### Scop

Documentul recomandă explicit varianta friendly:

- dacă produsul era deja live și este editat,

- publicul vede în continuare versiunea veche,

- iar editul intră în review ca pending changes.

### Recomandare arhitecturală

Nu strica produsul live direct.
 Fă una dintre variante:

#### Varianta bună

- tabelă merchant_product_pending_edits
 sau

- snapshot JSON în merchant_products

Eu recomand:

- merchant_product_pending_edits

### Task developer

- Creează infrastructură pentru „pending changes”.

- Dacă produsul activ este editat:

  - versiunea live rămâne publică

  - editul merge în review admin

- În admin detail:

  - afișezi:

    - versiunea live actuală

    - versiunea propusă

- La approve:

  - aplici schimbările peste produsul live

### Rezultat final

Nu pierzi vânzările unui produs live doar pentru o editare.

## 14. Vizibilitatea produsului după approve

### Scop

Aprobarea nu înseamnă automat aceeași vizibilitate pentru toate canalele; trebuie să respecte expunerea merchantului.

### Reguli

- dacă exposure_online = false

  - produsul nu apare pe site

- dacă exposure_store = false

  - produsul nu apare ca „în locație”

- dacă ambele false:

  - nu permitem.

### Task developer

- La approve, setează product visibility pe baza merchant exposure.

- Nu lăsa produsul activ online dacă merchantul nu are expunere online permisă.

- Dacă produsul este active dar doar store-visible:

  - merchantul îl vede în dashboard ca activ

  - publicul online nu îl vede

### Rezultat final

Publicarea respectă exact aprobarea comercială a merchantului.

## 15. Emailuri aferente produselor

### Scop

Documentul definește clar emailurile.

### Email 1 — Product approved

Subiect:

- Produs aprobat: {Nume Produs} ✅

Body:

- produsul este activ

- dacă are promo aleasă:

  - îl poate activa prin plată din dashboard.

### Email 2 — Product rejected

Subiect:

- Produs necesită ajustări: {Nume Produs}

Body:

- motiv reject

- poate edita și retrimite.

### Email 3 — Promotion payment required

Subiect:

- Promovare în așteptare: {Nume Produs}

Body:

- planul de promovare este pregătit

- activarea se face prin plată din dashboard.

### Task developer

- Creează cele 3 mail classes.

- Leagă-le la:

  - approve

  - reject

  - approve + promo awaiting_payment

- Evită email dublu la refresh/re-submit.

### Rezultat final

Merchantul primește feedback complet după decizia adminului.

## 16. Audit / log de review produse

### Scop

Trebuie trasabilitate completă pe deciziile admin.

### Recomandare

Tabelă:

- merchant_product_review_logs

### Câmpuri

- merchant_product_id

- merchant_id

- admin_user_id

- action

- old_status

- new_status

- payload

- created_at

### Ce logăm

- approved

- rejected

- start_boost_applied

- promo_set_awaiting_payment

- pending_changes_approved

### Task developer

- Loghează fiecare decizie.

- Include în payload:

  - motiv

  - promo action

  - visibility values

  - fee snapshot

### Rezultat final

Poți urmări exact cine și cum a aprobat.

## 17. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite approve/reject pentru produs care nu aparține Boutique.

- Nu permite reject fără motiv.

- Nu permite dublă aprobare pe același submit fără control de idempotency.

- Dacă produsul este deja active, nu îl mai trata ca produs nou; verifică dacă e flow de pending changes.

- Dacă merchantul este suspendat sau fără subscription utilizabil, decide dacă produsul se poate activa online; eu recomand să nu publici online în astfel de cazuri.

- Dacă produsul are promo selectată și Start Boost aplicat, nu mai trimite direct în awaiting_payment.

- Dacă bonusul Start Boost este deja consumat, toggle-ul trebuie disabled.

- Dacă produsul nu respectă pickup only, nu aproba.

- Dacă merchant exposure nu include online, nu seta is_visible_online = true.

- Dacă produsul era live și există pending edit rejectat, versiunea live veche trebuie să rămână activă.

## 18. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /admin/boutique/products;

- există filtre și listare corectă;

- există /admin/boutique/products/{id};

- adminul poate aproba sau respinge cu motiv;

- checklist-ul de calitate este afișat;

- produsele aprobate devin active;

- vizibilitatea respectă exposure merchant;

- promoția trece corect în awaiting_payment sau included_free_premium;

- editările pentru produse live sunt tratate separat ca pending changes;

- emailurile sunt trimise corect;

- există audit complet pentru decizii.

## Ordinea recomandată de implementare

- uniformizare statusuri produs

- admin list products

- admin product detail

- approve action

- reject action

- promo resolution logic

- start boost logic

- visibility logic

- emails

- review logs

- pending changes flow

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Public] Boutique Catalog + Product Page

pentru că după ce avem:

- merchant aprobat,

- plan activ,

- produs creat,

- produs aprobat,

următorul pas firesc este apariția produsului în zona publică: catalog, card produs, pagină produs, badge-uri, ridicare din locație și integrarea corectă cu coșul comun. Documentul leagă foarte clar aceste lucruri de regulile de vizibilitate și de checkout-ul cu ridicare din locație.

Continuăm direct cu asta în mesajul următor.

continua

Thought for 13s

Perfect, Cristi. Continuăm logic cu partea publică, adică exact zona în care produsele aprobate devin vizibile pentru client. Mă raportez din nou la document: el definește clar paginile publice /boutique, /boutique/catalog, /boutique/creatori, /boutique/creator/{slug}, /boutique/product/{slug}, badge-urile Recomandat / Featured / Disponibil în locație, regulile de vizibilitate, textul de pickup din locație și faptul că produsele promovate apar primele în catalog. Documentul mai spune clar că produsele Boutique au tratament separat în cart și checkout, cu ridicare din locație.

# [Public] Boutique Catalog + Creator Pages + Product Page

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a zonei publice Boutique, astfel încât clientul:

- poate intra în landing-ul Boutique,

- poate explora catalogul de produse,

- poate descoperi creatorii,

- poate vedea profilul public al fiecărui creator,

- poate intra în pagina fiecărui produs,

- poate adăuga produsul în coșul comun,

- înțelege clar că produsele Boutique se ridică din locație.

## 1. Regula de vizibilitate publică a produselor

### Scop

Înainte de pagini, trebuie definit clar ce produse ajung în public.

### Un produs este public vizibil doar dacă:

- merchantul are status = active

- subscription-ul merchantului este utilizabil:

  - trial_active

  - active_paid

  - opțional past_due doar dacă încă nu s-a aplicat ascunderea

- produsul are status = active

- is_visible_online = true

- produsul nu este inactive / paused

- produsul are stoc valid, dacă aplicăm această regulă în listing

Documentul spune clar că:

- produsele pending_approval nu sunt publice,

- dacă subscription-ul intră în problemă după grace period, produsele se pot ascunde din online.

### Task developer

- Creează query scope/global service:

  - publicVisibleBoutiqueProducts()

- Verifică atât statusul produsului, cât și statusul merchantului/subscription-ului.

- Nu afișa niciodată produse draft, pending_approval, rejected.

### Rezultat final

Publicul vede doar produse curate și eligibile.

## 2. Ruta /boutique — Landing Boutique

### Scop

Pagina principală a modulului Boutique trebuie să:

- atragă clienți spre catalog,

- atragă creatori spre aplicare,

- creeze sentimentul de comunitate și selecție curată.

### Structură obligatorie din document

- Hero

- Produse recomandate

- Creatorii Boutique

- Evenimente Creator Showcase

- Categorii produse

- Povestea Boutique

- Cum funcționează

- CTA Creatori.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique.

- Creează controller BoutiqueLandingController@index.

- Creează view public separat de restul site-ului, dar coerent vizual cu Floraffeine.

- Încarcă datele dinamic pentru:

  - produse recomandate

  - creatori recomandați

  - evenimente publicate

  - categorii

### Rezultat final

Există pagina principală publică a Boutique.

## 3. Hero landing Boutique

### Scop

Trebuie să explice imediat ce este Boutique.

### Texte din document

- Titlu: Floraffeine Boutique

- Subtitlu: Descoperă creatorii locali și produsele lor unice. Un spațiu unde ideile devin cadouri cu poveste.

- Buton 1: Explorează produsele

- Buton 2: Devino creator

### Task developer

- Creează hero cu imagine mare + overlay elegant.

- CTA 1 → /boutique/catalog

- CTA 2 → /boutique/aplica

### Rezultat final

Clientul și creatorul înțeleg instant direcția paginii.

## 4. Secțiunea „Produse recomandate” pe landing

### Scop

Să împingă direct spre conversie și spre produsele promovate.

### Reguli din document

- max 8 produse

- badge Recomandat sau Featured

- CTA Vezi toate → catalog.

### Logică recomandată

Aici intră în principal:

- produse cu promo activă

- produse cu included_free_premium

- eventual manual featured, dacă vei introduce și curator picks

### Task developer

- Creează secțiunea cu max 8 produse.

- Prioritizează:

  - promo active

  - featured

  - apoi restul recomandate

- Folosește același product card component ca în catalog.

### Rezultat final

Landing-ul promovează produsele care trebuie împinse strategic.

## 5. Secțiunea „Creatorii Boutique” pe landing

### Scop

Documentul vrea explicit ca Boutique să devină și un hub de oameni, nu doar de produse.

### Elemente UI

- grid cu creatori

- card creator:

  - logo

  - nume brand

  - 1 frază

  - buton Vezi produsele

### Task developer

- Creează secțiune cu max 6 creatori.

- Afișează creatori activi cu profil public complet.

- Buton → /boutique/creator/{slug}

### Rezultat final

Landing-ul susține și descoperirea creatorilor, nu doar vânzarea directă.

## 6. Secțiunea categorii și poveste Boutique

### Scop

Ajută atât SEO, cât și navigarea.

### Categorii recomandate în document

- Lumânări

- Decor

- Bijuterii

- Cadouri

- Artă

- Gourmet

- Produse naturale

- Accesorii.

### Task developer

- Creează grid de categorii.

- Fiecare categorie duce spre /boutique/catalog?category=...

- Adaugă secțiune de text „Un spațiu pentru creatorii locali” conform copy-ului din document.

### Rezultat final

Landing-ul capătă structură bună pentru navigare și brand.

## 7. Ruta /boutique/catalog — Catalog produse

### Scop

Pagina principală de browsing și filtrare pentru produse.

### Ce cere documentul

- titlu + subtext

- filtre

- grid produse

- sticky bar cu sort + count

- accent pe Recomandat și Disponibil în locație.

### Texte

- Titlu: Catalog Boutique

- Subtext: Cadouri locale selectate — cu poveste și calitate.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/catalog.

- Creează controller BoutiqueCatalogController@index.

- Creează componentă de product grid reutilizabilă.

- Afișează count rezultate.

### Rezultat final

Există catalogul principal de produse Boutique.

## 8. Filtre în catalog

### Scop

Filtrare rapidă și intuitivă.

### Filtre obligatorii din document

- Categorie (multi-select)

- Preț (range)

- Disponibilitate: în stoc

- Disponibil în locație (toggle)

- Recomandat (toggle)

- Handmade (toggle)

- Creator (search/select).

### Sortări obligatorii

- Recomandate

- Cele mai noi

- Preț crescător

- Preț descrescător.

### Task developer

- Creează filtre în query string.

- Creează sidebar desktop și drawer mobile.

- Persistă filtrele la reload.

- Fă sortarea default pe:

  - produse recomandate / promovate primele

### Rezultat final

Catalogul este bun atât pentru browsing, cât și pentru descoperire orientată.

## 9. Card produs în catalog

### Scop

Cardul trebuie să fie clar, premium și foarte ușor de scanat.

### Elemente obligatorii

- imagine principală

- nume

- preț

- badge Creator local

- tag Recomandat dacă promo

- icon/label Disponibil în locație dacă este cazul

- CTA Vezi produs.

### Elemente recomandate suplimentar

- badge Handmade

- nume creator sub produs

- microcopy Ridicare în locație

### Task developer

- Creează componentă BoutiqueProductCard.

- Leagă badge-urile de date reale:

  - Recomandat / Featured

  - Disponibil în locație

  - Handmade dacă există această etichetă în model

- CTA → /boutique/product/{slug}

### Rezultat final

Catalogul este coerent și ușor de parcurs.

## 10. Regula „produsele promovate apar primele”

### Scop

Documentul spune explicit că produsele promovate apar primele în catalog și au badge Recomandat sau Featured.

### Logică recomandată

Ordinea implicită:

- produse cu promo active

- produse cu included_free_premium

- produse showcase

- restul active după data publicării / created_at

### Task developer

- Creează sort intern de prioritate promo.

- Nu amesteca această prioritate cu sortarea manuală de preț decât dacă userul schimbă explicit sortul.

- Dacă sortul este Recomandate, prioritatea promo trebuie să fie maximă.

### Rezultat final

Promovările au valoare reală și vizibilă pentru merchant.

## 11. Ruta /boutique/creatori — Listă creatori

### Scop

Marketplace-ul trebuie să fie și un hub de branduri și povești.

### Conținut din document

- Hero mic

- Search + filtre

- Grid creatori

- Titlu: Creatorii Floraffeine Boutique

- Subtext: Branduri locale selectate — fiecare cu o poveste.

### Filtre

- categorie produse

- Disponibil în locație toggle

- Made in Iași toggle, opțional

- search nume brand.

### Card creator

- logo/cover

- nume brand

- 1 frază hook

- badges Local / Handmade / În locație

- CTA Vezi povestea.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/creatori.

- Creează controller BoutiqueCreatorsController@index.

- Listează doar creatori activi, cu profil public complet.

- Construiește filtre și search.

### Rezultat final

Există listarea publică a creatorilor Boutique.

## 12. Ruta /boutique/creator/{slug} — Profil public creator

### Scop

Pagină de încredere, storytelling și descoperire produse.

### Structură obligatorie din document

- Hero creator

- Short bio

- Badges + disponibilitate

- Poveste

- Galerie brand

- Produse

- text despre locație, dacă are

- social links

- CTA Apply discret.

### Texte-cheie

- Hook: Produse create cu grijă în {oraș} — pentru cei care iubesc detaliile.

- Titlu secțiune poveste: Povestea brandului

- Text locație:
 O selecție din produsele {Brand} este disponibilă și în locația Floraffeine...

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/creator/{slug}.

- Creează controller BoutiqueCreatorProfileController@show.

- Afișează:

  - logo/cover

  - descriere scurtă și poveste

  - social links

  - badge expunere

  - produse active ale creatorului

- Dacă creatorul are expunere în locație, afișează textul dedicat.

### Rezultat final

Clientul capătă încredere și poate explora tot universul creatorului.

## 13. Reguli de vizibilitate pentru creatori

### Scop

Nu orice merchant trebuie să apară public.

### Un creator este public vizibil doar dacă:

- merchant.status = active

- planul este activ/utilizabil

- are profil complet

- are minimum un produs public vizibil sau alegem să afișăm și profiluri fără produse, dar eu recomand să aibă cel puțin un produs activ

### Task developer

- Creează scope publicVisibleCreators().

- Exclude:

  - pending_review

  - accepted_pending_subscription

  - rejected

  - suspended

- Decide dacă profilul rămâne public când subscription e past_due; eu recomand nu, sau foarte limitat, în funcție de regulile finale comerciale.

### Rezultat final

Zona publică rămâne curată și relevantă.

## 14. Ruta /boutique/product/{slug} — Pagina produs

### Scop

Pagina de conversie a produsului.

### Structură obligatorie din document

- galerie imagini max 6

- nume + preț + stoc

- badge creator + link creator

- taguri Recomandat / În locație / Handmade

- CTA Add to cart

- detalii: descriere, dimensiuni, materiale, întreținere

- Livrare & Ridicare

- „De ce îți va plăcea”

- produse similare / de la același creator.

### Texte-cheie

- Creat de {Brand}

- Creator local în Floraffeine Boutique.

- dacă promovat:
 Acest produs este în selecția recomandată Floraffeine.

- dacă în locație:
 Poți vedea și cumpăra acest produs și în locație (în limita stocului).

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/product/{slug}.

- Creează controller BoutiqueProductController@show.

- Afișează toate câmpurile necesare.

- Leagă blocul creator de profilul public al merchantului.

### Rezultat final

Există pagina completă de produs Boutique.

## 15. Blocul „Ridicare din locație” pe pagina produsului

### Scop

Aici trebuie să fie extrem de clar, ca să nu existe confuzie.

### Regula globală din document

- Produsele Boutique: ridicare doar din locație

- Nu livrăm produse Boutique.

### Text obligatoriu

Sub preț trebuie afișat bloc fix:

- titlu/badge: Ridicare din locație

- text:
 Acest produs se ridică doar din locația Floraffeine. După plasarea comenzii primești confirmarea și instrucțiunile de ridicare.

### Task developer

- Pune blocul de pickup sub preț.

- Afișează badge vizual permanent.

- Nu lăsa informația aceasta ascunsă în taburi.

### Rezultat final

Clientul înțelege regula înainte să ajungă în coș.

## 16. CTA Add to cart și integrarea cu coșul comun

### Scop

Ai stabilit clar că aici este una dintre puținele zone comune cu restul site-ului: coșul de cumpărături.

### Reguli

- produsul Boutique se adaugă în același coș comun

- itemul trebuie marcat clar ca boutique_product

- trebuie să rețină:

  - merchant_id

  - product_id

  - source = boutique

  - pickup_only = true

### Task developer

- Extinde cart item model/structura existentă.

- La add to cart pentru Boutique:

  - salvează sursa Boutique

  - salvează creatorul

  - marchează pickup only

- Dacă produsul nu mai este eligibil public sau stocul s-a schimbat, blochează add to cart cu mesaj clar.

### Rezultat final

Produsele Boutique intră corect în coșul comun fără a rupe arhitectura.

## 17. Produse similare / de la același creator

### Scop

Crește browsing-ul și conversia.

### Recomandare

În partea de jos a paginii:

- 4 produse de la același creator
 sau

- 4 produse similare din aceeași categorie

### Task developer

- Afișează prioritar produse de la același creator.

- Dacă nu sunt suficiente, completează cu produse similare.

- Exclude produsul curent.

### Rezultat final

Utilizatorul descoperă mai multe produse fără să se întoarcă în catalog.

## 18. Etichete și badge-uri publice

### Scop

Badge-urile trebuie să fie consistente în catalog, creator page și product page.

### Badge-uri publice necesare

- Recomandat

- Featured

- Disponibil în locație

- Creator local

- Handmade

- ulterior Showcase / Showcase Picks.

### Task developer

- Creează sistem unitar de badges.

- Mapează badge-urile la date reale, nu hardcoded.

- Păstrează aceleași texte în toate paginile publice.

### Rezultat final

UI-ul public are consistență și claritate.

## 19. Search și SEO basics

### Scop

Pagina publică trebuie să fie bună și pentru căutare internă, și pentru indexare.

### Task developer

- Setează meta title și meta description pentru:

  - landing Boutique

  - catalog

  - creator profile

  - product page

- Include:

  - brand name

  - categorie

  - Floraffeine Boutique

- Fă slug-urile stabile și curate.

### Rezultat final

Zona publică Boutique este pregătită și pentru trafic organic.

## 20. Empty states publice

### Scop

Trebuie să arate elegant chiar și când lipsesc rezultate.

### Cazuri obligatorii

#### Catalog fără rezultate

- mesaj:
 Nu am găsit produse pentru filtrele selectate.

#### Creatori fără rezultate

- mesaj:
 Nu am găsit creatori care să corespundă filtrelor tale.

#### Creator fără produse

- mesaj:
 Momentan nu există produse publicate pentru acest creator.

### Task developer

- Creează empty states curate și elegante.

- Adaugă CTA de reset filtre la catalog și creatori.

### Rezultat final

Zona publică nu pare stricată când nu are rezultate.

## 21. Politica de stoc și disponibilitate publică

### Scop

Trebuie stabilit dacă un produs cu stoc 0 apare sau nu.

### Recomandare

- dacă stoc = 0:

  - produsul poate rămâne vizibil, dar marcat Indisponibil

  - Add to cart dezactivat
 sau

- poate fi exclus din catalog default și afișat doar dacă vrei SEO/istoric

### Task developer

- Decide comportamentul împreună cu flow-ul de stoc.

- În product page, blochează Add to cart dacă stocul nu permite.

- În catalog, permite filtru în stoc.

### Rezultat final

Clientul nu poate comanda produse indisponibile.

## 22. Integrarea minimă cu evenimentele

### Scop

Documentul spune că landing-ul Boutique trebuie să prezinte și evenimentele, iar produsele pot primi badge Showcase sau apărea în Showcase Picks.

### În faza acestui task

Nu dezvoltăm încă sistemul complet de evenimente, dar lăsăm loc pentru:

- secțiune evenimente pe landing

- badge Showcase

- secțiune Showcase Picks ulterior

### Task developer

- În landing Boutique, pregătește secțiunea evenimente.

- Dacă nu există încă evenimente publicate:

  - ascunde secțiunea
 sau

  - afișează placeholder elegant

### Rezultat final

Arhitectura publică rămâne extensibilă pentru modulul de evenimente.

## 23. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu afișa produse dacă merchantul nu mai este activ.

- Nu afișa produse pending_approval, rejected, draft.

- Nu permite add to cart dacă produsul nu mai este public eligibil.

- Dacă promoția expiră, scoate badge-ul Recomandat, dar produsul rămâne activ. Documentul spune clar asta.

- Dacă merchantul are doar expunere în locație, nu afișa produsul în catalog online.

- Dacă produsul are in_location, afișează badge-ul aferent.

- Dacă creatorul nu mai are produse publice, decide dacă profilul public rămâne sau nu; eu recomand să nu apară în listarea principală.

- Nu lăsa paginile publice să spargă navigarea dacă slug-ul nu există; returnează 404 curat.

- Nu folosi date neaprobate în profile sau produse publice.

- Dacă produsul este în coș și între timp devine inactiv, validează din nou la checkout.

## 24. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /boutique;

- există /boutique/catalog;

- există /boutique/creatori;

- există /boutique/creator/{slug};

- există /boutique/product/{slug};

- produsele promovate apar primele în catalog;

- badge-urile funcționează corect;

- regulile de vizibilitate sunt respectate;

- blocul Ridicare din locație este clar în product page;

- produsul se poate adăuga în coșul comun ca item Boutique;

- există empty states și filtre funcționale.

## Ordinea recomandată de implementare

- scope public visibility

- /boutique landing

- /boutique/catalog

- filtre + sortare

- product card component

- /boutique/creatori

- /boutique/creator/{slug}

- /boutique/product/{slug}

- add to cart integration

- empty states

- SEO/meta

- extensie evenimente placeholder

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Shared] Cart + Checkout + Pickup Logic pentru Boutique

pentru că acum produsele publice pot fi văzute și adăugate în coș, iar următorul pas obligatoriu este implementarea completă a regulilor din document pentru:

- separarea produselor Boutique în coș,

- blocarea livrării pentru ele,

- alegerea datei și intervalului de ridicare,

- confirmarea pickup-ului,

- finalizarea comenzii în checkout-ul comun.

Continuăm direct cu asta în mesajul următor.

continua

Thought for 14s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul comun și foarte important, pentru că aici se întâlnesc modulul Boutique și platforma existentă: coșul, checkout-ul și logica de ridicare din locație. Documentul este foarte clar aici: produsele Boutique sunt pickup only, în coș trebuie grupate separat, iar dacă utilizatorul are și flori/cafea, checkout-ul trebuie să ofere două variante: ridică tot din locație sau separă comanda. În plus, pentru Boutique trebuie introduse data de ridicare, intervalul orar, confirmarea de pickup, statusurile dedicate și emailurile de confirmare/pregătire.

# [Shared] Cart + Checkout + Pickup Logic pentru Boutique

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a logicii comune prin care:

- produsele Boutique intră în același coș existent,

- sunt tratate separat în UI și în reguli,

- livrarea este blocată pentru ele,

- clientul selectează data și intervalul de ridicare,

- dacă există și produse Floraffeine standard, sistemul oferă flux clar de separare,

- comanda se salvează corect cu statusuri și date de pickup,

- stocul se rezervă și statusul comenzii poate merge până la picked_up.

## 1. Decizia de arhitectură pentru comenzi

### Scop

Trebuie fixat clar dacă folosim tabele dedicate sau extindem sistemul existent.

### Ce spune documentul

Documentul recomandă:

- să poți folosi aceeași masă de comenzi existentă,

- dar cu separare clară prin order_type = boutique,

- plus itemi dedicați sau logică separată pentru calcule rapide.

### Recomandarea mea

Pentru că tu ai spus clar că coșul și checkout-ul sunt comune, soluția sănătoasă este:

- păstrăm orders existent

- păstrăm order_items existent, dacă este suficient

- adăugăm câmpuri și logică pentru source = boutique

- adăugăm suport pentru:

  - pickup date

  - pickup slot

  - pickup location

  - pickup-only

  - merchant reference

  - fee snapshot / net merchant, dacă itemii pot ține aceste date

Dacă structura existentă nu permite elegant, atunci:

- orders comun

- boutique_order_items separat

### Task developer

- Analizează structura curentă orders și order_items.

- Decide una dintre variante:

  - extindere tabele existente

  - orders comun + boutique_order_items

- Documentează clar alegerea și păstrează-o consecvent în tot modulul.

### Rezultat final

Avem o fundație clară pentru coș și checkout fără dublare inutilă.

## 2. Extinderea structurii coșului pentru produse Boutique

### Scop

Un item Boutique trebuie să poarte suficiente informații pentru checkout și payout.

### Câmpuri minime necesare în cart item

- source = boutique | floraffeine

- product_id

- merchant_id pentru Boutique

- pickup_only = true pentru Boutique

- product_name_snapshot

- unit_price_snapshot

- quantity

- cover_image_snapshot

- creator_brand_snapshot recomandat

### Task developer

- Extinde structura din session/cart/db pentru itemii Boutique.

- La Add to cart pentru Boutique, salvează toate snapshot-urile necesare.

- Nu te baza doar pe produs live în checkout; folosește snapshot minim.

### Rezultat final

Coșul poate diferenția clar itemii Boutique de restul produselor.

## 3. Detectarea produselor Boutique în coș

### Scop

La orice afișare de cart/checkout trebuie să știm dacă există produse Boutique.

### Regula din document

În momentul în care în coș există cel puțin un produs Boutique:

- cart.contains_boutique_products = true

- se activează:

  - ridicare obligatorie

  - selector dată și interval.

### Task developer

- Creează helper/service:

  - containsBoutiqueProducts()

  - containsMixedSources()

  - containsBoutiqueOnly()

- Refolosește-l în:

  - cart page

  - checkout page

  - shipping methods logic

### Rezultat final

Platforma detectează imediat dacă trebuie să intre în flow-ul Boutique.

## 4. UI în coș: gruparea produselor

### Scop

Documentul cere explicit secțiune separată în coș pentru Boutique.

### Reguli UI

În coș:

- produsele Boutique trebuie grupate într-o secțiune separată

- sub titlu trebuie să existe text fix:

  - Produsele Floraffeine Boutique se ridică doar din locație.

### Structură recomandată

#### Secțiunea A — Produse Boutique

Titlu:

- Ridicare din locație

Subtext:

- Produsele Floraffeine Boutique se ridică doar din locație.

#### Secțiunea B — Produse standard Floraffeine

- păstrează flow-ul normal de livrare/ridicare existent

### Task developer

- Grupează cart items după source.

- Afișează heading separat pentru Boutique.

- Pune badge Ridicare în locație pe fiecare item Boutique.

### Rezultat final

Clientul înțelege clar încă din coș că produsele Boutique au regulă separată.

## 5. Reguli dacă în coș există și produse Floraffeine standard

### Scop

Aici documentul este foarte clar: când coșul este mixt, trebuie oferite două opțiuni clare.

### Variante obligatorii

#### Opțiunea A

Ridicare din locație pentru toate produsele

#### Opțiunea B

Separă comanda

- una pentru livrare flori/cafea

- una pentru ridicare Boutique

### Text UI obligatoriu

Ai produse care se ridică doar din locație (Boutique). Poți fie să ridici totul din locație, fie să separi comanda.

### Task developer

- În cart sau la începutul checkout-ului, dacă containsMixedSources():

  - afișează modal sau inline choice block

- Oferă butoane:

  - Ridic tot din locație

  - Separ comanda

- Salvează alegerea userului în sesiune/checkout state.

### Rezultat final

Clientul nu ajunge într-un checkout confuz sau blocat.

## 6. Comportamentul opțiunii „Ridic tot din locație”

### Scop

Toate produsele, inclusiv cele standard, trec pe pickup.

### Logică

Dacă userul alege:

- Ridic tot din locație

atunci:

- se dezactivează metodele de livrare

- tot checkout-ul merge pe pickup

- se folosește aceeași dată/interval pentru tot, dacă asta e compatibil cu produsele standard

### Task developer

- Salvează checkout_mode = pickup_all.

- Nu mai afișa metode de livrare.

- Toate itemele din comandă sunt procesate ca pickup.

### Rezultat final

Există un flux simplu și elegant pentru clienții care acceptă ridicarea completă.

## 7. Comportamentul opțiunii „Separă comanda”

### Scop

Cea mai importantă variantă pentru arhitectură.

### Logică

Dacă userul alege:

- Separ comanda

atunci sistemul trebuie să genereze:

- o comandă pentru Boutique, pickup only

- o comandă separată pentru produse standard, care merge pe flow-ul normal

### Task developer

- Salvează checkout_mode = split_orders.

- La finalizare checkout:

  - creează două comenzi distincte

- Comanda Boutique:

  - pickup

  - order_type = boutique

- Comanda standard:

  - order_type normal

  - folosește livrare/pickup standard deja existentă

### Observație importantă

Asta este cea mai sănătoasă soluție și pentru:

- payout-uri

- stoc

- statusuri

- emailuri

### Rezultat final

Mixed cart-ul nu distruge logica existentă și rămâne curat contabil.

## 8. Structura comenzii Boutique

### Scop

Comanda Boutique trebuie să aibă câmpuri și statusuri dedicate.

### Ce spune documentul

Pentru boutique_orders sau orders cu tip Boutique:

- status

- pickup_date

- pickup_time_slot

- pickup_location_id

- subtotal

- fees

- total.

### Statusuri obligatorii

- placed

- reserved

- ready_for_pickup

- picked_up

- canceled

- expired_unpicked

### Task developer

- Extinde structura de comenzi pentru aceste statusuri.

- Adaugă câmpuri:

  - pickup_date

  - pickup_time_slot

  - pickup_location_id

  - order_type = boutique

- Definește enum-urile și tranzițiile de status.

### Rezultat final

Comenzile Boutique pot fi urmărite end-to-end.

## 9. Structura itemilor din comanda Boutique

### Scop

Trebuie păstrate date pentru split profit și payout.

### Ce spune documentul

Itemul Boutique trebuie să conțină:

- product_id

- merchant_id

- quantity

- unit_price

- fee_percentage_snapshot

- fee_amount

- net_amount_to_merchant.

### Task developer

- Adaugă sau creează structură pentru aceste câmpuri.

- La creare comandă:

  - salvează snapshot-ul fee-ului merchantului

  - calculează fee amount

  - calculează net amount

- Nu recalcula ulterior din merchant.fee_percentage, pentru a păstra istoric corect.

### Rezultat final

Payout-urile viitoare devin simple și sigure.

## 10. Pagina /checkout — secțiunile Boutique

### Scop

Documentul descrie clar structura checkout-ului pentru Boutique.

### Secțiuni obligatorii

#### Secțiunea 1 — Produse din coș

- grupate pe Boutique

- afișare:

  - produs

  - creator

  - cantitate

  - preț

- sub titlu:

  - badge Ridicare în locație

  - text:
 Produsele Floraffeine Boutique se ridică doar din locația Floraffeine.

#### Secțiunea 2 — Ridicare din locație

- titlu:

  - Alege când ridici comanda

#### Secțiunea 3 — Date client

- nume

- telefon

- email

- observații

#### Secțiunea 4 — Confirmare ridicare

- checkbox obligatoriu

#### Secțiunea 5 — Plata

- card online

- plată în locație

#### Secțiunea 6 — Confirmare

- buton Plasează comanda

### Task developer

- Extinde checkout-ul existent cu aceste secțiuni contextuale.

- Afișează secțiunile doar dacă există Boutique în coș.

- Nu dubla checkout-ul; doar schimbă flow-ul în funcție de coș.

### Rezultat final

Checkout-ul comun suportă elegant și produsele Boutique.

## 11. Programarea ridicării

### Scop

Documentul spune clar că este „extrem de util” și trebuie adăugată.

### Câmpuri obligatorii

- pickup_date

- pickup_time_slot

### Intervale recomandate

- 10:00–12:00

- 12:00–14:00

- 14:00–16:00

- 16:00–18:00

- 18:00–20:00

### Text

Alege când vrei să ridici comanda. Dacă ai nevoie de alt interval, scrie în observații.

### Task developer

- Creează selector calendar.

- Creează dropdown pentru intervale.

- Validează:

  - data obligatorie

  - interval obligatoriu

  - data nu poate fi în trecut

- Poți bloca zilele indisponibile dacă vei avea ulterior calendar operațional.

### Rezultat final

Clientul poate programa clar ridicarea.

## 12. Date client și observații

### Scop

Trebuie să rămână simple și clare.

### Câmpuri

- name

- phone

- email

- notes

### Exemple observații din document

- Ridic eu

- Ridică altcineva

### Task developer

- Refolosește structura existentă de date client.

- Asigură-te că observațiile ajung și în admin/order detail.

- Dacă userul este logat, precompletează datele.

### Rezultat final

Datele de pickup și contact sunt disponibile pentru echipă.

## 13. Confirmare ridicare

### Scop

Pentru claritate juridică și UX.

### Câmp obligatoriu

Checkbox:

- Confirm că produsele se ridică din locația Floraffeine.

### Task developer

- Adaugă checkbox obligatoriu.

- Blochează plasarea comenzii fără acesta.

- Salvează timestamp de acceptare dacă vrei audit.

### Rezultat final

Clientul confirmă explicit regula pickup-only.

## 14. Metode de plată

### Scop

Documentul recomandă două metode:

- card online

- plată în locație
 și menționează că pentru risc minim de stoc este recomandat cardul online.

### Recomandare arhitecturală

Pentru Boutique:

- suportă card_online

- suportă pay_in_store

- dar dacă vrei MVP mai sigur, poți porni doar cu card online

### Task developer

- Verifică providerul actual de plată.

- Decide dacă Boutique pornește cu:

  - doar card

  - card + pay in store

- Dacă există pay_in_store, statusul comenzii trebuie să reflecte asta corect.

### Rezultat final

Comanda Boutique poate fi plătită și procesată coerent.

## 15. Regula de rezervare a stocului

### Scop

Documentul recomandă explicit rezervarea după confirmarea plății.

### Regula recomandată

- după confirmarea plății:

  - produsele intră în status de rezervare

  - stocul este scăzut / rezervat

- text:

  - După confirmarea plății, produsele sunt rezervate pentru tine.

### Task developer

- Decide dacă scazi stocul:

  - la plasarea comenzii

  - sau la confirmarea plății

- Recomandare:

  - card online → la payment success

  - plată în locație → la plasare, dar cu expirare mai strictă sau rezervare temporară

- Salvează istoric de stoc.

### Rezultat final

Nu riști dublă vânzare și nici blocaj de stoc necontrolat.

## 16. Regula no-show și expirare comandă

### Scop

Documentul propune o regulă clară:

- păstrați comanda 3 zile după intervalul ales

- dacă nu e ridicată, se poate anula și reintra în stoc.

### Reguli recomandate

- dacă statusul este ready_for_pickup

- și trec 3 zile calendaristice după pickup_date + slot

- comanda devine expired_unpicked

- stocul revine

### Task developer

- Creează job zilnic sau orar pentru verificare comenzi expirate.

- Dacă termenul a trecut:

  - setează status = expired_unpicked

  - reintrodu în stoc itemii eligibili

- Trimite notificare internă și eventual client.

### Rezultat final

Sistemul nu rămâne blocat cu rezervări veșnice.

## 17. Politica de anulare

### Scop

Documentul recomandă:

- anulare gratuită până la 12 ore înainte de intervalul ales,

- după aceea, doar dacă produsul nu a fost pregătit sau după regulile stabilite.

### Task developer

- Adaugă logică de eligibility pentru anulare:

  - dacă acum < pickup time - 12h → full cancel allowed

- Dacă este mai târziu:

  - marchează cererea ca manual review
 sau

  - blochează self-cancel

- Adaugă textul în pagina de termeni și în checkout summary.

### Rezultat final

Anulările nu devin haotice sau abuzabile.

## 18. Modal de restricție dacă utilizatorul selectează livrare

### Scop

Documentul cere clar un modal când userul selectează livrare, dar în coș există produse Boutique.

### Text obligatoriu

Titlu:

- Produse cu ridicare din locație

Text:

- În coș ai produse Floraffeine Boutique care se ridică doar din locație. Poți: să ridici toate produsele din locație, sau să separi comanda (livrare flori/cafea + ridicare Boutique).

Butoane:

- Ridic tot din locație

- Separ comanda

### Task developer

- Interceptează selecția metodei de livrare în checkout.

- Dacă există Boutique și userul alege livrare incompatibilă:

  - afișează modalul

- Leagă butoanele la fluxurile descrise mai sus.

### Rezultat final

Nu există combinații invalide în checkout.

## 19. Email confirmare comandă Boutique

### Scop

Documentul oferă copy clar pentru emailul de confirmare.

### Subiect

Comanda ta Boutique este înregistrată – ridicare din locație

### Conținut minim

- mulțumire

- adresă locație

- data și intervalul

- mesaj:

  - Vei primi confirmare când este pregătită pentru ridicare.

### Task developer

- Creează mail class pentru confirmare comandă Boutique.

- Trimite după creare comandă validă.

- Include toate detaliile pickup.

### Rezultat final

Clientul primește imediat dovada clară a comenzii și a programării.

## 20. Email „Comanda e pregătită”

### Scop

Documentul îl definește explicit.

### Subiect

Comanda ta este pregătită pentru ridicare

### Conținut minim

- comanda e pregătită

- adresă

- program

- eventual număr comandă și instrucțiune de prezentare

### Task developer

- Creează mail class pentru ready_for_pickup.

- Leagă-l la schimbarea de status.

- Include și textul recomandat:

  - La ridicare, te rugăm să ai la tine numărul comenzii sau emailul de confirmare.

### Rezultat final

Clientul știe clar când poate veni.

## 21. Statusuri operaționale și evenimente

### Scop

Statusurile Boutique trebuie să fie standard și reutilizabile.

### Statusuri obligatorii

- placed

- reserved

- ready_for_pickup

- picked_up

- canceled

- expired_unpicked

### Domain events din document

- BoutiqueOrderPlaced

- BoutiqueOrderReserved

- BoutiqueOrderReady

- BoutiqueOrderPickedUp

- BoutiqueOrderExpiredUnpicked

- BoutiqueOrderCanceled

### Task developer

- Creează enum/status constants.

- Creează event classes.

- Folosește listener-e pentru:

  - emailuri

  - stock adjustments

  - notificări interne

### Rezultat final

Comenzile Boutique devin predictibile și ușor de integrat.

## 22. Impact merchant side

### Scop

Documentul spune clar că merchantul trebuie să vadă și el comenzile de ridicare.

### Ce trebuie să apară ulterior în dashboard/merchant orders

- Comenzi de ridicare

- statusuri:

  - new

  - preparing

  - ready_for_pickup

  - picked_up

  - canceled

### Observație

Aici există o mică diferență între statusurile de order publice și statusurile operaționale merchant/admin. Eu recomand:

- public/order master:

  - placed, reserved, ready_for_pickup, picked_up, canceled, expired_unpicked

- merchant/admin UI labels:

  - new mapat din placed/reserved

  - preparing

  - ready_for_pickup

  - picked_up

  - canceled

### Task developer

- Păstrează statusurile canonice în DB.

- Mapează friendly labels pentru merchant/admin.

### Rezultat final

Nu apar contradicții între sistem și interfețe.

## 23. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite livrare pentru itemii Boutique.

- Nu permite checkout Boutique fără pickup_date.

- Nu permite checkout Boutique fără pickup_time_slot.

- Nu permite checkout fără checkbox-ul de confirmare pickup.

- Dacă produsul devine indisponibil între cart și checkout, blochează finalizarea.

- Dacă mixed cart e separat, creează două comenzi distincte fără pierderi de itemi.

- Dacă plata eșuează, nu rezerva definitiv stocul.

- Dacă userul revine după expirarea unui slot sau după indisponibilitate, cere revalidare.

- Dacă un merchant este suspendat după plasarea comenzii, comanda existentă trebuie totuși onorată conform regulilor operaționale.

- Dacă userul selectează plată în locație, trebuie definit clar cât timp rămâne rezervarea activă înainte de auto-expirare.

## 24. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- coșul comun diferențiază produsele Boutique;

- cart page grupează Boutique separat;

- mixed cart oferă cele 2 variante corecte;

- checkout-ul comun suportă pickup Boutique;

- există dată și interval de ridicare;

- există confirmare explicită de pickup;

- există structură de comandă și itemi cu snapshot-uri utile;

- statusurile Boutique sunt funcționale;

- emailurile de confirmare și ready funcționează;

- există logică de rezervare stoc și expirare no-show;

- combinațiile invalide de livrare sunt blocate corect.

## Ordinea recomandată de implementare

- decizie arhitectură comenzi

- extindere cart item structure

- detectare Boutique în coș

- grupare UI în coș

- mixed cart choice

- checkout sections

- pickup date + slot

- order create logic

- order item snapshots + fees

- payment hooks + stock reservation

- status machine

- emailuri

- no-show expiration job

- validări și edge cases

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Merchant] Orders + Pickup Status + Payout Overview

pentru că după ce comanda Boutique poate fi plasată, merchantul trebuie să poată vedea:

- comenzile care conțin produsele lui,

- statusurile de ridicare,

- sumele brute, fee-ul și netul estimat,
 iar documentul merge exact în direcția asta prin merchant dashboard, pickup orders, total sales, fee total, net payable și ulterior merchant_payouts.

continua

Thought for 11s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, exact cum cere logica sistemului după checkout: merchantul trebuie să poată vedea comenzile care conțin produsele lui, statusurile de ridicare și sumele relevante pentru el. Documentul spune clar că în /merchant/orders trebuie listate doar comenzile cu produsele lui, cu status, cantitate, total, fee, net către creator, iar în /merchant/payouts trebuie să existe total de plată, istoric și următoarea decontare. În plus, dashboardul merchant trebuie să arate și „Comenzi de ridicare”, iar modelul minim de date include merchant_payouts cu total_sales, total_fees, total_net, status (pending/paid) și paid_at.

# [Merchant] Orders + Pickup Status + Payout Overview

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a zonei merchant pentru:

- vizualizarea comenzilor care conțin produsele lui,

- urmărirea statusurilor de ridicare,

- afișarea valorilor brute, fee și net,

- afișarea soldului estimat și a decontărilor,

- pregătirea terenului pentru payout-uri reale și exporturi.

## 1. Decizia de model pentru „merchant order view”

### Scop

Merchantul nu trebuie să vadă întreaga comandă a clientului, ci doar partea care îl privește.

### Recomandare arhitecturală

Dacă păstrăm:

- orders comun

- order_items sau boutique_order_items

atunci zona merchant trebuie să lucreze pe:

- comenzi distincte Boutique
 sau

- itemi Boutique filtrați per merchant_id

Cum documentul recomandă itemi Boutique cu merchant_id denormalizat pentru query rapid, asta trebuie folosit ca sursă principală pentru merchant view.

### Task developer

- Confirmă sursa de adevăr:

  - boutique_order_items
 sau

  - order_items extins cu merchant_id

- Toate query-urile merchant orders trebuie să filtreze strict pe merchant_id.

- Nu afișa merchantului itemii altor creatori sau produsele Floraffeine standard.

### Rezultat final

Merchantul vede strict ce îl privește.

## 2. Ruta /merchant/orders

### Scop

Pagină centrală pentru comenzile care conțin produsele merchantului.

### Ce cere documentul

Listă comenzi doar cu produsele lui, cu:

- status comenzi

- cantitate

- total

- fee

- net către creator.

### Rută

- GET /merchant/orders

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/orders.

- Creează controller MerchantOrdersController@index.

- Aplică middleware:

  - auth.merchant

  - merchant.active

  - merchant.subscription.usable-or-limited-view

- Permite acces și în past_due măcar read-only, dacă asta rămâne regula finală.

### Rezultat final

Merchantul are o pagină dedicată comenzilor sale.

## 3. Structura listării comenzi merchant

### Scop

Listarea trebuie să fie clară și utilă, fără zgomot.

### Coloane obligatorii

- Order ID / număr comandă

- Data comenzii

- Status

- Cantitate totală itemi merchant

- Total brut merchant

- Fee total

- Net către creator

- Pickup date

- Pickup interval

- Actions: View

### Coloane recomandate suplimentar

- nume client

- telefon client

- metodă plată

- status plată

### Task developer

- Creează tabel paginat.

- Calculează valorile la nivel de merchant per comandă:

  - total brut doar pentru itemii lui

  - total fee doar pentru itemii lui

  - net doar pentru itemii lui

- Formatează sumele în RON.

### Rezultat final

Merchantul vede rapid cât valorează fiecare comandă pentru el.

## 4. Statusuri afișate în zona merchant

### Scop

Documentul indică două perspective:

- statusurile canonice ale comenzii Boutique:

  - placed, reserved, ready_for_pickup, picked_up, canceled, expired_unpicked

- iar în merchant side impact apar etichete prietenoase:

  - new, preparing, ready_for_pickup, picked_up, canceled.

### Recomandare

În DB păstrezi statusurile canonice.
 În UI merchant mapezi astfel:

- placed / reserved → Nouă

- preparing dacă introduci etapă operațională internă

- ready_for_pickup → Pregătită

- picked_up → Ridicată

- canceled → Anulată

- expired_unpicked → Neridicată / expirată

### Task developer

- Creează helper de mapare status DB → label UI.

- Folosește badge-uri clare și consistente.

- Nu inventa statusuri diferite în mai multe locuri.

### Rezultat final

Merchantul înțelege ușor în ce stadiu este comanda.

## 5. Filtre în /merchant/orders

### Scop

Merchantul trebuie să poată găsi rapid comenzile relevante.

### Filtre recomandate

- status

- interval dată comandă

- interval pickup date

- paid / unpaid

- search după:

  - order number

  - nume client

  - email / telefon, dacă este permis în UI

### Task developer

- Creează filtre GET persistente în URL.

- Adaugă sortări:

  - cele mai noi

  - cele mai vechi

  - pickup cel mai apropiat

  - net descrescător

- Adaugă tab-uri rapide:

  - Toate

  - Noi

  - Pregătite de ridicare

  - Finalizate

  - Anulate

### Rezultat final

Merchantul poate lucra eficient cu volum mare de comenzi.

## 6. Pagina detaliu comandă merchant

### Scop

Merchantul trebuie să poată vedea detaliile complete ale părții sale din comandă.

### Rută

- GET /merchant/orders/{id}

### Ce trebuie să vadă

#### A. Informații comandă

- număr comandă

- data plasării

- status

- metodă de plată

- status plată

#### B. Pickup

- pickup date

- pickup slot

- pickup location

- observații client

#### C. Client

- nume

- telefon

- email

- mențiune dacă ridică altcineva, dacă e în notes

#### D. Produse din comandă aparținând merchantului

- produs

- cantitate

- preț unitar

- fee %

- fee amount

- net amount

#### E. Sumar financiar

- subtotal merchant

- fee total

- net total

### Task developer

- Creează MerchantOrdersController@show.

- Afișează strict itemii merchantului.

- Nu afișa produse ale altor creatori.

- Afișează pickup info clar în partea de sus.

### Rezultat final

Merchantul are toate datele necesare pentru pregătirea și urmărirea comenzii.

## 7. Bloc „Comenzi de ridicare” în dashboard

### Scop

Documentul cere explicit ca merchant dashboard să arate „Comenzi de ridicare”.

### Ce trebuie afișat

- count comenzi noi

- count comenzi ready_for_pickup

- count comenzi picked_up în perioada curentă

- link rapid către /merchant/orders

### Task developer

- Adaugă widget dedicat în dashboard.

- Dacă există comenzi de azi / pickup azi, evidențiază-le.

- Fă click pe widget → filtrare directă în orders.

### Rezultat final

Merchantul vede rapid dacă are activitate operațională relevantă.

## 8. KPI-uri financiare în merchant orders

### Scop

Să existe consistență între dashboard, listare comenzi și payout.

### KPI-uri recomandate

- total sales luna curentă

- fee total luna curentă

- net estimat luna curentă

- comenzi count luna curentă

Documentul cere explicit:

- Total sales

- Fee total

- Net payable

- Status payout.

### Task developer

- Creează service de agregare:

  - MerchantOrdersMetricsService

- Refolosește calculele în:

  - dashboard

  - orders

  - payouts

- Asigură că formulele sunt identice peste tot.

### Rezultat final

Nu apar diferențe între ecrane pe aceleași valori.

## 9. Calcul financiar per item și per comandă

### Scop

Sumele trebuie să fie înghețate corect la momentul comenzii.

### Formula din document și model

Per item:

- fee_percentage_snapshot

- fee_amount

- net_amount_to_merchant

Per comandă:

- subtotal merchant = sum(item.unit_price * qty)

- fee total = sum(item.fee_amount)

- net total = sum(item.net_amount_to_merchant)

### Task developer

- Calculează aceste valori la creare comandă.

- Salvează snapshot-urile în itemi.

- În merchant UI folosește doar snapshot-urile, nu fee-ul curent al merchantului.

### Rezultat final

Payout-urile și rapoartele sunt corecte istoric.

## 10. Crearea tabelei merchant_payouts

### Scop

Structură dedicată pentru decontări către merchant.

### Câmpuri din document

- id

- merchant_id

- period_start

- period_end

- total_sales

- total_fees

- total_net

- status — pending, paid

- paid_at

- notes

### Task developer

- Creează migration merchant_payouts.

- Pune index pe:

  - merchant_id

  - status

  - period_start

  - period_end

- Adaugă model MerchantPayout.

### Rezultat final

Există baza pentru decontări și istoric plăți.

## 11. Relația dintre comenzi și payout-uri

### Scop

Trebuie știut ce comenzi/itemi au fost deja incluse într-un payout.

### Recomandare arhitecturală

Ai nevoie de una dintre variante:

- merchant_payout_items pivot
 sau

- boutique_order_items.payout_id

Eu recomand:

- merchant_payout_items
 pentru că e mai flexibil și auditabil.

### Câmpuri recomandate pentru merchant_payout_items

- id

- merchant_payout_id

- order_id

- order_item_id

- gross_amount

- fee_amount

- net_amount

### Task developer

- Creează pivot pentru legarea itemilor de payout.

- Payout-ul trebuie să poată include doar itemi eligibili:

  - plătiți

  - ridicați sau închiși conform regulii finale

### Rezultat final

Ai trasabilitate exactă a decontărilor.

## 12. Regula de eligibilitate pentru payout

### Scop

Trebuie decis când devine o comandă „plătibilă” către merchant.

### Recomandare

Un item devine eligibil pentru payout doar dacă:

- comanda a fost plătită

- statusul comenzii este picked_up

- nu este anulată

- nu este expirată neridicată

- nu a fost deja inclusă într-un payout

Aceasta este cea mai sănătoasă regulă operațională.

### Task developer

- Creează helper/service:

  - isEligibleForPayout()

- Rulează eligibilitatea la nivel de item, nu doar comandă.

- Nu include itemi cu refund/anulare.

### Rezultat final

Nu plătești merchantul pentru comenzi care nu s-au finalizat real.

## 13. Ruta /merchant/payouts

### Scop

Merchantul trebuie să aibă pagină separată pentru decontări.

### Ce cere documentul

- total de plată către creator

- istoric plăți

- data următoarei decontări.

### Rută

- GET /merchant/payouts

### UI recomandat

#### KPI top

- Sold estimat de încasat

- Ultima plată

- Următoarea decontare estimată

- Status curent payout

#### Tabel istoric

- perioadă

- total sales

- total fees

- total net

- status

- paid_at

- acțiune view / export

### Task developer

- Creează ruta și controller MerchantPayoutsController@index.

- Afișează sold estimat calculat din itemii eligibili neplătiți.

- Afișează istoric payout-uri.

### Rezultat final

Merchantul înțelege clar cât are de încasat și ce s-a plătit deja.

## 14. Pagina detaliu payout merchant

### Scop

Transparență totală pe o decontare.

### Rută

- GET /merchant/payouts/{id}

### Ce trebuie afișat

- perioadă payout

- total sales

- total fees

- total net

- status

- paid_at

- notes

- listă itemi/comenzi incluse

### Task developer

- Creează detaliu payout.

- Afișează fiecare comandă și item inclus.

- Adaugă sumar la final.

### Rezultat final

Merchantul poate audita singur ce a fost inclus în decontare.

## 15. „Data următoarei decontări”

### Scop

Documentul o menționează explicit.

### Recomandare

Dacă încă nu există logică finală de payout calendaristic, poți începe cu:

- estimare săptămânală
 sau

- estimare lunară

Exemplu tehnic:

- payout-uri generate în fiecare luni pentru comenzile picked_up până duminică 23:59

### Task developer

- Definește temporar regula operațională:

  - weekly recommended

- Afișează data următoarei rulări estimate.

- Dacă regula nu este finală, marchează clar „estimativ”.

### Rezultat final

Merchantul are predictibilitate asupra cashflow-ului.

## 16. Export CSV

### Scop

Documentul cere explicit Export CSV în zona de payouts/admin decontări.

### Ce exportăm pentru merchant

În /merchant/orders:

- order number

- order date

- pickup date

- status

- gross

- fee

- net

În /merchant/payouts/{id}:

- lista itemilor incluși în payout

### Task developer

- Adaugă buton Export CSV în orders.

- Adaugă buton Export CSV în payout detail.

- Respectă filtrele active în export.

### Rezultat final

Merchantul poate extrage date pentru evidență proprie.

## 17. Acces și restricții pe status subscription

### Scop

Zona orders/payouts trebuie să respecte regulile comerciale.

### Reguli recomandate

#### trial_active / active_paid

- acces complet

#### past_due

- acces read-only la comenzi și payout-uri

- fără acțiuni noi care cresc business-ul

#### canceled

- acces limitat la istoric și decontări, nu la acțiuni operative noi

### Task developer

- Aplică middleware diferențiat:

  - orders view allowed

  - payouts view allowed

- Ascunde acțiunile sensibile dacă planul nu este utilizabil complet.

### Rezultat final

Merchantul nu pierde istoricul, dar regulile de business sunt respectate.

## 18. Audit / logs pentru payout-uri

### Scop

Avem nevoie de trasabilitate.

### Recomandare

Tabelă:

- merchant_payout_logs

### Ce logăm

- payout_created

- payout_marked_paid

- payout_exported

- payout_note_updated

### Task developer

- Creează logging pentru acțiunile administrative majore.

- Include în payload:

  - period

  - total_net

  - admin user, dacă e făcut manual din admin

### Rezultat final

Decontările pot fi urmărite și verificate.

## 19. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Merchantul nu trebuie să vadă comenzi ale altui creator.

- Nu include comenzi canceled sau expired_unpicked în soldul estimat.

- Nu include itemi deja plătiți într-un payout nou.

- Dacă o comandă are refund după payout, trebuie să existe strategie de reconciliere; deocamdată marchează pentru review manual.

- Dacă mixed cart a generat două comenzi, merchantul vede doar comanda Boutique relevantă.

- Dacă fee-ul merchantului se schimbă ulterior, comenzile vechi rămân calculate cu snapshot.

- Dacă subscription-ul merchantului este past_due, istoricul trebuie să rămână vizibil.

- Dacă payout-ul este gol, nu crea înregistrare inutilă.

- Dacă o comandă este ready_for_pickup, nu o considera eligibilă pentru payout încă.

- Exportul CSV trebuie să respecte exact filtrele selectate.

## 20. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /merchant/orders;

- merchantul vede doar comenzile care îi aparțin;

- sunt afișate status, cantitate, total, fee și net;

- există detaliu comandă cu pickup info;

- dashboardul arată „Comenzi de ridicare”;

- există tabela merchant_payouts;

- există regulă clară de eligibilitate pentru payout;

- există /merchant/payouts și detaliu payout;

- există sold estimat, istoric și data următoarei decontări;

- există export CSV;

- restricțiile pe subscription sunt respectate.

## Ordinea recomandată de implementare

- confirmare model itemi merchant

- /merchant/orders list

- order detail

- dashboard pickup widget

- metrics service

- migration merchant_payouts

- pivot payout items

- eligibilitate payout

- /merchant/payouts

- payout detail

- export CSV

- audit logs

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Admin] Boutique Orders + POS Pickup + Payouts Admin

pentru că după ce merchantul poate vedea comenzile și decontările lui, adminul Floraffeine trebuie să poată:

- vedea toate comenzile Boutique,

- pregăti comenzile pentru ridicare,

- marca ready_for_pickup și picked_up,

- confirma ridicarea din POS/admin,

- genera și marca payout-urile către merchant ca paid. Documentul indică explicit butonul „Marchează ca ridicat”, cerința de ID/nume/cod scurt/QR și pagina admin de decontări cu Merchant / Total sales / Fee total / Net payable / Status payout / Export CSV.

Continuăm direct cu asta în mesajul următor.

continua

Thought for 16s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, care este critic pentru operaționalul real Floraffeine: [Admin] Boutique Orders + POS Pickup + Payouts Admin. Documentul cere clar:

- zonă admin pentru comenzile Boutique,

- confirmarea ridicării în admin/POS prin butonul „Marchează ca ridicat”,

- verificare prin ID comandă / nume client / cod scurt sau QR,

- statusurile canonice placed, reserved, ready_for_pickup, picked_up, canceled, expired_unpicked,

- și o pagină admin de decontări cu coloanele Merchant / Total sales / Fee total / Net payable / Status payout / Export CSV.

# [Admin] Boutique Orders + POS Pickup + Payouts Admin

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a zonei admin prin care echipa Floraffeine:

- vede toate comenzile Boutique,

- filtrează rapid comenzile de pickup,

- pregătește și marchează comenzile ca gata,

- confirmă ridicarea în locație,

- gestionează excepțiile de tip anulare / neridicare,

- vede sumele brute, fee și net pe merchant,

- generează și marchează payout-urile către creatori.

## 1. Ruta /admin/boutique/orders

### Scop

Pagină centrală pentru toate comenzile Boutique.

### Rută

- GET /admin/boutique/orders

### Ce trebuie să conțină

Listare cu toate comenzile order_type = boutique sau echivalentul ales în arhitectură, cu focus pe pickup și stare operațională.

### Task developer

- Creează ruta admin.

- Creează controller AdminBoutiqueOrdersController@index.

- Filtrează strict doar comenzile Boutique.

- Aplică permisiuni admin dedicate.

### Rezultat final

Adminul are o singură zonă de lucru pentru comenzile Boutique.

## 2. Structura listării admin orders

### Scop

Listarea trebuie să ajute atât partea de customer support, cât și partea de pickup din locație.

### Coloane obligatorii recomandate

- Order number / ID

- Data comenzii

- Client

- Telefon

- Status

- Pickup date

- Pickup slot

- Total comandă

- Nr. itemi

- Nr. merchanti implicați

- Payment method

- Payment status

- Actions: View

### Coloane recomandate suplimentar

- cod scurt pickup

- indicator today pickup

- indicator ready

- indicator expired risk

### Task developer

- Creează tabel paginat.

- Afișează badge-uri vizuale puternice pentru statusuri.

- Evidențiază comenzile:

  - pickup azi

  - ready for pickup

  - întârziate / expiring

### Rezultat final

Echipa vede imediat ce comenzi necesită acțiune.

## 3. Filtre în /admin/boutique/orders

### Scop

Adminul trebuie să poată ajunge rapid la comenzile relevante din ziua curentă.

### Filtre obligatorii

- status

- pickup date

- pickup slot

- payment status

- payment method

- search după:

  - order number

  - nume client

  - telefon

  - email

### Filtre recomandate suplimentar

- merchant

- pickup today

- ready only

- unpicked expired candidates

### Task developer

- Creează filtre persistente în URL.

- Adaugă quick tabs:

  - Toate

  - Azi

  - De pregătit

  - Gata de ridicare

  - Ridicate

  - Anulate

  - Expirate

- Sortează default după pickup date + slot crescător.

### Rezultat final

Adminul găsește rapid comenzile operative.

## 4. Pagina detaliu comandă admin

### Scop

Pagină completă de operare și verificare.

### Rută

- GET /admin/boutique/orders/{id}

### Secțiuni obligatorii

#### A. Informații comandă

- număr comandă

- status

- data plasării

- payment method

- payment status

- totaluri

#### B. Client

- nume

- telefon

- email

- observații

#### C. Pickup

- pickup date

- pickup slot

- pickup location

- cod scurt / QR

- eventual status verificare la ridicare

#### D. Produse

- listă itemi

- produs

- creator

- cantitate

- preț unitar

- fee

- net merchant

#### E. Timeline

- placed

- reserved

- ready_for_pickup

- picked_up

- canceled

- expired_unpicked

#### F. Panou acțiuni admin

- marchează rezervată

- marchează pregătită

- marchează ridicată

- anulează

- marchează expirată

### Task developer

- Creează pagina detail completă.

- Afișează itemii grupați pe merchant.

- Include timeline clar al statusurilor.

- Pune panou de acțiuni în dreapta.

### Rezultat final

Adminul poate gestiona integral comanda dintr-un singur ecran.

## 5. Confirmarea pickup-ului în admin / POS

### Scop

Documentul cere explicit acest flow operațional.

### Regula din document

În admin/POS:

- buton Marchează ca ridicat

- cere:

  - ID comandă

  - nume client

  - cod scurt / QR

- text către client:

  - La ridicare, te rugăm să ai la tine numărul comenzii sau emailul de confirmare.

### Recomandare tehnică

La fiecare comandă Boutique generezi:

- pickup_code scurt, ex. 6–8 caractere

- opțional QR code care encodează:

  - order_id

  - pickup_code

### Task developer

- Adaugă în comandă:

  - pickup_code

  - pickup_verified_at nullable

  - pickup_verified_by nullable

- Creează acțiune MarkBoutiqueOrderPickedUpAction.

- În UI, înainte de confirmare:

  - cere verificare minimă:

    - order number + client name

    - sau pickup code

    - sau scan QR

- La confirmare:

  - status = picked_up

  - picked_up_at = now

  - pickup_verified_by = admin_id

### Rezultat final

Ridicarea este confirmată sigur și auditabil.

## 6. Generarea codului scurt / QR

### Scop

Pickup-ul trebuie să fie rapid și sigur în locație.

### Recomandare

La plasarea comenzii:

- generezi pickup_code

- îl incluzi în emailul clientului

- opțional generezi QR

### Câmpuri recomandate

În orders sau echivalent:

- pickup_code

- pickup_qr_payload nullable

### Task developer

- Generează cod unic scurt per comandă.

- Salvează codul la creare comandă.

- Include codul în:

  - email confirmare

  - pagina de confirmare comandă

  - pagina admin order detail

- Dacă implementezi QR:

  - generează imagine/URL sigur

### Rezultat final

Pickup-ul în locație devine mult mai fluid.

## 7. Status reserved

### Scop

După plata confirmată, comanda trebuie să intre în stare rezervată.

### Regula din document

Statusurile includ explicit reserved.

### Logică recomandată

- placed = comandă creată

- reserved = plata confirmată / stoc rezervat

- ready_for_pickup = produsele sunt pregătite în locație

- picked_up = clientul le-a ridicat

### Task developer

- Creează tranziția placed -> reserved.

- Leag-o de:

  - payment success

  - sau confirmare internă pentru plata în locație, dacă permiți această metodă

- Loghează tranziția.

### Rezultat final

Comanda are stare clară între plasare și pregătire.

## 8. Status ready_for_pickup

### Scop

Echipa Floraffeine trebuie să poată anunța clientul că totul este pregătit.

### Regula din document

Există email dedicat „Comanda e pregătită” și status ready_for_pickup.

### Task developer

- Creează buton Marchează ca pregătită.

- Creează acțiune MarkBoutiqueOrderReadyAction.

- La schimbarea de status:

  - status = ready_for_pickup

  - ready_for_pickup_at = now

- Trimite email client:

  - Comanda ta este pregătită pentru ridicare

### Rezultat final

Clientul este notificat corect, iar echipa știe ce comenzi sunt gata.

## 9. Status canceled

### Scop

Trebuie tratate anulările administrativ și corect financiar.

### Când poate apărea

- anulare de client în termen

- anulare manuală de admin

- problemă de stoc / produs indisponibil

- problemă de plată

### Câmpuri recomandate

- canceled_at

- canceled_by

- cancel_reason

### Task developer

- Creează acțiune CancelBoutiqueOrderAction.

- Cere motiv obligatoriu.

- La anulare:

  - revino stocul unde este cazul

  - exclude itemii din eligibilitatea payout

- Trimite notificare client dacă anularea e după plasare.

### Rezultat final

Anulările sunt controlate și auditate.

## 10. Status expired_unpicked

### Scop

Documentul recomandă clar regula no-show și reintrarea în stoc.

### Regula recomandată

Dacă au trecut 3 zile după intervalul de pickup și comanda nu a fost ridicată:

- status = expired_unpicked

### Task developer

- Creează job automat zilnic/orar.

- Caută comenzile:

  - status = ready_for_pickup

  - pickup date depășită cu >3 zile

- Marchează:

  - expired_unpicked

- Rulează logică de restocare / review manual, în funcție de produs.

### Rezultat final

Comenzile neridicate nu rămân blocate la infinit.

## 11. Listare admin decontări /admin/boutique/payouts

### Scop

Documentul definește explicit această pagină.

### Rută

- GET /admin/boutique/payouts

### UI obligatoriu din document

Coloane:

- Merchant

- Total sales

- Fee total

- Net payable

- Status payout (pending/paid)

- Export CSV.

### Coloane recomandate suplimentar

- period_start

- period_end

- nr. comenzi incluse

- paid_at

- actions: View / Mark paid

### Task developer

- Creează ruta și controller AdminBoutiquePayoutsController@index.

- Listează payout-urile generate.

- Pune filtre după:

  - status

  - merchant

  - perioadă

### Rezultat final

Adminul are control total asupra decontărilor.

## 12. Pagina detaliu payout admin

### Scop

Adminul trebuie să poată verifica exact ce plătește.

### Rută

- GET /admin/boutique/payouts/{id}

### Ce trebuie să vadă

- merchant

- perioadă

- total sales

- total fees

- total net

- status

- paid_at

- notes

- listă itemi/comenzi incluse

- export CSV

- buton Marchează ca plătit

### Task developer

- Creează detail page pentru payout.

- Afișează itemii incluși în payout.

- Permite export CSV din detaliu.

### Rezultat final

Adminul poate verifica și închide payout-ul în cunoștință de cauză.

## 13. Generarea payout-urilor

### Scop

Trebuie să existe mecanism de creare a payout-urilor din comenzile eligibile.

### Regula recomandată

Se includ doar itemii:

- plătiți

- picked_up

- neanulați

- neincluși deja într-un payout

### Recomandare operațională

Generare:

- manuală la început din admin

- ulterior automat săptămânal

### Task developer

- Creează acțiune/command:

  - GenerateMerchantPayoutsAction

- Poate rula:

  - pentru toți merchantii

  - sau pentru un merchant selectat

- Creează merchant_payouts + merchant_payout_items

- Nu crea payout dacă total_net = 0

### Rezultat final

Decontările pot fi generate corect și repetabil.

## 14. Marcarea payout-ului ca paid

### Scop

Închiderea operațională și financiară a decontării.

### Task developer

- Creează acțiune MarkMerchantPayoutPaidAction.

- La acțiune:

  - status = paid

  - paid_at = now

  - paid_by = admin_id recomandat

- Permite notă internă:

  - ex. transfer bancar / numerar / alt canal

### Rezultat final

Payout-ul este marcat clar și istoric.

## 15. Export CSV admin

### Scop

Documentul cere explicit export CSV pe decontări.

### Ce exportăm

În listarea payouts:

- merchant

- period

- total sales

- total fees

- total net

- status

- paid_at

În payout detail:

- order number

- pickup date

- product

- qty

- gross

- fee

- net

În orders:

- order number

- client

- pickup date

- status

- total

- merchants involved

### Task developer

- Adaugă buton export în:

  - admin payouts list

  - admin payout detail

  - admin orders list

- Respectă filtrele active.

### Rezultat final

Adminul poate exporta rapid datele pentru contabilitate și operațional.

## 16. POS / ecran rapid de pickup

### Scop

Pe lângă detail page, e util un ecran rapid pentru locație.

### Recomandare

Rută separată:

- GET /admin/boutique/pickup-desk

### Ce trebuie să facă

- search rapid după:

  - pickup code

  - order number

  - nume client

- afișare instant comandă

- buton mare:

  - Marchează ca ridicat

### Task developer

- Creează ecran simplificat pentru recepție / bar / front desk.

- Optimizat pentru viteză, nu pentru analiză.

- Poți include și scan QR dacă implementezi.

### Rezultat final

Ridicarea în locație se face repede, fără să intri în admin detail complet.

## 17. Notificări interne pentru echipă

### Scop

Comenzile Boutique trebuie să fie vizibile și intern.

### Recomandare minimă

La:

- placed

- ready_for_pickup

- expired_unpicked

să existe notificare internă sau cel puțin badge/count în admin dashboard.

### Task developer

- Creează counters în admin dashboard:

  - pickup azi

  - ready azi

  - expirate / problematice

- Leagă-le de zona Boutique orders.

### Rezultat final

Echipa nu scapă comenzile importante.

## 18. Relația cu merchantul

### Scop

Schimbările de status trebuie să se reflecte și în merchant panel.

### Reguli

Când adminul schimbă statusul:

- merchantul vede aceeași actualizare în /merchant/orders

- dacă payout-ul e generat/plătit:

  - apare și în /merchant/payouts

### Task developer

- Refolosește aceeași sursă de adevăr pentru status.

- Nu dubla logica de mapare între admin și merchant.

- Dacă payout-ul devine paid, actualizează și partea merchant.

### Rezultat final

Admin și merchant văd aceeași realitate operațională.

## 19. Audit / logs admin

### Scop

Toate acțiunile critice trebuie urmărite.

### Recomandare

Tabele/logging pentru:

- boutique_order_logs

- merchant_payout_logs

### Ce logăm

#### Pe comenzi

- order_marked_reserved

- order_marked_ready

- order_marked_picked_up

- order_canceled

- order_expired_unpicked

#### Pe payout

- payout_generated

- payout_marked_paid

- payout_exported

### Task developer

- Loghează admin user și timestamp.

- Include payload minim util:

  - old_status

  - new_status

  - reason

  - payout totals

### Rezultat final

Tot fluxul este auditabil.

## 20. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite picked_up direct dacă comanda e canceled.

- Nu permite picked_up dacă verificarea minimă pickup nu trece.

- Nu include comenzi expired_unpicked în payout.

- Nu permite payout paid de două ori.

- Nu genera payout pentru itemi deja incluși în alt payout.

- Dacă o comandă conține itemi de la mai mulți merchanti, fiecare merchant trebuie calculat separat.

- Dacă plata eșuează sau este refund, comanda nu trebuie să intre în payout fără reconciliere.

- Dacă order status este schimbat manual retroactiv, recalculele trebuie controlate.

- Dacă produsul a fost șters/inactivat după comandă, itemul istoric trebuie păstrat prin snapshot.

- Dacă pickup code e introdus greșit, nu permite confirmarea fără fallback de verificare manuală.

## 21. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /admin/boutique/orders;

- există /admin/boutique/orders/{id};

- adminul poate marca reserved, ready_for_pickup, picked_up, canceled, expired_unpicked;

- există verificare pickup prin ID / nume / cod scurt sau QR;

- există ecran rapid de pickup desk;

- există /admin/boutique/payouts;

- există detaliu payout;

- payout-urile pot fi generate și marcate paid;

- exportul CSV funcționează;

- merchantul vede sincron schimbările de status și payout;

- toate acțiunile critice sunt logate.

## Ordinea recomandată de implementare

- admin orders list

- admin order detail

- status actions

- pickup code / QR

- pickup desk screen

- payout admin list

- payout detail

- payout generation action

- mark paid

- CSV export

- audit logs

- admin dashboard counters

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Merchant] Product Promotions + Payments

pentru că documentul spune foarte clar că:

- promovarea se selectează la creare produs,

- dar nu se plătește atunci,

- după aprobarea produsului, promoția devine awaiting_payment,

- iar merchantul trebuie să aibă în /merchant/promotions:

  - promo active/expirate,

  - status plată,

  - buton Plătește acum,

  - re-activate.

continua

Thought for 12s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, exact cum cere flow-ul din document: promovarea se alege la produs, dar nu se plătește atunci; după aprobarea produsului, promo intră în awaiting_payment, iar merchantul o gestionează din /merchant/promotions. Documentul definește clar planurile Simplu 49 lei / 7 zile, Complet 119 lei / 14 zile, Premium 249 lei / 30 zile, bonusul Start Boost pentru primele 2 produse aprobate, statusurile promoției și structura paginii cu 3 taburi: Active / În așteptare plată / Istoric.

# [Merchant] Product Promotions + Payments

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a zonei prin care merchantul:

- vede promoțiile produselor sale,

- poate plăti promoțiile aflate în awaiting_payment,

- vede promoțiile active și perioada lor,

- vede promoțiile expirate/anulate,

- poate reactiva o promoție pentru un produs,

- beneficiază corect de Start Boost pentru primele 2 produse aprobate.

## 1. Crearea / confirmarea tabelei product_promotions

### Scop

Tabela principală pentru promoțiile per produs este deja definită în document și trebuie tratată ca entitate separată, nu ca simplu câmp pe produs.

### Câmpuri din document

- id

- product_id

- type — start_boost, simple, complete, premium

- duration — 7, 14, 30, always

- status — none, included_free_premium, awaiting_payment, active, expired

- starts_at

- ends_at

- price

- paid_at

- payment_id

- notes

### Recomandări suplimentare

Adaugă și:

- merchant_id denormalizat pentru query rapid

- source nullable:

  - manual_selected

  - start_boost_auto

  - reactivation

  - event_included, pentru viitor

- payment_provider

- payment_status_snapshot

- created_at

- updated_at

### Task developer

- Creează sau aliniază migration-ul pentru product_promotions.

- Pune index pe:

  - product_id

  - merchant_id

  - status

  - type

  - starts_at

  - ends_at

- Definește clar dacă există:

  - o singură promo activă per produs

  - sau istoric multiplu; eu recomand istoric multiplu, dar maxim una activă simultan.

### Rezultat final

Există suport DB complet pentru promoțiile produselor.

## 2. Confirmarea statusurilor promoției

### Scop

Trebuie unificată terminologia între merchant, admin și public.

### Statusuri canonice

Din document:

- none

- included_free_premium

- awaiting_payment

- active

- expired

### Semnificație

- none = produs fără promovare

- included_free_premium = Start Boost gratuit pentru primele 2 produse

- awaiting_payment = produs aprobat, promo selectată, dar neplătită

- active = promo activă cu start/end

- expired = promo încheiată, produsul rămâne activ normal

### Task developer

- Creează enum/constants centralizate.

- Folosește aceleași valori în:

  - merchant products list

  - /merchant/promotions

  - admin promotions

  - catalog public badge logic

### Rezultat final

Avem un singur adevăr pentru promo status.

## 3. Planurile de promovare și prețurile

### Scop

Prețurile și livrabilele trebuie să fie tratate ca date oficiale ale sistemului.

### Planuri din document

#### Plan Simplu

- preț: 49 lei

- durată: 7 zile

- include:

  - 1 postare pe o rețea socială Floraffeine

  - recomandare în locație

  - top catalog 2 zile

#### Plan Complet

- preț: 119 lei

- durată: 14 zile

- include:

  - postări periodice

  - recomandare în locație

  - top catalog pe durata planului

  - menționare în „Produse recomandate”

#### Plan Premium

- preț: 249 lei

- durată: 30 zile

- include:

  - reels dedicat

  - postări social media

  - top catalog toată perioada

  - recomandare în locație

  - newsletter

  - mențiune „Creatorii săptămânii”

#### Start Boost

- echivalent premium gratuit

- durată recomandată: 14 zile

- include top catalog + social media + recomandare în locație

### Task developer

- Creează config central sau tabelă de config pentru planuri.

- Nu hardcoda prețurile direct în view-uri.

- Păstrează separat:

  - type

  - price

  - duration

  - benefits

### Rezultat final

Planurile pot fi afișate coerent și reutilizate peste tot.

## 4. Relația promoției cu produsul

### Scop

Trebuie clarificat dacă un produs are una sau mai multe promoții în timp.

### Recomandare arhitecturală

Un produs:

- poate avea multe promoții în istoric

- dar maximum una active

- și maximum una awaiting_payment la un moment dat

### Relații

MerchantProduct

- hasMany ProductPromotion

- hasOne currentPromotion() prin scope:

  - active sau awaiting_payment

### Task developer

- Creează model ProductPromotion.

- Definește relațiile.

- Creează helper methods:

  - hasActivePromotion()

  - hasAwaitingPaymentPromotion()

  - hasStartBoost()

  - currentPromotion()

### Rezultat final

Poți calcula simplu statusul promo al fiecărui produs.

## 5. Confirmarea flow-ului promo

### Scop

Trebuie implementat exact flow-ul descris în document.

### Flow corect

- Merchant creează produs și alege promo opțional

- Produsul este trimis spre aprobare

- Promo status devine awaiting_approval

- Admin aprobă produsul

- Dacă are promo selectată:

  - promo devine awaiting_payment

- Merchant plătește promoția

- Promo devine active

- După perioadă:

  - promo devine expired

  - produsul rămâne activ normal

### Task developer

- Confirmă că alegerea promoției la creare produs nu inițiază plată.

- La submit product:

  - promo nu trebuie activată

- La admin approve:

  - promo devine awaiting_payment, dacă nu a intrat în Start Boost

- La payment success:

  - promo devine active

### Rezultat final

Flow-ul de business al promoțiilor este 100% aliniat cu documentul.

## 6. Ruta /merchant/promotions

### Scop

Pagină centrală de management promoții.

### Ce cere documentul

/merchant/promotions cu 3 taburi:

- Active

- În așteptare plată

- Istoric

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/promotions.

- Creează controller MerchantPromotionsController@index.

- Aplică middleware:

  - auth.merchant

  - merchant.active

  - merchant.subscription.usable-or-limited

- Fă acces read-only și în unele stări limitate dacă vrei vizibilitate istorică.

### Rezultat final

Merchantul are o zonă clară pentru toate promoțiile.

## 7. Structura paginii /merchant/promotions

### Scop

Merchantul trebuie să înțeleagă rapid ce este activ, ce trebuie plătit și ce poate relansa.

### Layout din document

3 taburi:

- Active

- În așteptare plată

- Istoric

### Task developer

- Creează tab-uri cu count pe fiecare.

- Fă tab-ul default:

  - În așteptare plată dacă există promoții pending

  - altfel Active

- Adaugă filtrare și search dacă numărul crește.

### Rezultat final

Pagina este ușor de folosit și orientată spre acțiune.

## 8. Tab 1 — Active

### Scop

Merchantul trebuie să vadă promoțiile active și ce primește.

### Ce cere documentul

Carduri cu:

- produs (thumb + nume)

- plan

- perioadă start–end

- ce include

- status Active

- CTA Vezi detalii (modal)

### Modalul de detalii

- calendar start/end

- livrabile

- ce primește pe site:

  - tag

  - top

- ce primește în locație:

  - recomandare

### Task developer

- Creează card component pentru promo activă.

- Afișează:

  - thumb produs

  - nume

  - plan

  - dată start/end

  - status

- Creează modal detalii.

### Rezultat final

Merchantul vede clar ce promovări sunt în desfășurare.

## 9. Tab 2 — În așteptare plată

### Scop

Aici se află miza comercială: promoțiile aprobate, dar încă neplătite.

### Ce cere documentul

Card cu:

- produs

- plan ales

- perioadă

- preț promo

- CTA Plătește acum
 și text informativ:
 Produsele sunt active în catalog, însă tag-ul ‘Recomandat’ și poziționarea în top se activează după plată.

### Task developer

- Creează card pentru awaiting_payment.

- Pune textul informativ fix în partea de sus a tabului.

- Butonul Plătește acum trebuie să deschidă checkout-ul promoției.

### Rezultat final

Merchantul înțelege de ce produsul este live, dar încă nepromovat.

## 10. Tab 3 — Istoric

### Scop

Vizibilitate asupra promoțiilor trecute și reactivare rapidă.

### Ce cere documentul

- produs

- plan

- perioadă

- status Expirat / Anulat

- CTA Reactivează cu același plan preselectat

### Task developer

- Listează promoțiile expired și eventual canceled.

- Adaugă buton Reactivează.

- Butonul deschide:

  - selector de produs + plan preselectat

  - sau creează direct un draft awaiting_payment

### Rezultat final

Merchantul poate relansa ușor promovarea.

## 11. Plata promoției

### Scop

Trebuie un flow de plată separat de comenzile client, dar compatibil cu providerul existent.

### Regula din document

Merchantul plătește promoția din /merchant/promotions; după plată, promo devine active.

### Recomandare arhitecturală

Ai nevoie de o entitate de plată promo, fie:

- reutilizare sistem general de payments

- fie tabelă promotion_payments

### Câmpuri recomandate pentru promotion_payments

- id

- merchant_id

- product_promotion_id

- amount

- currency

- status

- provider

- provider_payment_id

- paid_at

- created_at

### Task developer

- Decide dacă promoțiile folosesc aceeași infrastructură de plăți ca checkout-ul.

- Creează endpoint Pay now.

- La succes:

  - salvează payment_id

  - setează paid_at

  - setează promo active

- La eșec:

  - promo rămâne awaiting_payment

### Rezultat final

Promoțiile pot fi activate real prin plată.

## 12. Activarea promoției după plată

### Scop

După payment success, produsul trebuie să primească efectele promoției.

### Reguli

La payment success:

- promotion.status = active

- starts_at = now

- ends_at = now + duration

- produsul primește:

  - badge Recomandat / Featured

  - poziționare în top catalog

  - beneficiile locație/social, la nivel operațional

### Task developer

- Creează action ActivateProductPromotionAction.

- Setează perioada corectă în funcție de tip:

  - simple = 7 zile

  - complete = 14 zile

  - premium = 30 zile

  - start_boost = 14 zile

- Trigger event PromotionActivated.

### Rezultat final

După plată, promoția devine activă și produce efecte reale în catalog.

## 13. Expirarea promoției

### Scop

Promoția trebuie să expire automat fără a dezactiva produsul.

### Regula din document

După perioada planului:

- promo → expired

- produsul rămâne activ normal

- CTA: Promovează din nou

### Task developer

- Creează job zilnic/orar pentru verificare promoții expirate.

- Dacă ends_at < now și status este active:

  - setează expired

- Scoate:

  - badge-ul public

  - top priority

- Nu schimba product.status.

### Rezultat final

Promoțiile se închid automat și elegant.

## 14. Start Boost

### Scop

Primele 2 produse aprobate trebuie să primească Start Boost gratuit, conform regulii strategice a modulului.

### Reguli

- doar pentru primele 2 produse aprobate

- echivalent premium gratuit

- durată recomandată 14 zile

- se activează automat după aprobare, când adminul aplică bonusul sau flow-ul îl setează automat

### Task developer

- La approve produs:

  - verifică eligibilitatea merchantului

- Dacă Start Boost este aplicat:

  - creează promo record

  - type = start_boost

  - status = included_free_premium

  - starts_at = approved_at

  - ends_at = approved_at + 14 zile

- Trigger event StartBoostApplied.

### Observație

Poți trata included_free_premium ca status distinct activ operațional sau poți avea:

- status = active

- source = start_boost
 Dar pentru fidelitate cu documentul, eu aș păstra included_free_premium ca status vizibil.

### Rezultat final

Bonusul de lansare funcționează predictibil și controlat.

## 15. Widgete și legătura cu dashboardul merchant

### Scop

Documentul spune clar că în dashboard trebuie să fie vizibil:

- produse active

- produse fără promovare

- produse promovate

### Task developer

- Actualizează dashboard metrics service cu:

  - active promotions count

  - products without promotion

  - products promoted

- Adaugă link rapid din dashboard către /merchant/promotions.

- Afișează banner:

  - Bonus: primele 2 produse aprobate primesc Start Boost (Premium) gratuit. când bonusul mai este disponibil.

### Rezultat final

Merchantul vede valoarea promoțiilor direct din dashboard.

## 16. Merchant products list: promo status

### Scop

Listarea de produse trebuie să reflecte și statusul promoțiilor.

### Documentul cere în lista de produse

- Promo status

- badge clar:

  - Activ – fără promovare

  - Activ – promovat (cu expirare)

### Task developer

- În /merchant/products, afișează coloană Promo status.

- Mapează:

  - none → fără promovare

  - awaiting_payment → în așteptare plată

  - included_free_premium → Start Boost activ

  - active → promovat

  - expired → promo expirată

- Afișează și data expirării când e cazul.

### Rezultat final

Merchantul vede imediat ce produs trebuie promovat sau reactivat.

## 17. Emailuri promoții

### Scop

Documentul definește clar emailurile pentru promo.

### Email 1 — Promo disponibilă / payment required

Subiect:

- Promovarea produsului tău este gata de activare
 sau

- Promovare în așteptare: {Nume Produs}

### Email 2 — Promo activată

Subiect:

- Promovare activă: {Nume Produs} 🚀
 sau

- Promovarea produsului este activă

### Email 3 — Promo expirată

Subiect:

- Promovarea produsului s-a încheiat

### Task developer

- Creează mail classes pentru cele 3 emailuri.

- Leagă-le de:

  - product approved + promo selected

  - payment success

  - promotion expiration

- Evită duplicatele la refresh/webhook retry.

### Rezultat final

Merchantul este informat corect pe tot ciclul promoției.

## 18. Efectele promoției în public

### Scop

Plata promoției trebuie să aibă impact real în site.

### Reguli din document

Produsele promovate:

- primesc badge Recomandat sau Featured

- apar primele în catalog

- în pagina produsului au text:

  - Acest produs este recomandat de Floraffeine

### Task developer

- Leagă Promotion active și included_free_premium la:

  - badge-uri publice

  - ordonare în catalog

  - secțiuni „Produse recomandate”

- La expired, elimină aceste efecte.

### Rezultat final

Promovarea devine vizibilă și valoroasă pentru merchant.

## 19. Ruta / modal de reactivare promo

### Scop

Merchantul trebuie să poată relansa ușor o promoție expiratǎ.

### Recomandare

Variantă simplă:

- buton Reactivează

- deschide modal cu plan preselectat

- confirmare → creează nou awaiting_payment

### Task developer

- Creează ReactivatePromotionAction.

- Nu reactiva aceeași înregistrare; creează una nouă pentru istoric corect.

- Preia:

  - același plan

  - aceeași durată

  - același produs

- Trimite userul în tab-ul În așteptare plată.

### Rezultat final

Merchantul poate relansa promovarea fără fricțiune.

## 20. Admin companion page /admin/boutique/promotions

### Scop

Documentul are și pagina admin de promoții, care trebuie să meargă în paralel cu merchantul.

### Ce cere documentul

Listă cu:

- Product

- Merchant

- Plan

- Period

- Payment status

- Promo status

- Actions: View
 și în View:

- timeline

- note interne pentru livrabile/social posting

### Task developer

- Creează sau aliniază pagina admin promotions.

- Fă-o sursă de adevăr pentru monitorizare:

  - pending payment

  - active

  - expired

  - start boost

- Adaugă note interne pentru auditul livrabilelor.

### Rezultat final

Adminul poate urmări operațional promoțiile fără să intre în fiecare produs.

## 21. Domain events

### Scop

Documentul enumeră clar event-urile relevante.

### Events din această secțiune

- PromotionSelected

- PromotionPaymentRequired

- PromotionActivated

- PromotionExpired

- StartBoostApplied

### Task developer

- Creează event classes.

- Leagă listener-e pentru:

  - email

  - public badges refresh

  - dashboard counters

  - admin notifications

### Rezultat final

Promoțiile devin ușor de extins și monitorizat.

## 22. Restricții pe statusul subscription-ului

### Scop

Merchantul trebuie să poată vedea promoțiile, dar nu neapărat să cumpere promo dacă planul principal e blocat.

### Recomandare

#### trial_active / active_paid

- acces complet

#### past_due

- read-only la promoții

- fără Plătește acum pentru promo noi până nu rezolvă planul principal

#### canceled

- istoric only

### Task developer

- Blochează Pay now și Reactivate dacă subscription-ul merchantului nu este utilizabil complet.

- Afișează mesaj clar:

  - Pentru a activa promovări, actualizează mai întâi Planul Creator.

### Rezultat final

Nu apar inconsistențe comerciale între planul principal și vânzarea de promoții.

## 23. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite două promoții active simultan pe același produs.

- Nu permite două promoții awaiting_payment paralele pe același produs.

- Dacă produsul devine inactive sau merchantul devine suspendat, decide clar dacă promoția se oprește sau se pune în hold; eu recomand review manual.

- Dacă plata promoției eșuează, statusul rămâne awaiting_payment.

- Dacă webhook-ul de plată vine de două ori, activarea trebuie să fie idempotentă.

- Dacă promoția expiră, produsul trebuie să rămână activ normal.

- Dacă Start Boost este aplicat, nu mai cere plată pentru aceeași promoție.

- Dacă merchantul reactivează promoția, creează istoric nou, nu rescrie promoția veche.

- Dacă planul promo este schimbat înainte de plată, închide draftul anterior și creează unul nou sau actualizează controlat una singură.

- Dacă produsul este încă pending_approval, nu permite acces la plată promo.

## 24. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există product_promotions;

- statusurile promoției sunt implementate complet;

- există /merchant/promotions cu taburile Active / În așteptare plată / Istoric;

- merchantul poate plăti promoțiile awaiting_payment;

- promoția devine active după plată;

- Start Boost funcționează pentru primele 2 produse;

- promoția expiră automat;

- reactivarea promoției funcționează;

- produsele promovate influențează corect catalogul public;

- există emailuri și events pentru tot ciclul promoției;

- există companion page admin pentru promoții.

## Ordinea recomandată de implementare

- migration / confirmare product_promotions

- enum-uri și model

- config planuri + prețuri

- /merchant/promotions shell

- tab Active

- tab Awaiting payment

- tab History

- payment flow promo

- activate promotion action

- expiration job

- reactivation flow

- dashboard + product list sync

- admin promotions page

- emailuri + events

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Admin/Public/Merchant] Creator Showcase Events

pentru că documentul tratează evenimentele ca al patrulea flux de venit și definește foarte clar:

- pagini publice /boutique/events și /boutique/events/{slug},

- pagini merchant /merchant/events,

- checkout pentru pachete eveniment,

- formularul de marketing info,

- admin event management și check-in creator.

continua

Thought for 13s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, foarte important strategic, pentru că aici Boutique devine și hub de comunitate, trafic în locație și content engine: [Admin/Public/Merchant] Creator Showcase Events. Documentul definește foarte clar:

- evenimentele sunt un serviciu cumpărat de creator, nu gratuit,

- doar merchantii activi pot participa,

- există 2 formate de eveniment,

- există 3 pachete clare,

- pagini publice /boutique/events și /boutique/events/{slug},

- pagini merchant /merchant/events,

- mini-onboarding de marketing info,

- pagini admin /admin/boutique/events,

- check-in creator în ziua evenimentului,

- plus integrare cu produse și promoții (Showcase, Showcase Picks, included_with_event).

# [Admin/Public/Merchant] Creator Showcase Events

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a modulului de evenimente prin care:

- Floraffeine creează și publică evenimente Creator Showcase,

- merchantul activ se poate înscrie și plăti participarea,

- completează informațiile de marketing pentru promovare,

- apare public în lineup-ul evenimentului,

- produsele sale primesc vizibilitate specială,

- iar adminul poate gestiona participanții, check-in-ul și statusul complet al evenimentului.

## 1. Decizia de arhitectură pentru evenimente

### Scop

Trebuie tratat ca modul distinct, nu ca simplă pagină de conținut.

### Ce spune documentul

Evenimentul este:

- un serviciu cumpărabil de creator,

- cu locuri limitate,

- cu pachete,

- cu statusuri,

- cu informații de marketing,

- cu check-in în ziua evenimentului,

- cu impact public în site și în catalog.

### Recomandare

Structura modulară:

- boutique_events

- event_registrations

- event_registration_marketing_info

- event_packages sau config central

- opțional event_checkins / logs

### Task developer

- Tratează Events ca modul separat în Boutique.

- Nu îl amesteca cu promoțiile pe produs sau cu comenzile client.

- Gândește-l ca:

  - public module

  - merchant purchase flow

  - admin operations

### Rezultat final

Ai o fundație clară pentru un flux nou de business.

## 2. Crearea tabelei boutique_events

### Scop

Tabela principală pentru evenimentele Creator Showcase.

### Câmpuri recomandate

Pe baza documentului:

- id

- title

- slug

- description

- short_description nullable

- event_format — showcase_day, featured_creator_evening

- status — draft, published, closed, completed

- event_date

- start_time

- end_time

- capacity

- location_name

- location_address

- map_embed_url nullable

- is_free_entry boolean default true

- lineup_visible boolean default true

- show_products_online boolean default true

- showcase_badge_starts_at nullable

- showcase_badge_ends_at nullable

- created_by

- published_at nullable

- closed_at nullable

- completed_at nullable

- created_at

- updated_at

### Observații

- statusurile oficiale din document sunt: draft, published, closed, completed.

- evenimentele au două formate:

  - Showcase Day

  - Featured Creator Evening.

### Task developer

- Creează migration boutique_events.

- Pune index pe:

  - slug

  - status

  - event_date

  - event_format

- Pune unique pe slug.

### Rezultat final

Există structura centrală pentru evenimentele Boutique.

## 3. Crearea tabelei event_registrations

### Scop

Înregistrarea participării creatorului la un eveniment.

### Statusuri oficiale din document

- payment_status: pending, paid, refunded

- attendance_status: registered, checked_in, no_show, completed

- marketing_info_status: missing, submitted, approved

### Câmpuri recomandate

- id

- event_id

- merchant_id

- package_type — starter, pro, headliner

- package_price

- payment_status

- attendance_status

- marketing_info_status

- payment_id nullable

- paid_at nullable

- checked_in_at nullable

- checked_in_by nullable

- completed_at nullable

- refunded_at nullable

- notes nullable

- created_at

- updated_at

### Reguli

- un merchant nu trebuie să se poată înscrie de două ori la același eveniment

- locurile sunt limitate de capacity.

### Task developer

- Creează migration event_registrations.

- Pune unique compus pe:

  - event_id

  - merchant_id

- Pune index pe:

  - payment_status

  - attendance_status

  - marketing_info_status

### Rezultat final

Participările la eveniment sunt urmărite clar și complet.

## 4. Crearea tabelei event_registration_marketing_info

### Scop

Documentul spune că formularul de marketing info este „foarte important” și este un mini-onboarding separat.

### Câmpuri din document

- 1 frază despre brand (max 120)

- produs vedetă

- 3 beneficii produs

- instagram

- 3 poze extra opțional

- mesaj pentru comunitate (max 200)

### Câmpuri recomandate DB

- id

- event_registration_id

- brand_hook

- featured_product_id

- benefit_1

- benefit_2

- benefit_3

- instagram_url

- community_message

- extra_images_json nullable

- submitted_at nullable

- approved_at nullable

- approved_by nullable

- created_at

- updated_at

### Task developer

- Creează migration event_registration_marketing_info.

- Leagă 1:1 cu event_registrations.

- Decide storage pentru imagini:

  - json cu paths
 sau

  - tabelă separată event_marketing_images
 Eu recomand tabelă separată dacă vrei ordine și future-proof.

### Rezultat final

Există suport curat pentru tot materialul de marketing al participantului.

## 5. Config / model pentru pachetele de eveniment

### Scop

Pachetele și livrabilele trebuie tratate ca date oficiale, nu hardcodate în view.

### Pachete din document

#### Starter Showcase

- 199 lei

- include:

  - spațiu stand

  - listare în pagina evenimentului

  - story set

  - post lineup

  - recomandare în locație

#### Pro Showcase

- 399 lei

- include tot din Starter +:

  - reel scurt

  - post individual

  - 10 fotografii editate

  - top catalog 7 zile

#### Headliner

- 699 lei

- include tot din Pro +:

  - mini-video

  - blog post

  - featured creator 7 zile

  - expunere în locație 14 zile

### Task developer

- Creează config central sau tabelă event_packages.

- Definește:

  - code

  - title

  - price

  - benefits

  - included_promotion_type

- Pentru faza 1, config central e suficient.

### Rezultat final

Pachetele pot fi afișate și procesate coerent peste tot.

## 6. Reguli de eligibilitate pentru participare

### Scop

Documentul definește clar cine poate cumpăra evenimentul.

### Reguli

Poate participa doar merchant care:

- are merchant.status = active

- are Plan Creator activ/utilizabil

- are minim X produse active, recomandat 3

- evenimentul are locuri disponibile

### Task developer

- Creează helper/service:

  - canRegisterForEvent($merchant, $event)

- Verifică:

  - merchant active

  - subscription usable

  - min active products >= 3

  - event status = published

  - capacity not exceeded

- Afișează motivele dacă nu este eligibil.

### Rezultat final

Nu intră oricine în eveniment, iar flow-ul rămâne curated.

## 7. Pagina publică /boutique/events

### Scop

Pagina listă publică pentru evenimentele viitoare.

### Ce cere documentul

- Hero

- următorul eveniment

- creatorii participanți

- produse recomandate din Showcase

- secțiune „De ce să vii”

- hartă/adresă

- CTA către creatori.

### Texte-cheie

- Titlu: Floraffeine Creator Showcase

- Subtitlu: Evenimente dedicate creatorilor locali din Floraffeine Boutique. Vino să descoperi produsele lor, să le asculți poveștile și să găsești cadouri cu suflet.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/events.

- Creează controller BoutiqueEventsController@index.

- Listează doar evenimente:

  - published

  - cu dată viitoare sau active relevant

- Construiește secțiunile publice cerute.

### Rezultat final

Există landing public pentru Creator Showcase.

## 8. Pagina publică /boutique/events/{slug}

### Scop

Pagină individuală de eveniment, orientată spre hype și trafic în locație.

### Ce cere documentul

- titlu + dată + interval

- descriere + vibe

- lineup creatori

- hartă / adresă

- „Ce găsești acolo”

- reminder opțional

- secțiune produse disponibile doar la ridicare

- mesaj că intrarea este liberă.

### Texte-cheie

- Badge: Intrare liberă

- Text important:
 Intrarea este liberă. Produsele se pot cumpăra din locație, iar o selecție este disponibilă și online (ridicare din locație).

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/events/{slug}.

- Creează controller BoutiqueEventDetailController@show.

- Afișează:

  - lineup creatori plătiți/acceptați

  - produse showcase

  - adresă + hartă

  - CTA reminder, dacă vrei placeholder inițial

### Rezultat final

Fiecare eveniment are pagină publică completă și coerentă.

## 9. Ruta merchant /merchant/events

### Scop

Zona prin care creatorul vede și cumpără participarea la evenimente.

### Ce cere documentul

Taburi:

- Disponibile

- Înscrierile mele

- Istoric

### Card eveniment

- data / interval

- format

- locuri rămase

- pachete disponibile cu preț

- CTA Participă

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/events.

- Creează controller MerchantEventsController@index.

- Afișează:

  - evenimente publicate și eligibile în tab Disponibile

  - registrations active în Înscrierile mele

  - evenimente trecute în Istoric

### Rezultat final

Merchantul are hub clar pentru toate participările la evenimente.

## 10. Pagina merchant /merchant/events/{id} — detaliu + cumpărare

### Scop

Pagină de conversie pentru creator.

### Ce cere documentul

- descriere eveniment

- cerințe

- pachete

- select pachet

- checkbox termeni

- checkout.

### Texte-cheie

- Titlu:
 Participă la Creator Showcase

- Text:
 Prezintă produsele tale direct comunității Floraffeine și beneficiază de promovare dedicată.

### Task developer

- Creează ruta GET /merchant/events/{id}.

- Afișează:

  - descriere

  - cerințe:

    - stoc minim

    - prezență obligatorie

  - pachetele disponibile

- Adaugă select pachet + checkbox termeni.

### Rezultat final

Merchantul poate decide și cumpăra pachetul potrivit.

## 11. Checkout participare eveniment

### Scop

Flow-ul de plată pentru creator.

### Regula din document

- plată online (card)

- confirmare

- status „înregistrat” după plată.

### Recomandare

Poți folosi infrastructura existentă de payment, dar separat de checkout-ul client.

### Task developer

- Creează POST/checkout flow pentru participare eveniment.

- La payment success:

  - creează event_registration

  - payment_status = paid

  - attendance_status = registered

  - marketing_info_status = missing

- Trimite email de confirmare participare.

### Rezultat final

Creatorul plătește și intră oficial în lineup intern.

## 12. Pagina /merchant/events/{id}/marketing-info

### Scop

Mini-onboarding post-achiziție, foarte important pentru content și marketing.

### Câmpuri oficiale

- 1 frază despre brand (max 120)

- produs vedetă

- 3 beneficii produs

- link instagram

- 3 poze extra opțional

- mesaj pentru comunitate (max 200)

### Microcopy

Cu aceste informații, echipa Floraffeine pregătește contentul pentru eveniment.

### Task developer

- Creează ruta GET/POST /merchant/events/{id}/marketing-info.

- Permite acces doar dacă registration există și este plătită.

- Validează lungimile:

  - brand_hook max 120

  - community_message max 200

- După submit:

  - marketing_info_status = submitted

### Rezultat final

Echipa Floraffeine primește materialul necesar pentru promovarea creatorului.

## 13. Integrarea „produs vedetă” cu promoțiile incluse

### Scop

Documentul cere explicit că la pachetele Pro și Headliner se include automat o promovare per produs.

### Reguli

- dacă merchant cumpără Pro

  - produsul vedetă primește automat Plan Complet

- dacă merchant cumpără Headliner

  - produsul vedetă primește automat Plan Premium

- promo status:

  - included_with_event

### Observație importantă

În taskul anterior, statusurile promoției produsului au fost:

- none, included_free_premium, awaiting_payment, active, expired

Aici documentul introduce explicit:

- included_with_event

### Recomandare

Extindem statusurile promoției cu:

- included_with_event

### Task developer

- Adaugă included_with_event în enum-ul promoțiilor.

- La finalizarea marketing info sau imediat după plată + featured product setat:

  - creează promo record pentru produsul vedetă

- Setează:

  - type = complete sau premium

  - source = event_included

  - status = included_with_event

  - perioada conform pachetului

### Rezultat final

Pachetele eveniment au impact real și automat în catalog.

## 14. Integrarea cu produsele publice: badge Showcase

### Scop

Documentul cere clar reflectarea evenimentului în online.

### Reguli

Când creatorul este înscris la eveniment:

- produsele sale primesc badge Showcase

- badge-ul se afișează în perioada evenimentului

- produsele apar în secțiunea temporară Showcase Picks

### Recomandare

Aplicarea badge-ului:

- cu 7 zile înainte de eveniment, conform documentului

- până la finalul evenimentului sau scurt după, dacă vrei hype post-event.

### Task developer

- Creează logică de badge:

  - showcase_active

- Afișează badge pe:

  - product card

  - product page

  - catalog showcase section

- Creează scope showcasePicks().

### Rezultat final

Evenimentul se reflectă clar în site și în produse.

## 15. Admin /admin/boutique/events — listă evenimente

### Scop

Pagină admin principală pentru management evenimente.

### Ce cere documentul

Coloane:

- Titlu

- Data

- Capacitate

- Participanți

- Status

### Task developer

- Creează ruta GET /admin/boutique/events.

- Creează controller AdminBoutiqueEventsController@index.

- Afișează:

  - nr. participanți plătiți

  - nr. locuri rămase

  - status

### Rezultat final

Adminul vede rapid toate evenimentele și starea lor.

## 16. Admin create/edit event

### Scop

Crearea și configurarea evenimentului.

### Ce cere documentul

Form:

- titlu

- descriere

- data

- interval

- capacitate

- locație

- pachete disponibile

- prețuri

- publish/unpublish.

### Task developer

- Creează:

  - GET /admin/boutique/events/create

  - POST /admin/boutique/events

  - GET /admin/boutique/events/{id}/edit

  - PUT /admin/boutique/events/{id}

- Permite:

  - create draft

  - publish

  - close

  - complete

- Validează:

  - end_time > start_time

  - capacity > 0

  - slug unic

### Rezultat final

Adminul poate crea și publica evenimente complete.

## 17. Admin /admin/boutique/events/{id} — management participanți

### Scop

Pagină completă de management pentru un eveniment individual.

### Ce cere documentul

Listă cu:

- Creator

- Pachet

- Plată

- Marketing info

- Check-in

- export listă.

### Task developer

- Creează pagina detaliu eveniment admin.

- Listează toți participanții.

- Afișează:

  - payment status

  - attendance status

  - marketing info status

- Adaugă export CSV/XLS.

### Rezultat final

Adminul poate opera complet lineup-ul și participanții.

## 18. Admin review marketing info

### Scop

Documentul spune că admin verifică marketing info înainte de eveniment.

### Recomandare

În admin event detail:

- fiecare participant are View marketing info

- admin poate marca:

  - approved

  - eventual needs update, dacă vrei în faza 2

### Task developer

- Creează view detaliu marketing info.

- Permite adminului:

  - să vadă hook, produs vedetă, beneficii, instagram, poze

- Adaugă acțiune:

  - Approve marketing info

- Setează:

  - marketing_info_status = approved

### Rezultat final

Marketingul Floraffeine lucrează pe date curate și aprobate.

## 19. Admin check-in creator

### Scop

Documentul cere explicit Check-in creator în ziua evenimentului.

### Reguli

În ziua evenimentului:

- buton Check-in creator

- status devine present / tehnic checked_in

- post-event: completed

### Task developer

- Creează acțiune CheckInEventCreatorAction.

- La click:

  - attendance_status = checked_in

  - checked_in_at = now

  - checked_in_by = admin_id

- La final de eveniment:

  - bulk sau individual attendance_status = completed

### Rezultat final

Prezența creatorilor este urmărită și auditabilă.

## 20. Ecran rapid pentru ziua evenimentului

### Scop

Pe lângă pagina admin completă, e util un ecran simplificat.

### Recomandare

Rută:

- /admin/boutique/events/{id}/checkin-desk

### Ce trebuie să facă

- listă participanți

- search rapid după brand

- buton mare Check-in

- status vizual:

  - registered

  - checked_in

  - no_show

### Task developer

- Creează ecran rapid de check-in.

- Optimizat pentru telefon/tabletă sau front desk.

- Actualizare live simplă dacă se poate.

### Rezultat final

În ziua evenimentului, operaționalul merge rapid.

## 21. Status no_show și completed

### Scop

Lifecycle complet pentru participare.

### Reguli oficiale

- attendance_status: registered, checked_in, no_show, completed

### Task developer

- După eveniment, participanții necheck-in pot fi marcați no_show.

- Cei prezenți pot fi marcați completed.

- Loghează motivul dacă marchezi no_show.

### Rezultat final

Evenimentul se închide curat și raportabil.

## 22. Emailuri pentru evenimente

### Scop

Documentul spune clar că după plată merchantul primește confirmare, apoi completează marketing info.

### Emailuri recomandate

- Confirmare participare la eveniment

- Completează info pentru marketing

- Marketing info aprobată

- Reminder eveniment

- Mulțumim pentru participare

### Task developer

- Creează mail classes pentru minimum:

  - confirmare participare

  - reminder marketing info lipsă

  - reminder eveniment cu 1–3 zile înainte

- Include:

  - titlu eveniment

  - dată / interval

  - pachet

  - link către marketing info

### Rezultat final

Comunicarea cu creatorul rămâne clară și profesionistă.

## 23. Domain events pentru modulul Events

### Scop

Să putem scala și integra mai ușor.

### Recomandare pe baza documentului

Documentul are o secțiune de domain events, dar pentru Events nu le-a listat explicit.
 Eu recomand să adaugi:

- EventPublished

- EventRegistrationCreated

- EventRegistrationPaid

- EventMarketingInfoSubmitted

- EventMarketingInfoApproved

- EventCreatorCheckedIn

- EventCompleted

### Task developer

- Creează event classes.

- Leagă listener-e pentru:

  - email

  - badge showcase

  - secțiuni publice

  - export / notificări

### Rezultat final

Modulul Events devine scalabil și bine organizat.

## 24. Restricții și edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu permite înscriere dacă merchantul nu este active.

- Nu permite înscriere dacă subscription-ul nu este utilizabil.

- Nu permite înscriere dacă merchantul nu are minim 3 produse active.

- Nu permite două registrations pentru același event și merchant.

- Nu permite depășirea capacității.

- Dacă plata eșuează, nu crea registration paid.

- Dacă creatorul nu completează marketing info, trebuie să rămână missing.

- Dacă produsul vedetă selectat nu mai este activ/publicabil, blochează submit-ul marketing info.

- Dacă evenimentul este closed, nu mai accepta înscrieri noi.

- Dacă evenimentul este completed, scoate CTA-urile de participare și mută în istoric.

## 25. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există boutique_events;

- există event_registrations;

- există event_registration_marketing_info;

- există /boutique/events;

- există /boutique/events/{slug};

- există /merchant/events;

- creatorul poate cumpăra participarea;

- creatorul poate completa marketing info;

- adminul poate crea și publica evenimente;

- adminul poate vedea participanții și statusurile lor;

- adminul poate face check-in;

- produsele participanților primesc badge Showcase;

- există integrare pentru Showcase Picks;

- pachetele Pro/Headliner pot genera promoție included_with_event pentru produsul vedetă;

- există emailuri și logs de bază.

## Ordinea recomandată de implementare

- migrations events

- config pachete

- admin create/list events

- public /boutique/events

- public /boutique/events/{slug}

- merchant /merchant/events

- event registration payment flow

- marketing info form

- admin participant management

- check-in desk

- showcase badge + showcase picks

- included_with_event promotion logic

- emailuri + events

- exporturi și optimizare

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Admin] Reports + Analytics + Operational Dashboard Boutique

pentru că după ce avem:

- merchants,

- produse,

- comenzi,

- payout-uri,

- promoții,

- evenimente,

următorul pas sănătos este zona de raportare și control:

- câți creatori activi,

- venit din Plan Creator,

- venit din promoții,

- venit din evenimente,

- fee-uri generate,

- produse active / promoted / showcase,

- comenzi pickup,

- payout pending,

- evenimente și participare. Documentul susține clar ideea celor 4 fluxuri de venit și a monitorizării transparente a modulului.

Continuăm direct cu asta în mesajul următor.

continua

Thought for 13s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, care devine esențial după ce avem merchants, produse, comenzi, payout-uri, promoții și evenimente: [Admin] Reports + Analytics + Operational Dashboard Boutique. Documentul nu are un capitol separat numit exact așa, dar definește foarte clar piesele care trebuie monitorizate: cele 4 fluxuri de venit ale modulului, widgeturile obligatorii din dashboardul merchant, volumele de evenimente și creatori, structurile de date pentru comenzi, promoții și payout-uri, plus obiectivele strategice ale paginii /boutique și ale întregului ecosistem. Din ele rezultă foarte clar ce trebuie să urmărească adminul operațional și strategic.

# [Admin] Reports + Analytics + Operational Dashboard Boutique

## Obiectiv secțiune

Implementarea unei zone admin de control și raportare prin care Floraffeine poate vedea rapid:

- câți creatori sunt activi și în ce stadiu sunt,

- câte produse sunt live / pending / promoted / showcase,

- câte comenzi Boutique există și în ce status sunt,

- ce payout-uri sunt pending sau paid,

- cât produce fiecare dintre cele 4 fluxuri de venit,

- cum performează promoțiile și evenimentele,

- ce necesită acțiune imediată în operațional.

## 1. Definirea clară a celor 4 fluxuri de venit

### Scop

Dashboardul admin trebuie să pornească de la modelul de business real al Boutique.

### Cele 4 fluxuri de venit definite în document

- Plan Creator — 29 lei / lună

- Comision vânzare — 15–25%

- Promovare produse — 49 / 119 / 249 lei

- Evenimente Creator Showcase — venit din pachetele de participare. Documentul menționează explicit acest flux și tratează evenimentele ca serviciu cumpărat de creator.

### Task developer

- Creează definiții clare pentru cele 4 fluxuri în cod/config.

- Fă ca toate rapoartele de venit să poată fi segmentate după aceste 4 surse.

- Nu amesteca veniturile Boutique cu veniturile Floraffeine core.

### Rezultat final

Toată raportarea pleacă de la modelul de business real, nu de la improvizații.

## 2. Ruta principală pentru dashboard admin Boutique

### Scop

Adminul are nevoie de o pagină unică de control.

### Rută recomandată

- GET /admin/boutique/dashboard

### Conținut general recomandat

- KPI top

- alerte operaționale

- venituri pe fluxuri

- volume operaționale

- promoții și evenimente

- acțiuni rapide

- rapoarte exportabile

### Task developer

- Creează ruta și controller AdminBoutiqueDashboardController@index.

- Creează layout separat pentru dashboardul Boutique.

- Fă-l responsive și clar, cu blocuri modulare.

### Rezultat final

Există un centru de comandă pentru tot modulul Boutique.

## 3. KPI cards principale din top dashboard

### Scop

Adminul trebuie să vadă instant starea sistemului.

### KPI-uri recomandate

#### Creatori

- creatori activi

- creatori pending review

- creatori accepted_pending_subscription

- creatori suspended

#### Produse

- produse active

- produse pending_approval

- produse promoted

- produse showcase

#### Comenzi

- comenzi Boutique azi

- comenzi ready_for_pickup

- comenzi picked_up luna curentă

- comenzi expired_unpicked

#### Financiar

- venit Plan Creator luna curentă

- fee total luna curentă

- venit promoții luna curentă

- venit evenimente luna curentă

- payout-uri pending total

Aceste KPI-uri sunt direct susținute de structura documentului: statusuri merchant, statusuri produs, statusuri comandă, promoții, payout-uri și modelul de venit.

### Task developer

- Creează serviciu central de agregare KPI.

- Fă toate calculele într-un singur loc.

- Pune cache scurt dacă volumele cresc.

### Rezultat final

Adminul vede instant sănătatea modulului.

## 4. Bloc „Alerte operaționale”

### Scop

Pe lângă KPI, trebuie să existe o zonă de acțiuni urgente.

### Alerte recomandate

- merchants pending review

- products pending approval

- promoții awaiting_payment

- comenzi pickup azi

- comenzi ready_for_pickup

- comenzi expiring / unpicked

- marketing info lipsă pentru evenimente

- payout-uri pending neprocesate

Acestea reies direct din statusurile și flow-urile deja definite în document pentru merchants, produse, promoții, comenzi și evenimente.

### Task developer

- Creează bloc „Necesită atenție”.

- Fiecare alertă trebuie să aibă:

  - count

  - link direct către pagina relevantă

- Ordonează după criticitate operațională.

### Rezultat final

Dashboardul nu este doar informativ, ci și executabil.

## 5. Venituri pe cele 4 fluxuri

### Scop

Adminul trebuie să poată înțelege de unde vine banii Boutique.

### KPI / bloc recomandat

Pentru perioada selectată:

- venit Plan Creator

- venit comisioane

- venit promoții

- venit evenimente

- total venit Boutique

### Surse de date

- subscriptions plătite / active_paid

- boutique_order_items.fee_amount

- promotion payments

- event registrations paid

### Task developer

- Creează BoutiqueRevenueService.

- Segmentează veniturile pe flux.

- Permite perioade:

  - azi

  - 7 zile

  - luna curentă

  - custom range

- Afișează și procente din total.

### Rezultat final

Floraffeine vede exact ce motor produce venit.

## 6. Grafice de evoluție

### Scop

Nu ajunge un snapshot; trebuie și trend.

### Grafice recomandate

- venit Boutique pe zile / luni

- creatori noi pe luni

- produse aprobate pe luni

- comenzi Boutique pe zile

- payout-uri generate pe perioade

- participări la evenimente în timp

Documentul susține puternic ideea de volum și creștere, inclusiv obiectivul strategic cu evenimente recurente și mai mulți creatori promovați anual.

### Task developer

- Creează endpoint-uri agregate pentru grafice.

- Folosește perioade configurabile.

- Permite schimbarea intervalului fără refacerea întregii pagini.

### Rezultat final

Adminul poate vedea dacă Boutique crește sau stagnează.

## 7. Raport „Creatori”

### Scop

Monitorizarea rețelei de creatori.

### Metrici recomandate

- total creatori

- activi

- pending review

- rejected

- accepted_pending_subscription

- suspended

- trial_active

- active_paid

- past_due

- canceled

Documentul definește foarte clar atât statusurile merchant, cât și statusurile subscription.

### Task developer

- Creează secțiune sau pagină separată:

  - /admin/boutique/reports/creators

- Adaugă filtre după:

  - oraș

  - categorie

  - exposure

  - status merchant

  - status subscription

- Adaugă export CSV.

### Rezultat final

Floraffeine poate administra comunitatea de creatori la nivel strategic.

## 8. Raport „Produse”

### Scop

Monitorizarea calității și performanței catalogului.

### Metrici recomandate

- produse draft

- pending_approval

- active

- rejected

- inactive

- promoted active

- expired promotions

- showcase active

- produse fără promovare

Documentul insistă inclusiv că în dashboardul creatorului trebuie să fie clar „Produse active / fără promovare / promovate”, deci și adminul are nevoie de această vedere agregată.

### Task developer

- Creează:

  - /admin/boutique/reports/products

- Permite filtrare după:

  - merchant

  - categorie

  - status

  - promo status

  - showcase status

- Adaugă export CSV.

### Rezultat final

Adminul poate înțelege rapid ce se întâmplă în catalog.

## 9. Raport „Comenzi Boutique”

### Scop

Control operațional și financiar pe pickup flow.

### Metrici recomandate

- comenzi total

- placed

- reserved

- ready_for_pickup

- picked_up

- canceled

- expired_unpicked

- pickup azi

- pickup mâine

- valoare medie comandă

- nr. itemi per comandă

Statusurile și structura comenzilor Boutique sunt foarte clar definite în document.

### Task developer

- Creează:

  - /admin/boutique/reports/orders

- Filtre:

  - status

  - pickup date

  - payment status

  - merchant

- Afișează top merchants by orders și top products by units.

### Rezultat final

Floraffeine poate controla și analiza fluxul de pickup.

## 10. Raport „Payout-uri”

### Scop

Control financiar și reconciliere.

### Metrici recomandate

- total payout-uri pending

- total payout-uri paid

- total net payable

- payout-uri întârziate

- merchanti cu sold mare neplătit

Documentul definește clar merchant_payouts și statusurile pending / paid.

### Task developer

- Creează:

  - /admin/boutique/reports/payouts

- Filtre:

  - merchant

  - status

  - perioadă

- Afișează aging pentru payout-uri:

  - 0–7 zile

  - 8–14 zile

  - 15+ zile

### Rezultat final

Nu rămân decontări uitate sau neexplicate.

## 11. Raport „Promoții”

### Scop

Măsurarea monetizării și a vizibilității produselor.

### Metrici recomandate

- promoții active

- awaiting_payment

- expired

- Start Boost folosite

- included_with_event

- venit total promoții

- conversie promo:

  - produse cu promo / produse active

- top produse promovate

Documentul definește foarte clar statusurile promo și faptul că promovarea este unul dintre cele 4 fluxuri de venit.

### Task developer

- Creează:

  - /admin/boutique/reports/promotions

- Adaugă filtre după:

  - plan

  - status

  - merchant

  - perioadă

- Afișează separat:

  - venit promo plătite

  - promoții bonus (Start Boost / included_with_event)

### Rezultat final

Se vede clar cât monetizează motorul de promovare.

## 12. Raport „Evenimente”

### Scop

Monitorizarea valorii Creator Showcase.

### Metrici recomandate

- nr. evenimente organizate

- nr. participanți total

- ocupare medie / capacitate

- venit total evenimente

- nr. merchanti promovați prin evenimente

- marketing info completed rate

- no_show rate

- check-in rate

Documentul merge până la rezultat strategic anual și tratează evenimentele ca instrument major de brand și comunitate.

### Task developer

- Creează:

  - /admin/boutique/reports/events

- Afișează:

  - performanța per eveniment

  - performanță agregată pe perioade

- Adaugă top indicatori:

  - cel mai performant format

  - cel mai bun package mix

### Rezultat final

Floraffeine poate decide dacă scalează lunar, bilunar sau schimbă formatul.

## 13. Topuri strategice

### Scop

CEO/manager view, nu doar operațional.

### Topuri recomandate

- top creatori după vânzări

- top creatori după fee generat

- top produse după vânzări

- top produse promovate

- top evenimente după venit

- top categorii după comenzi

- top orașe creatori

### Task developer

- Creează bloc „Top performers”.

- Permite selectarea perioadei.

- Adaugă link direct către entitatea respectivă.

### Rezultat final

Poți lua decizii comerciale rapid.

## 14. Dashboard operațional zilnic

### Scop

Pe lângă rapoartele istorice, trebuie un view „ce e de făcut azi”.

### Blocuri recomandate

- pickup azi

- pickup întârziate

- produse pending approval

- merchant applications pending

- promoții awaiting payment

- evenimente apropiate

- marketing info lipsă

- payout-uri pending de procesat

### Task developer

- Creează secțiune „Astăzi”.

- Pune fiecare bloc cu CTA direct.

- Ordonează după urgență operațională.

### Rezultat final

Adminul știe exact cu ce începe ziua.

## 15. Exporturi și filtre globale

### Scop

Orice raport bun trebuie exportabil.

### Exporturi recomandate

- CSV pentru:

  - creators

  - products

  - orders

  - payouts

  - promotions

  - events

- opțional XLS pentru admin

### Task developer

- Adaugă export în fiecare raport.

- Exportul trebuie să respecte filtrele active.

- Adaugă custom date range în toate rapoartele.

### Rezultat final

Datele pot fi folosite în contabilitate, management și analiză externă.

## 16. Structură tehnică recomandată

### Scop

Să nu devină dashboardul imposibil de întreținut.

### Recomandare

Servicii dedicate:

- BoutiqueDashboardService

- BoutiqueRevenueService

- BoutiqueCreatorReportService

- BoutiqueProductReportService

- BoutiqueOrderReportService

- BoutiquePayoutReportService

- BoutiquePromotionReportService

- BoutiqueEventReportService

### Task developer

- Nu pune logica direct în controller.

- Centralizează agregările.

- Refolosește aceeași logică și pentru export.

### Rezultat final

Rapoartele rămân curate și scalabile.

## 17. Permisiuni și acces

### Scop

Rapoartele trebuie să fie doar pentru admin / management.

### Task developer

- Limitează accesul prin permisiuni dedicate.

- Dacă există roluri diferite:

  - operations

  - finance

  - management
 poți ascunde unele rapoarte sensibile.

- Loghează exporturile sensibile.

### Rezultat final

Datele Boutique rămân controlate.

## 18. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu dubla veniturile dacă mixed cart a generat două comenzi.

- Fee-urile trebuie calculate din snapshot, nu din fee-ul curent al merchantului.

- Nu include payout-uri paid în solduri pending.

- Nu include promoții gratuite în venit promo plătit.

- Separă clar included_free_premium și included_with_event de promoțiile monetizate.

- Nu considera eveniment „venit” dacă registration e pending, ci doar paid.

- Dacă există refund, tratează-l separat în rapoarte sau scade-l controlat.

- Produsele inactive, dar cu istoric de vânzări, trebuie să rămână în rapoarte istorice.

- Dacă un merchant este suspendat, istoricul lui trebuie să rămână în rapoarte.

- Exporturile trebuie să respecte exact intervalul și filtrele active.

## 19. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /admin/boutique/dashboard;

- există KPI-uri principale;

- există blocul de alerte operaționale;

- veniturile sunt segmentate pe cele 4 fluxuri;

- există grafice de evoluție;

- există rapoarte separate pentru creators, products, orders, payouts, promotions și events;

- există topuri strategice;

- există export CSV;

- toate valorile folosesc aceeași logică de calcul;

- permisiunile și auditul exporturilor sunt aplicate.

## Ordinea recomandată de implementare

- dashboard shell

- KPI service

- alerts block

- revenue by stream

- graphs

- creators report

- products report

- orders report

- payouts report

- promotions report

- events report

- top performers

- exporturi

- optimizare și permisiuni

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[Core/Legal/Content] FAQ + Terms + How it Works + Contact + Policy pages pentru Boutique

pentru că documentul definește și aceste pagini publice suport:

- /boutique/how-it-works

- /boutique/faq

- /boutique/terms

- /boutique/contact

și ele sunt importante atât pentru onboarding-ul creatorilor, cât și pentru clarificarea regulilor de pickup, retur, comision, Plan Creator și responsabilități.

continua

Thought for 7s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul următor, care e important atât pentru UX, cât și pentru claritate legală și comercială: [Core/Legal/Content] FAQ + Terms + How it Works + Contact pentru Boutique. Documentul definește explicit paginile:

- /boutique/how-it-works

- /boutique/faq

- /boutique/terms

- /boutique/contact
 și precizează ce trebuie să conțină fiecare: taburi Clienți / Creatori, explicații despre selecție, Plan Creator, comision, promovare opțională, ridicare din locație, retur/garanții, plăți către creatori, plus contact și CTA spre aplicație.

# [Core/Legal/Content] FAQ + Terms + How it Works + Contact pentru Boutique

## Obiectiv secțiune

Implementarea completă a paginilor suport ale modulului Boutique, astfel încât:

- clientul să înțeleagă rapid cum cumpără,

- creatorul să înțeleagă rapid cum aplică și cum vinde,

- regulile comerciale și operaționale să fie clare,

- politica de pickup, retur și responsabilitate să fie transparentă,

- Floraffeine să aibă o bază legal-friendly și coerentă de conținut pentru tot modulul.

## 1. Decizia de structură pentru paginile suport

### Scop

Trebuie tratate ca pagini dedicate Boutique, nu amestecate cu paginile generale ale site-ului.

### Pagini definite explicit în document

- /boutique/how-it-works

- /boutique/faq

- /boutique/terms

- /boutique/contact

### Task developer

- Creează rute dedicate sub prefixul /boutique.

- Folosește layout comun Boutique.

- Adaugă aceste pagini în:

  - footer Boutique

  - CTA-uri din landing

  - onboarding merchant

  - checkout unde este cazul

### Rezultat final

Toate paginile suport sunt organizate unitar și ușor de găsit.

## 2. Ruta /boutique/how-it-works

### Scop

Pagină explicativă, pentru ambele tipuri de audiență.

### Ce cere documentul

Layout cu 2 taburi: Clienți / Creatori.
 Pentru Clienți:

- 3 pași

- FAQ mini

- clarificare „produse în locație” + „creator local”

Pentru Creatori:

- explicație selecție

- explicare Plan Creator

- comision

- promovare opțională.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/how-it-works.

- Creează controller BoutiqueHowItWorksController@show.

- Fă tab switch:

  - Clienți

  - Creatori

- Permite și deep-link prin query/string sau hash:

  - /boutique/how-it-works?tab=clients

  - /boutique/how-it-works?tab=creators

### Rezultat final

Există o pagină centrală care explică simplu și elegant cum funcționează Boutique.

## 3. Conținutul tabului „Clienți” din /boutique/how-it-works

### Scop

Clientul trebuie să înțeleagă rapid cum cumpără și ce înseamnă Boutique.

### Copy din document

Titlu:

- Cum cumperi din Boutique

Pașii:

- Descoperi produse locale

- Alegi după poveste, stil și buget

- Ridici din locație sau primești livrare

FAQ mini:

- Este produsul în locație? → vezi badge

- Cine este creatorul? → vezi link creator

### Observație importantă

Documentul are și formulări mai vechi de tip „ridicare sau livrare (în funcție de produs)” în zona publică generală.
 Dar pentru fluxul Boutique pe care l-am stabilit, regula implementată este:

- produsele Boutique: ridicare doar din locație.

Deci aici trebuie armonizat clar:

- pentru Boutique products → pickup only

- pentru restul Floraffeine → pot exista alte opțiuni

### Task developer

- Afișează cei 3 pași într-un layout simplu.

- Adaugă microcopy clar despre:

  - badge Disponibil în locație

  - pagina creatorului

- Înlocuiește orice ambiguitate cu textul corect pentru implementarea finală Boutique:

  - produsele Boutique se ridică din locație

### Rezultat final

Clientul nu mai are confuzii despre cine vinde, unde găsește și cum ridică.

## 4. Conținutul tabului „Creatori” din /boutique/how-it-works

### Scop

Explicare simplă, transparentă și persuasivă pentru creatorii interesați.

### Copy din document

Titlu:

- Cum vinzi în Floraffeine Boutique

Pași:

- Aplici (3 minute)

- Selectăm (curated)

- Activezi Plan Creator (luna 1 gratis)

- Listezi produse (online/locație)

- Primești comenzi & statistici

- Promovare opțională

Bloc transparent:

- Plan Creator: prima lună 0 lei, apoi 29 lei/lună

- Comision: 15–25% (vizibil în dashboard, câștig estimat pe produs)

### Task developer

- Creează layout cu pași vizuali.

- Evidențiază blocul transparent:

  - Plan Creator

  - comision

  - bonus primele 2 produse

- Adaugă CTA:

  - Aplică acum → /boutique/aplica

### Rezultat final

Creatorul înțelege simplu și rapid întregul flow.

## 5. Ruta /boutique/faq

### Scop

Pagină suport cu întrebări frecvente, pentru ambele audiențe.

### Ce cere documentul

- întrebări pentru clienți și creatori

- cu filtre pe tab.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/faq.

- Creează controller BoutiqueFaqController@show.

- Fă 2 taburi:

  - Clienți

  - Creatori

- Permite și query param pentru tab activ.

### Rezultat final

FAQ-ul Boutique este separat, clar și orientat pe audiență.

## 6. FAQ — tab „Clienți”

### Scop

Reducerea confuziei înainte de comandă.

### Întrebări extrase și recomandate din document

#### 1. Sunt produsele handmade?

R:

- Multe sunt handmade, altele sunt produse locale curate. Fiecare creator are pagina lui cu detalii.

#### 2. Pot vedea produsele în locație?

R:

- Da, o parte dintre ele. Pe fiecare produs vei vedea dacă este disponibil și în locație.

#### 3. Cine este creatorul?

R:

- clientul poate intra pe pagina creatorului din cardul produsului / pagina produsului. Susținut de structura publică deja definită.

#### 4. Cum ridic produsele Boutique?

R:

- Produsele Floraffeine Boutique se ridică doar din locația Floraffeine. La checkout alegi data și intervalul. susținut de regulile și copy-ul din checkout/pickup.

#### 5. Pot combina produse Boutique cu alte produse Floraffeine?

R:

- da, dar checkout-ul poate cere:

  - ridicare pentru toate

  - sau separarea comenzii.

### Task developer

- Creează un array/config pentru întrebările clienți.

- Afișează-le în accordion.

- Pune linkuri interne către:

  - catalog

  - creator pages

  - terms

  - contact

### Rezultat final

FAQ-ul pentru clienți reduce fricțiunea și întrebările repetitive.

## 7. FAQ — tab „Creatori”

### Scop

Reducerea fricțiunii la aplicare și activare.

### Întrebări recomandate din document și din flow

#### 1. Cum devin creator în Boutique?

R:

- Aplici online, noi analizăm, apoi îți activezi contul (prima lună gratuită).

#### 2. Ce este Plan Creator?

R:

- prima lună gratuită, apoi 29 lei/lună; include profil public, listare produse, dashboard și acces la comunitate.

#### 3. Ce comision se aplică?

R:

- 15–25%, stabilit transparent la aprobare.

#### 4. Pot avea produse doar online sau doar în locație?

R:

- da, există tipuri de expunere:

  - doar online

  - doar în locație

  - online + locație.

#### 5. Primele produse beneficiază de promovare?

R:

- da, primele 2 produse pot primi promovare premium gratuită.

#### 6. Pot plăti promovarea direct când creez produsul?

R:

- nu; întâi produsul este aprobat, apoi sistemul cere plata promovării.

### Task developer

- Creează blocul FAQ creatori.

- Adaugă CTA:

  - Aplică acum

  - Vezi cum funcționează

- Pune răspunsurile în ton transparent și cald.

### Rezultat final

Creatorii au toate răspunsurile esențiale înainte să aplice.

## 8. Ruta /boutique/terms

### Scop

Pagină de termeni Boutique, rezumat public + link PDF detaliat.

### Ce cere documentul

Termeni Boutique trebuie să includă:

- selecție & aprobare

- Plan Creator

- comision

- expunere în locație

- responsabilitate produse

- retur/garanții

- plăți către creatori.

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/terms.

- Creează controller BoutiqueTermsController@show.

- Creează structură cu:

  - rezumat on-page

  - buton/link către PDF detaliat

- Adaugă ancore pentru secțiuni:

  - #selection

  - #creator-plan

  - #commission

  - #pickup

  - #returns

  - #creator-payouts

### Rezultat final

Există o pagină centrală de reguli și termeni pentru Boutique.

## 9. Secțiunea „Selecție & aprobare” din /boutique/terms

### Scop

Setează clar faptul că Boutique este curated, nu marketplace deschis.

### Conținut recomandat

Pe baza filosofiei și flow-ului documentului:

- Floraffeine Boutique este o selecție curată de branduri locale

- nu orice aplicație este aprobată

- produsele și brandurile sunt analizate de echipa Floraffeine

- Floraffeine își rezervă dreptul de a accepta, respinge sau suspenda participarea dacă standardele nu mai sunt respectate.

### Task developer

- Creează secțiune clară cu text legal-friendly.

- Menționează că aprobarea este discreționară și orientată pe calitate/compatibilitate de brand.

### Rezultat final

Așteptările creatorilor sunt setate corect încă de la început.

## 10. Secțiunea „Plan Creator” din /boutique/terms

### Scop

Clarificare comercială și juridică de bază.

### Conținut din document

- prima lună gratuită

- apoi 29 lei/lună

- include:

  - profil public

  - listare produse

  - dashboard

  - acces la comunitate

  - posibilitatea expunerii în locație

  - acces la planuri de promovare.

### Task developer

- Afișează clar:

  - trial

  - preț recurent

  - ce include

- Menționează că neplata poate limita accesul și/sau ascunde produsele online, conform ruleset-ului definit în document.

### Rezultat final

Creatorii înțeleg exact pentru ce plătesc.

## 11. Secțiunea „Comision” din /boutique/terms

### Scop

Transparență totală.

### Conținut din document

- comision 15–25%

- stabilit individual la aprobare

- afișat în dashboard

- câștig estimat per produs vizibil creatorului.

### Task developer

- Creează text clar:

  - comisionul se stabilește la aprobare

  - se aplică la produsele vândute prin Boutique

  - se comunică transparent creatorului

- Menționează că fee-ul folosit în comenzi și payout-uri este snapshot la momentul comenzii.

### Rezultat final

Nu apar discuții neclare despre fee și câștig.

## 12. Secțiunea „Ridicare din locație” din /boutique/terms

### Scop

Aici documentul e foarte clar și chiar oferă copy aproape final.

### Regula globală

- Produsele Boutique: ridicare doar din locație

- Nu livrăm produse Boutique.

### Copy recomandat pentru secțiune

Titlu:

- Ridicare din locație (Boutique)

Text:

- Produsele din Floraffeine Boutique se ridică doar din locația Floraffeine.

- După plasarea comenzii, clientul alege data și intervalul de ridicare.

- Confirmarea ridicării și instrucțiunile apar în emailul de comandă.

- În cazul coșurilor mixte, clientul poate alege ridicare pentru toate produsele sau separarea comenzii.

### Task developer

- Pune această secțiune sus, foarte vizibil.

- Leag-o din:

  - product page

  - checkout

  - FAQ

- Păstrează textul consecvent cu checkout-ul și emailurile.

### Rezultat final

Regula critică a modulului este transparentă și repetată corect.

## 13. Secțiunea „Retur / garanții” din /boutique/terms

### Scop

Necesită clarificare legală și operațională.

### Ce cere documentul

Secțiune dedicată:

- retur/garanții.

### Recomandare de implementare

Pentru taskul de development:

- creează structură și text placeholder aprobat de business/legal ulterior

- nu lăsa secțiunea lipsă

### Structură recomandată

- când se acceptă retur

- produse neeligibile, dacă este cazul

- cine gestionează reclamația

- relația între Floraffeine și creator

### Task developer

- Creează secțiune completă în pagină.

- Marchează clar dacă răspunderea revine creatorului și/sau Floraffeine ca intermediar, după forma finală legală.

- Adaugă CTA către contact.

### Rezultat final

Pagina de termeni nu rămâne incompletă pe o zonă sensibilă.

## 14. Secțiunea „Plăți către creatori” din /boutique/terms

### Scop

Clarificare pentru merchant.

### Ce cere documentul

Secțiune explicită:

- plăți către creatori.

### Conținut recomandat

- payout-urile se fac periodic

- creatorul vede total sales, fee total și net payable

- plata se face doar pentru comenzi eligibile/finalizate

- comenzile anulate sau neridicate nu intră în payout. Aceste reguli rezultă din modelul payout și comenzi Boutique deja definit.

### Task developer

- Creează text clar pe secțiune.

- Leagă de logica reală a modulului de payouts.

- Evită promisiuni prea stricte dacă regula calendaristică nu e încă bătută în cuie; poți formula „conform perioadelor comunicate în dashboard”.

### Rezultat final

Merchantul are așteptări financiare corecte.

## 15. Link către PDF detaliat din /boutique/terms

### Scop

Documentul cere rezumat + link PDF detaliat.

### Task developer

- Adaugă buton:

  - Descarcă termenii complet
 sau

  - Vezi PDF complet

- Păstrează fișierul într-o zonă gestionabilă din admin/CMS sau storage.

- Versionează documentul:

  - updated_at

  - eventual version

### Rezultat final

Poți avea termenii sintetici pe pagină și documentul complet separat.

## 16. Ruta /boutique/contact

### Scop

Pagină suport pentru clienți și creatori.

### Ce cere documentul

- adresă

- program

- contact

- formular scurt

- mesaj:

  - Vrei să devii creator? → aplică

### Task developer

- Creează ruta GET /boutique/contact.

- Creează controller BoutiqueContactController@show.

- Afișează:

  - adresă locație

  - program

  - telefon/email

  - formular scurt

  - CTA spre /boutique/aplica

### Rezultat final

Există o pagină clară de contact pentru întreg modulul.

## 17. Formularul de contact din /boutique/contact

### Scop

Captare simplă de mesaje.

### Câmpuri recomandate

- nume

- email

- telefon opțional

- subiect

- mesaj

- tip solicitare:

  - Client

  - Creator

  - Colaborare

  - Comandă / produs

  - Eveniment

### Task developer

- Creează endpoint de submit.

- Adaugă validări.

- Trimite mesajul:

  - pe email intern

  - și/sau în admin inbox dacă există

- După submit:

  - mesaj de succes clar

### Rezultat final

Clientul sau creatorul poate contacta ușor echipa Floraffeine.

## 18. Footer și interlinking

### Scop

Aceste pagini trebuie integrate real în experiență, nu doar create.

### Documentul cere pe landing Boutique

Footer links:

- FAQ

- Termeni

- Contact.

### Task developer

- În footer Boutique adaugă:

  - Cum funcționează

  - FAQ

  - Termeni

  - Contact

- În paginile publice și merchant, adaugă linkuri contextuale:

  - din /boutique/aplica → terms + faq

  - din /merchant/onboarding → terms

  - din /checkout → terms pickup

  - din /merchant/events/{id} → termeni eveniment

### Rezultat final

Paginile suport sunt integrate în fluxurile reale.

## 19. SEO și structură de conținut

### Scop

Paginile suport pot ajuta și la claritate SEO.

### Task developer

- Setează meta title/meta description pentru:

  - how-it-works

  - faq

  - terms

  - contact

- Folosește titluri clare:

  - Cum funcționează Floraffeine Boutique

  - Întrebări frecvente Floraffeine Boutique

  - Termeni Floraffeine Boutique

  - Contact Floraffeine Boutique

- Adaugă heading-uri bine structurate.

### Rezultat final

Paginile sunt și ușor de indexat, și ușor de parcurs.

## 20. Configurabilitate / CMS

### Scop

Unele texte se pot schimba în timp.

### Recomandare

Textele sensibile sau comerciale să poată fi modificate fără deploy, dacă proiectul permite.

### Zone recomandate pentru config/CMS

- preț Plan Creator

- interval comision

- text pickup

- FAQ

- program locație

- contact

- link PDF termeni

### Task developer

- Decide dacă folosești:

  - config static inițial

  - sau CMS/admin settings

- Pentru faza 1, poți începe cu config central.

- Marchează clar în cod zonele care vor deveni configurabile.

### Rezultat final

Conținutul suport poate fi întreținut ușor.

## 21. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu lăsa contradicții între FAQ, Terms, checkout și product page pe tema pickup-only.

- Dacă se schimbă prețul Plan Creator, actualizează și toate paginile suport dintr-o singură sursă.

- Dacă se schimbă intervalul de comision, FAQ și Terms trebuie să citească aceeași sursă.

- Dacă PDF-ul termenilor lipsește, pagina rezumat trebuie să rămână funcțională.

- Formularul de contact trebuie protejat anti-spam.

- În /boutique/how-it-works, tabul creatori trebuie să ducă natural spre /boutique/aplica.

- În /boutique/faq, răspunsurile despre livrare trebuie aliniate cu implementarea finală Boutique.

- Dacă locația / programul se schimbă, contact și checkout/emailuri trebuie să tragă aceeași sursă de adevăr.

- Nu pune copy vechi de tip „livrare pentru Boutique” dacă flow-ul implementat este pickup-only.

- Toate paginile trebuie să rămână consistente vizual cu identitatea Boutique.

## 22. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există /boutique/how-it-works;

- există /boutique/faq;

- există /boutique/terms;

- există /boutique/contact;

- how-it-works are taburi Clienți / Creatori;

- FAQ are taburi separate și întrebări relevante;

- Terms include toate secțiunile cerute;

- regula pickup-only este prezentată clar și consecvent;

- Contact are adresă, program, contact și formular;

- footer-ul Boutique include toate linkurile;

- paginile sunt integrate în flow-urile publice și merchant.

## Ordinea recomandată de implementare

- rute + controllere

- layout comun pagini suport

- /boutique/how-it-works

- /boutique/faq

- /boutique/terms

- link PDF termeni

- /boutique/contact

- formular contact

- footer/interlinking

- SEO/meta

- configurabilitate

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[System] Notifications + Emails + Jobs + Status Automation pentru tot modulul Boutique

pentru că acum avem aproape toate zonele funcționale și trebuie adunate într-un layer comun de automatizări:

- emailuri merchant,

- emailuri client,

- reminders,

- expirări promo,

- expirări trial,

- comenzi neridicate,

- status transitions,

- event reminders,

- payout generation jobs.
 Documentul are deja foarte multe emailuri și statusuri distribuite în toate flow-urile, iar pasul următor sănătos este să le centralizăm într-un task mare, executabil.

continua

Thought for 17s

Perfect, Cristi. Continuăm cu blocul comun de automatizări, care leagă tot modulul cap-coadă: [System] Notifications + Emails + Jobs + Status Automation pentru tot modulul Boutique. Documentul definește explicit o zonă de notificări email, mai multe domain events, bannerele de dashboard, reminder-ele de trial, emailurile pentru promoții și comenzi, plus statusurile critice pentru merchant, subscription, promoții, comenzi și evenimente. Aici trebuie centralizat totul, ca developerul să nu împrăștie logica prin controllere și pagini.

# [System] Notifications + Emails + Jobs + Status Automation pentru tot modulul Boutique

## Obiectiv secțiune

Implementarea stratului comun de automatizări prin care:

- emailurile se trimit la trigger-ele corecte,

- reminder-ele și expirările rulează automat,

- statusurile trec coerent dintr-o stare în alta,

- bannerele și notificările din dashboard se alimentează automat,

- evenimentele de domeniu sunt standardizate,

- logica critică nu rămâne împrăștiată în UI/controller.

## 1. Inventarierea statusurilor care necesită automatizare

### Scop

Înainte de jobs și emailuri, trebuie listate clar toate stările critice.

### Statusuri principale din document

#### Merchant

- pending_review

- rejected

- accepted_pending_subscription

- active

- suspended

#### Subscription

- trial_active

- active_paid

- past_due

- canceled

#### Product

- draft

- pending_approval

- active

- rejected

- inactive

#### Promotion

- none

- included_free_premium

- awaiting_payment

- active

- expired

- extins de noi: included_with_event

#### Boutique Order

- placed

- reserved

- ready_for_pickup

- picked_up

- canceled

- expired_unpicked

#### Events

- event:

  - draft

  - published

  - closed

  - completed

- registration:

  - payment pending, paid, refunded

  - attendance registered, checked_in, no_show, completed

  - marketing info missing, submitted, approved

### Task developer

- Creează enum-uri/constante centralizate pentru toate statusurile.

- Nu lăsa stringuri hardcodate în controllere.

- Creează mappers pentru UI labels separate de valorile din DB.

### Rezultat final

Ai o bază standard pentru toate automatizările ulterioare.

## 2. Definirea layer-ului de domain events

### Scop

Documentul oferă explicit lista principală de events ca „devii să știe ce să trimită”.

### Events din document

#### Merchant events

- MerchantApplied

- MerchantApproved

- MerchantRejected

- SubscriptionTrialActivated

- SubscriptionRenewed

- SubscriptionPastDue

- MerchantSuspended

#### Product events

- ProductSubmittedForApproval

- ProductApproved

- ProductRejected

- ProductUpdatedPendingApproval

#### Promotion events

- PromotionSelected

- PromotionPaymentRequired

- PromotionActivated

- PromotionExpired

- StartBoostApplied

#### Order events

- BoutiqueOrderPlaced

- BoutiqueOrderReserved

- BoutiqueOrderReady

- BoutiqueOrderPickedUp

- BoutiqueOrderExpiredUnpicked

- BoutiqueOrderCanceled

### Recomandări extinse

Pentru evenimente Creator Showcase adaugă:

- EventPublished

- EventRegistrationPaid

- EventMarketingInfoSubmitted

- EventMarketingInfoApproved

- EventCreatorCheckedIn

- EventCompleted

### Task developer

- Creează event classes pentru toate evenimentele de mai sus.

- Păstrează naming consistent.

- Declanșează event-ul doar după tranzacție DB reușită.

### Rezultat final

Toate fluxurile importante emit evenimente standardizate.

## 3. Structura listener-elor

### Scop

Fiecare event trebuie să poată declanșa una sau mai multe acțiuni.

### Tipuri de listeners recomandate

- trimitere email

- creare notification internă

- actualizare audit log

- actualizare banner/dashboard state

- programare job de follow-up

- actualizare vizibilitate publică

### Task developer

- Creează listeners separați, nu monolitici.

- Exemple:

  - SendMerchantApprovedEmailListener

  - SendPromotionPaymentRequiredEmailListener

  - RefreshPublicPromotionStateListener

  - LogOrderStatusChangeListener

- Dacă ai queue, pune listener-ele grele în queue.

### Rezultat final

Automatizările sunt decuplate și ușor de extins.

## 4. Catalogul complet de emailuri

### Scop

Să avem o listă centrală cu toate emailurile modulului.

### Emailuri definite explicit în document

#### Merchant onboarding / subscription

- Am primit aplicația ta pentru Floraffeine Boutique

- Ești acceptat în Floraffeine Boutique 🎉

- Update aplicație Floraffeine Boutique

- Plan Creator activat (prima lună gratuită)

- Trial-ul tău se apropie de final (T-7 și T-2)

#### Produse / promoții

- Produs aprobat: {Nume Produs} ✅

- Produs necesită ajustări: {Nume Produs}

- Promovare în așteptare: {Nume Produs}

- Promovare activă: {Nume Produs} 🚀

- Promovarea produsului s-a încheiat

#### Comenzi client Boutique

- Comanda ta Boutique este înregistrată – ridicare din locație

- Comanda ta este pregătită pentru ridicare

#### Events

- confirmare participare eveniment

- reminder completare marketing info

- reminder eveniment

- eventual mulțumire post-eveniment, derivat logic din flow-ul documentului.

### Task developer

- Creează o listă centrală a emailurilor și a triggerelor lor.

- Mapează fiecare email la event-ul sau job-ul care îl declanșează.

- Creează template-uri cu stil unitar Floraffeine Boutique.

### Rezultat final

Există o matrice clară email → trigger → destinatari.

## 5. Email classes și template-uri

### Scop

Implementare concretă și coerentă.

### Task developer

- Creează mail classes separate pentru fiecare email major.

- Nu crea un singur mail generic cu ramuri multiple.

- Parametrii recomandați:

  - merchant / brand

  - product

  - order

  - promotion

  - event

  - date/time slot

- Creează template partials reutilizabile:

  - header Floraffeine Boutique

  - CTA button

  - status info block

  - footer support/contact

### Rezultat final

Emailurile rămân curate și ușor de modificat.

## 6. Trigger-e pentru merchant apply / approve / reject

### Scop

Flow-ul merchant trebuie automatizat complet.

### Reguli

- la onboarding submit:

  - event MerchantApplied

  - email confirmare aplicație, opțional/recomandat

- la approve:

  - event MerchantApproved

  - email accept cu CTA Activează Planul Creator

- la reject:

  - event MerchantRejected

  - email reject cu motiv și reapply 30 zile

### Task developer

- Leagă emailurile strict de actions/services, nu de UI.

- Salvează audit log înainte sau împreună cu trimiterea.

- Protejează de retrimitere dublă la refresh.

### Rezultat final

Flow-ul creatorului e automat și predictibil.

## 7. Trigger-e pentru trial activat și expirare trial

### Scop

Abonamentul trebuie să se autogestioneze.

### Reguli din document

- la activare:

  - email Plan Creator activat

- reminder:

  - T-7

  - T-2

- dacă plata întârzie:

  - past_due

  - grace period recomandat 7 zile

  - notificări email

### Task developer

- Creează job zilnic ProcessMerchantSubscriptionStatesJob.

- Acest job trebuie să:

  - trimită reminder T-7

  - trimită reminder T-2

  - marcheze past_due când expiră trial/next payment

  - seteze grace_period_ends_at

- Trigger SubscriptionPastDue la trecerea în past_due.

### Rezultat final

Planul Creator se menține automat, fără verificări manuale.

## 8. Logică de suspendare merchant

### Scop

Documentul recomandă status suspended pentru neplată sau încălcări.

### Reguli recomandate

- dacă subscription rămâne past_due după grace period:

  - merchant poate fi trecut în suspended

  - produsele se ascund din catalog

  - accesul la create/promo/evenimente se blochează

### Task developer

- Creează job sau logică în ProcessMerchantSubscriptionStatesJob.

- Dacă past_due depășește grace_period_ends_at:

  - merchant.status = suspended

  - trigger MerchantSuspended

- Trimite email sau notificare internă de suspendare.

### Rezultat final

Neplata nu rămâne fără consecințe și fără automatizare.

## 9. Trigger-e pentru produse

### Scop

Aprobarea și respingerea produselor trebuie să producă automat efectele corecte.

### Reguli din document

- la approve:

  - email Produs aprobat

  - dacă promo selectată:

    - email Promovare în așteptare

- la reject:

  - email Produs necesită ajustări

### Task developer

- La ProductApproved:

  - trimite email produs aprobat

  - dacă promo intră în awaiting_payment, trimite email promo pending

- La ProductRejected:

  - trimite email reject cu motiv

- La ProductUpdatedPendingApproval:

  - poți trimite notificare internă admin, nu neapărat email merchant.

### Rezultat final

Produsele au feedback automat și coerent.

## 10. Trigger-e pentru promoții

### Scop

Promoția e unul dintre motoarele de monetizare și trebuie automatizată corect.

### Reguli din document

- PromotionPaymentRequired

- PromotionActivated

- PromotionExpired

- StartBoostApplied

### Task developer

- La PromotionPaymentRequired:

  - email promo ready to activate

- La PromotionActivated:

  - email promo activată

  - refresh badge/ordering state public

- La PromotionExpired:

  - email promo expirată

  - elimină top priority / badge public

- La StartBoostApplied:

  - opțional email/badge intern merchant

### Rezultat final

Ciclul de viață al promoției este complet și automat.

## 11. Job pentru expirare promoții

### Scop

Promoțiile trebuie să expire automat.

### Reguli din document

- după perioada planului:

  - status = expired

  - produsul rămâne activ normal

### Task developer

- Creează job recurent ExpireProductPromotionsJob.

- Caută promoții:

  - status in (active, included_free_premium, included_with_event)

  - ends_at < now

- Marchează expired.

- Trigger PromotionExpired.

### Rezultat final

Nu există promoții rămase active greșit după expirare.

## 12. Trigger-e pentru comenzi Boutique

### Scop

Comenzile client trebuie să declanșeze emailurile și logica operațională.

### Reguli din document

- BoutiqueOrderPlaced

- BoutiqueOrderReserved

- BoutiqueOrderReady

- BoutiqueOrderPickedUp

- BoutiqueOrderExpiredUnpicked

- BoutiqueOrderCanceled

### Task developer

- La BoutiqueOrderPlaced:

  - email confirmare comandă

- La BoutiqueOrderReady:

  - email „comanda e pregătită”

- La BoutiqueOrderPickedUp:

  - log / eventual email intern

- La BoutiqueOrderCanceled:

  - notificare client, dacă este cazul

- La BoutiqueOrderExpiredUnpicked:

  - notificare internă + eventual client

### Rezultat final

Fluxul de pickup este complet automatizat.

## 13. Job pentru comenzi neridicate

### Scop

Documentul recomandă regula no-show/expired_unpicked.

### Reguli

- dacă au trecut 3 zile după pickup slot:

  - status = expired_unpicked

  - itemii pot reintra în stoc

### Task developer

- Creează job ExpireUnpickedBoutiqueOrdersJob.

- Găsește comenzile:

  - status = ready_for_pickup

  - pickup date + slot + 3 zile < now

- Marchează expired_unpicked.

- Trigger BoutiqueOrderExpiredUnpicked.

- Rulează logică de restocare.

### Rezultat final

Comenzile neridicate nu rămân blocate la infinit.

## 14. Trigger-e și jobs pentru evenimente

### Scop

Creator Showcase are nevoie de remindere și automatizări proprii.

### Flow susținut de document

- creator plătește

- primește confirmare

- completează marketing info

- admin aprobă

- check-in la eveniment

- eveniment completat

### Automatizări recomandate

- după EventRegistrationPaid

  - email confirmare participare

  - reminder completare marketing info dacă lipsește

- dacă marketing_info_status = missing

  - reminder la 24h / 72h

- cu 3 zile înainte de eveniment:

  - reminder participare creator

- cu 1 zi înainte:

  - reminder intern admin + lineup

- la EventCompleted:

  - email mulțumire / follow-up

### Task developer

- Creează job ProcessBoutiqueEventRemindersJob.

- Tratează:

  - marketing info missing reminders

  - event upcoming reminders

- Creează event-uri/listerners pentru check-in și complete.

### Rezultat final

Evenimentele nu depind de follow-up manual haotic.

## 15. Bannere și notificări în dashboard merchant

### Scop

Documentul definește explicit textele pentru bannere.

### Bannere din document

- Trial banner:

  - Plan Creator: prima lună gratuită. Trial-ul tău expiră la {date}. După aceea, 29 lei/lună.

- Past due banner:

  - Plata Planului Creator este întârziată. Ai {X} zile pentru actualizare, altfel produsele se ascund din catalog.

- Start boost banner:

  - Bonus: primele 2 produse aprobate primesc Start Boost (Premium) gratuit.

### Task developer

- Creează MerchantDashboardBannerResolver.

- Calculează bannerele pe baza:

  - subscription status

  - bonus disponibil

  - promoții pending

  - produse pending approval

- Păstrează textele din document ca sursă principală.

### Rezultat final

Merchantul vede exact ce este relevant fără cod duplicat în view.

## 16. Notificări interne admin

### Scop

Adminul trebuie alertat la lucrurile critice.

### Notificări recomandate

- merchant nou în review

- produs nou pending approval

- promoție în awaiting_payment

- comandă pickup azi

- order ready / expired unpicked

- eveniment cu marketing info missing

- payout pending nerevizuit

### Task developer

- Decide sistemul intern:

  - counters în dashboard

  - notifications table

  - email intern pentru unele cazuri

- Creează minim counters și alerte în admin dashboard Boutique.

### Rezultat final

Adminul nu scapă acțiunile esențiale.

## 17. Tabela de notifications interne

### Scop

Dacă vrei un sistem intern scalabil, ai nevoie de structură dedicată.

### Câmpuri recomandate

- id

- recipient_user_id

- type

- entity_type

- entity_id

- title

- message

- is_read

- read_at

- created_at

### Task developer

- Creează migration system_notifications sau folosește infrastructura existentă.

- Creează notificări pentru admin și, dacă vrei, pentru merchant.

- Adaugă filtrare read/unread.

### Rezultat final

Ai bază pentru un inbox intern real.

## 18. Jobs scheduler central

### Scop

Toate automatizările temporale trebuie să aibă o casă clară.

### Jobs recomandate

- ProcessMerchantSubscriptionStatesJob

- ExpireProductPromotionsJob

- ExpireUnpickedBoutiqueOrdersJob

- ProcessBoutiqueEventRemindersJob

- GenerateScheduledMerchantPayoutsJob — dacă vrei automatizare ulterioară

- RefreshBoutiquePublicVisibilityJob — opțional, dacă unele efecte nu sunt event-based

### Task developer

- Definește scheduler central.

- Notează frecvența:

  - zilnic pentru trial/promoții/payout checks

  - orar pentru unpicked orders dacă vrei mai fin

- Loghează fiecare job și outcome-ul lui.

### Rezultat final

Automatizările rulează predictibil și controlat.

## 19. Idempotency și retry safety

### Scop

Webhook-urile și joburile pot rula de mai multe ori.

### Zone sensibile

- activare subscription

- activare promoție după plată

- order payment success

- payout mark paid

- event registration paid

### Task developer

- Fă toate action-urile critice idempotente.

- Verifică starea curentă înainte de update.

- Nu trimite același email de două ori la retry.

- Loghează duplicate suppression.

### Rezultat final

Nu apar duble activări, duble emailuri sau duble payout-uri.

## 20. Audit logs pentru automatizări

### Scop

Trebuie să știm ce a făcut sistemul automat.

### Câmpuri recomandate

- id

- job_name

- entity_type

- entity_id

- action

- payload

- status

- executed_at

### Task developer

- Creează automation_logs sau folosește un activity log existent.

- Loghează:

  - status transitions automate

  - emails trimise

  - promo expirată

  - merchant suspended

  - order expired_unpicked

- Nu loga excesiv date personale inutile.

### Rezultat final

Poți depana și verifica orice automatizare.

## 21. Config central pentru texte și intervale

### Scop

Multe valori din document trebuie să fie într-o singură sursă.

### Zone recomandate pentru config

- preț Plan Creator: 29

- trial days: 30

- grace period days: 7

- trial reminder offsets: 7, 2

- promo durations: 7, 14, 30

- unpicked expiration days: 3

- min active products pentru event eligibility: 3

### Task developer

- Pune aceste valori în config sau system settings.

- Nu le hardcoda în jobs și mailuri.

- Leagă emailurile și bannerele la aceeași sursă de date.

### Rezultat final

Schimbările viitoare nu cer modificări în 10 locuri diferite.

## 22. Matrice completă trigger → efect

### Scop

Developerul trebuie să aibă clar ce produce fiecare acțiune.

### Exemple esențiale

#### Merchant approve

- update status

- log

- MerchantApproved

- email accept

#### Product approve + promo selected

- update product status

- update promo status → awaiting_payment

- ProductApproved

- email product approved

- email promotion payment required

#### Promotion payment success

- update promo active

- PromotionActivated

- email promo active

- refresh public ordering/badge

#### Order ready_for_pickup

- update order status

- BoutiqueOrderReady

- email client ready

#### Trial expiry unpaid

- update subscription past_due

- SubscriptionPastDue

- banner past_due

- notificare/email

### Task developer

- Creează document intern / comentarii / mapare în cod.

- Fă această matrice sursă de adevăr pentru QA.

### Rezultat final

Developerul și QA știu exact ce trebuie să se întâmple la fiecare trigger.

## 23. Edge cases obligatorii

### Task developer

- Nu trimite email de accept merchant de două ori.

- Nu activa promoția de două ori dacă webhook-ul de plată vine duplicat.

- Nu suspenda merchantul dacă între timp plata a fost rezolvată.

- Nu expira promoția dacă deja e expired.

- Nu marca order expired_unpicked dacă între timp a fost picked_up.

- Nu trimite reminder event dacă registration a fost refund/canceled.

- Nu genera payout automat pentru itemi deja puși într-un payout.

- Dacă jobul cade la jumătate, următoarea rulare trebuie să poată continua sigur.

- Nu afișa bannere contradictorii în dashboard.

- Nu lăsa listener-ele grele să blocheze request-ul principal dacă pot fi queued.

## 24. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- toate statusurile critice sunt standardizate;

- domain events sunt create și folosite;

- emailurile principale ale modulului sunt implementate;

- există job pentru trial reminders și past_due;

- există job pentru expirare promoții;

- există job pentru comenzi neridicate;

- există job pentru reminders de eveniment;

- dashboard bannerele sunt alimentate automat;

- notificările interne admin există;

- automatizările sunt idempotente și logate;

- valorile temporale/comerciale vin din config sau settings comune.

## Ordinea recomandată de implementare

- enum-uri / status constants cleanup

- domain events classes

- listeners de bază

- mail classes + templates

- subscription state job

- promotion expiration job

- unpicked orders job

- event reminders job

- dashboard banner resolver

- internal notifications

- automation logs

- config central

- QA matrix trigger → efect

## Ce urmează logic după acest task

Următorul task natural este:

[QA/UAT] Scenarii complete de testare + checklist de lansare pentru modulul Boutique

pentru că acum avem practic întregul modul desenat pe taskuri și pasul sănătos înainte de implementare finală sau go-live este să facem:

- scenarii end-to-end,

- cazuri fericite și edge cases,

- checklist de testare pe roluri,

- checklist de lansare operațională și legală.

continua

Thought for 10s

Perfect, Cristi. Continuăm cu ultimul bloc logic mare înainte de execuția efectivă și lansare: [QA/UAT] Scenarii complete de testare + checklist de lansare pentru modulul Boutique.

Aici nu mai vorbim de features noi, ci de cum verificăm corect tot ce am definit deja în document: flow-ul creatorului de la aplicare până la produs live, statusurile merchant/subscription/product/promotion/order/event, checkout-ul Boutique cu ridicare din locație, emailurile și domain events, promoțiile, evenimentele și regulile de vizibilitate. Documentul oferă exact materia primă pentru aceste scenarii: flow-uri complete, statusuri, emailuri, bannere, domain events și structurile DB minime.

# [QA/UAT] Scenarii complete de testare + checklist de lansare pentru modulul Boutique

## Obiectiv secțiune

Crearea unui plan executabil de testare și lansare prin care echipa să poată verifica:

- că toate flow-urile funcționează cap-coadă,

- că statusurile și permisiunile nu se contrazic,

- că emailurile și automatizările se declanșează corect,

- că publicul, merchantul și adminul văd exact ce trebuie,

- că Boutique poate fi lansat fără surprize operaționale.

## 1. Organizarea testării pe roluri

### Scop

Testarea trebuie împărțită clar pe tipuri de utilizatori și pe ownership.

### Roluri de testat

- Vizitator public

- Client cumpărător

- Merchant / Creator

- Admin Boutique

- Front desk / POS pickup

- Finance / payout admin

- Marketing / events admin

### Task developer / QA

- Creează seturi separate de scenarii pentru fiecare rol.

- Marchează pentru fiecare scenariu:

  - precondiții

  - pași

  - rezultat așteptat

  - status test

- Nu amesteca testarea publică cu cea merchant/admin.

### Rezultat final

Testarea este ordonată și nu scapă zone critice.

## 2. Medii și date de test

### Scop

Fără date de test curate, UAT-ul devine haotic.

### Seturi de date recomandate

#### Merchants

- merchant nou draft

- merchant pending_review

- merchant accepted_pending_subscription

- merchant active cu trial_active

- merchant active cu active_paid

- merchant past_due

- merchant suspended

- merchant rejected

#### Produse

- produs draft

- produs pending_approval

- produs active

- produs rejected

- produs inactive

- produs cu Start Boost

- produs cu promo awaiting_payment

- produs cu promo active

- produs cu promo expired

- produs included_with_event

#### Orders

- comandă placed

- comandă reserved

- comandă ready_for_pickup

- comandă picked_up

- comandă canceled

- comandă expired_unpicked

#### Events

- event draft

- event published

- event closed

- event completed

- registration paid

- registration cu marketing_info_status = missing

- registration checked_in

### Task developer / QA

- Creează seeders sau fixtures pentru aceste stări.

- Creează conturi de test dedicate pe roluri.

- Pregătește și un merchant cu minimum 3 produse active pentru testele de evenimente. Documentul susține clar flow-ul de participare și marketing info, iar tu ai cerut un sistem complet, deci acest set este obligatoriu.

### Rezultat final

Există date de test care acoperă toate stările importante.

## 3. Scenarii E2E — Merchant onboarding complet

### Scop

Verificarea flow-ului F1 din document:
 Apply → Approve → Activate Plan → Add Product → Approve → Live.

### Scenariu 1 — aplicare merchant

Precondiții

- utilizator nou

Pași

- Intră pe /boutique/aplica

- Click Aplică acum

- Completează /merchant/register

- Este redirectat în /merchant/onboarding

- Completează toți cei 4 pași

- Submit aplicația

Rezultat așteptat

- merchant creat

- status merchant = pending_review

- applied_at completat

- email confirmare aplicație trimis, dacă este activat

- userul vede /merchant/status cu mesajul corect. Documentul definește explicit wizardul în 4 pași și pagina de status.

### Task QA

- Testează și cu date complete.

- Testează și cu lipsă imagini / fără accept termeni / descriere prea scurtă.

### Rezultat final

Aplicarea creatorului funcționează complet.

## 4. Scenarii E2E — Approve / Reject merchant

### Scop

Verificarea flow-ului admin pentru merchant.

### Scenariu 2 — approve merchant

Pași

- Admin intră în lista merchants

- Deschide merchant pending

- Setează fee 20%

- Setează expunere online + locație

- Save decision = Approve

Rezultat așteptat

- status merchant = accepted_pending_subscription

- reviewed_at, accepted_at, reviewed_by populate

- email accept trimis

- merchant vede CTA de activare plan. Documentul definește exact aceste setări și statusuri.

### Scenariu 3 — reject merchant

Pași

- Admin selectează Reject

- Introduce motiv

- Save

Rezultat așteptat

- status = rejected

- motiv salvat

- email reject trimis

- merchant vede doar status + motiv.

### Task QA

- Verifică blocarea approve fără fee.

- Verifică blocarea approve dacă ambele exposure sunt false.

- Verifică blocarea reject fără motiv.

### Rezultat final

Review-ul merchantului este sigur și complet.

## 5. Scenarii E2E — Activate Plan Creator

### Scop

Verificarea trial-ului și accesului la dashboard.

### Scenariu 4 — activate plan

Precondiții

- merchant accepted_pending_subscription

Pași

- Merchant intră în /merchant/activate

- Bifează acceptul

- Click Activează

Rezultat așteptat

- merchant.status = active

- subscription creată

- subscription status = trial_active

- trial_starts_at și trial_ends_at populate

- email Plan Creator activat

- redirect la dashboard. Documentul definește clar trial-ul, statusurile și bannerul.

### Task QA

- Verifică că nu se pot activa două trial-uri.

- Verifică blocarea fără checkbox.

- Verifică redirect corect după login.

### Rezultat final

Planul Creator se activează corect.

## 6. Scenarii E2E — Product create / approve / live

### Scop

Verificarea întregului flux de produs.

### Scenariu 5 — merchant creează produs

Pași

- Merchant activ intră în /merchant/products/create

- Completează nume, descriere, preț, stoc, imagini

- Salvează draft

- Revine și trimite spre aprobare

Rezultat așteptat

- draft creat

- apoi status produs = pending_approval

- calcul câștig afișat corect în UI, conform fee. Documentul cere explicit acest calcul.

### Scenariu 6 — admin aprobă produs

Pași

- Admin deschide produsul pending

- Verifică checklist

- Approve

Rezultat așteptat

- produs = active

- vizibilitatea respectă exposure merchant

- dacă e între primele 2 produse, Start Boost se poate aplica

- dacă are promo selectată și nu are bonus, promo = awaiting_payment

- email produs aprobat și/sau promo pending trimis.

### Scenariu 7 — admin respinge produs

Rezultat așteptat

- produs = rejected

- motiv vizibil merchantului

- produsul poate fi editat și retrimis.

### Rezultat final

Flow-ul produsului este valid cap-coadă.

## 7. Scenarii E2E — Edit product cu pending changes

### Scop

Verificarea variantei recomandate A:
 produsul rămâne live până se aprobă editul.

### Scenariu 8

Precondiții

- produs activ, vizibil public

Pași

- Merchant editează descrierea și imaginile

- Salvează modificările

- Verifică dashboard

- Verifică pagina publică înainte de approve

- Admin aprobă pending changes

- Verifică pagina publică după approve

Rezultat așteptat

- produs live vechi rămâne public până la aprobare

- în dashboard apare Modificări în review

- după aprobare se vede noua versiune publică.

### Rezultat final

Nu se rup vânzările pentru produsele deja live.

## 8. Scenarii E2E — Promoții

### Scop

Verificarea completă a motorului de promovare.

### Scenariu 9 — promo paid

Pași

- Merchant creează produs și selectează promo

- Produsul este aprobat

- Promo intră în awaiting_payment

- Merchant merge în /merchant/promotions

- Click Plătește acum

- Plata reușește

Rezultat așteptat

- promo = active

- starts_at, ends_at, paid_at populate

- produsul are badge Recomandat/Featured

- produsul urcă în catalog

- email promo activată trimis. Documentul definește exact acești pași.

### Scenariu 10 — Start Boost

Pași

- Merchant activ nou trimite primele două produse

- Admin le aprobă

- Start Boost este aplicat

Rezultat așteptat

- promo status = included_free_premium

- durata corectă

- bonusul nu se aplică produsului 3. Documentul definește clar bonusul pentru primele 2 produse.

### Scenariu 11 — expirare promo

Rezultat așteptat

- promo devine expired

- produsul rămâne active

- badge-ul dispare din public

- email promo expirată trimis.

### Rezultat final

Monetizarea promoțiilor este verificată complet.

## 9. Scenarii E2E — Public catalog și product page

### Scop

Verificarea publicului.

### Scenariu 12 — catalog public

Pași

- Intră pe /boutique

- Intră în /boutique/catalog

- Filtrează după categorie / recomandat / creator

- Intră pe creator profile

- Intră pe product page

Rezultat așteptat

- se văd doar produse și creatori eligibili public

- produsele promovate apar primele

- pagina produsului arată corect badge-uri și link creator

- mesajul de pickup este clar. Documentul definește aceste pagini și badge-uri.

### Task QA

- Verifică produs fără expunere online — nu trebuie să apară.

- Verifică creator fără produse publice — nu trebuie să apară în listă, dacă aceasta e regula finală.

- Verifică produs promovat vs nepromovat.

### Rezultat final

Publicul vede doar ce trebuie și în ordinea corectă.

## 10. Scenarii E2E — Cart + checkout Boutique

### Scop

Verificarea flow-ului de cumpărare cu ridicare din locație.

### Scenariu 13 — coș doar Boutique

Pași

- Adaugă produs Boutique în coș

- Intră în cart

- Intră în checkout

- Alege pickup date + slot

- Confirmă ridicarea

- Plasează comanda

Rezultat așteptat

- cart detectează Boutique

- checkout cere obligatoriu pickup date + interval

- apare textul „Produsele Floraffeine Boutique se ridică doar din locația Floraffeine.”

- comanda creată cu order_type = boutique

- status = placed

- email confirmare trimis. Documentul definește explicit această structură.

### Scenariu 14 — coș mixt

Pași

- Adaugă produs Boutique + produs standard

- Încearcă checkout

- Alege:

  - ridic tot din locație

  - separ comanda

Rezultat așteptat

- sistemul oferă cele 2 opțiuni corecte

- la split se creează două comenzi separate

- Boutique rămâne pickup only. Documentul definește clar mixed cart logic.

### Rezultat final

Checkout-ul comun suportă fără erori și Boutique.

## 11. Scenarii E2E — Order lifecycle admin / POS

### Scop

Verificarea operațională de pickup.

### Scenariu 15 — order ready + picked up

Pași

- Admin deschide comanda Boutique

- O marchează reserved

- O marchează ready_for_pickup

- Clientul vine în locație

- Admin / POS verifică order number / nume / pickup code

- Marchează picked_up

Rezultat așteptat

- statusurile se schimbă corect

- email ready_for_pickup este trimis

- picked_up_at și pickup_verified_by populate

- comanda devine eligibilă pentru payout. Documentul definește statusurile și verificarea la pickup.

### Scenariu 16 — expired unpicked

Rezultat așteptat

- după fereastra definită, comanda devine expired_unpicked

- itemii pot reintra în stoc

- payout-ul nu include comanda.

### Rezultat final

Operaționalul de pickup este testat complet.

## 12. Scenarii E2E — Payout-uri

### Scop

Verificarea finanțelor merchant/admin.

### Scenariu 17 — payout generation

Precondiții

- există comenzi picked_up plătite

Pași

- Admin generează payout pentru merchant

- Verifică pagina /admin/boutique/payouts

- Deschide payout detail

- Merchant verifică /merchant/payouts

Rezultat așteptat

- payout creat cu:

  - total sales

  - total fees

  - total net

- doar itemii eligibili sunt incluși

- merchant vede soldul și istoricul corect. Documentul definește explicit structura merchant_payouts.

### Scenariu 18 — mark payout paid

Rezultat așteptat

- payout status = paid

- paid_at populate

- merchant vede status actualizat

### Rezultat final

Decontările sunt corecte și sincronizate.

## 13. Scenarii E2E — Events

### Scop

Verificarea completă a Creator Showcase.

### Scenariu 19 — merchant se înscrie la eveniment

Pași

- Merchant activ cu min. 3 produse active intră în /merchant/events

- Alege eveniment

- Selectează pachet

- Plătește

- Intră în Înscrierile mele

- Completează marketing info

Rezultat așteptat

- registration creată

- payment_status = paid

- attendance_status = registered

- marketing_info_status = submitted

- email de confirmare trimis. Documentul definește exact acest flow.

### Scenariu 20 — admin event management

Pași

- Admin creează event draft

- Publish

- Merchant se înscrie

- Admin aprobă marketing info

- În ziua evenimentului face check-in

- Marchează evenimentul completed

Rezultat așteptat

- statusurile event și registration trec corect

- participantul apare public în lineup

- produsele primesc badge Showcase

- produsul vedetă primește included_with_event dacă pachetul include asta. Documentul definește aceste efecte.

### Rezultat final

Evenimentele sunt testate cap-coadă.

## 14. Scenarii de automatizare și jobs

### Scop

Verificarea joburilor, nu doar a flow-urilor manuale.

### Joburi de verificat

- trial reminder T-7 / T-2

- trial → past_due

- past_due → suspendare după grace period

- expirare promoții

- expirare comenzi neridicate

- remindere events

- payout generation job, dacă se automatizează

### Task QA

- Rulează joburile pe date controlate.

- Verifică:

  - status update

  - email trimis

  - public visibility schimbată

  - bannere merchant actualizate

- Testează și rerulare job pe aceeași entitate.

### Rezultat așteptat

Joburile sunt idempotente și sigure. Documentul definește explicit domain events, bannere și statusurile de bază pe care aceste joburi trebuie să le susțină.

## 15. Testare emailuri și notificări

### Scop

Verificarea completă a comunicării automate.

### Checklist

- subject corect

- CTA corect

- datele dinamice corecte

- destinatarii corecți

- un singur email per trigger

- nu există duplicate la retry

- branding Boutique consistent

### Emailuri obligatorii de testat

- confirmare aplicație

- accept / reject merchant

- activare trial

- trial reminder

- produs aprobat / respins

- promo pending / active / expired

- comandă înregistrată

- comandă pregătită

- confirmare participare eveniment

- reminder marketing info

- reminder eveniment. Documentul definește explicit aceste emailuri în mai multe secțiuni.

### Rezultat final

Comunicarea automată este corectă și completă.

## 16. Testare permisiuni și blocări

### Scop

Aici se rup multe sisteme dacă nu suntem atenți.

### Cazuri obligatorii

- merchant pending_review nu vede dashboard / produse / payout

- merchant accepted_pending_subscription vede doar activate/status

- merchant past_due nu poate crea produse noi

- merchant suspended nu apare public

- produs pending_approval nu apare public

- produs fără expunere online nu apare public

- creator fără eligibility nu poate cumpăra event

- customer nu poate selecta livrare incompatibilă pentru Boutique. Documentul definește foarte clar ce se blochează când.

### Rezultat final

Permisiunile și ruleset-ul sunt respectate.

## 17. Testare UX și conținut

### Scop

Nu doar logica, ci și claritatea.

### Checklist

- toate textele despre pickup-only sunt coerente

- nu există contradicții între FAQ / Terms / product page / checkout

- Plan Creator apare mereu la 29 lei

- comisionul apare mereu 15–25%

- bonusul pentru primele 2 produse este explicat identic

- badge-urile sunt consecvente:

  - Recomandat

  - Featured

  - Showcase

  - Disponibil în locație

  - Creator local. Aceste texte și valori sunt definite clar în document.

### Rezultat final

Experiența este coerentă, nu doar funcțională.

## 18. Testare date, calcule și snapshot-uri

### Scop

Partea financiară și istorică trebuie verificată atent.

### Cazuri obligatorii

- fee-ul pe order item este snapshot corect

- net-ul merchantului este calculat corect

- schimbarea fee-ului merchantului nu afectează comenzile vechi

- promoțiile gratuite nu intră în venit promo plătit

- evenimentele intră în venit doar dacă payment_status = paid

- payout-urile nu dublează itemii

- mixed cart split nu dublează totalurile

### Rezultat final

Rapoartele și payout-urile sunt de încredere.

## 19. Checklist de lansare tehnică

### Scop

Go-live fără surprize.

### Checklist

- migrations rulate și verificate

- config values setate:

  - Plan Creator 29

  - trial 30 zile

  - grace period 7 zile

  - promo durations

  - pickup slots

- cron/scheduler activ

- queue activă

- email provider configurat

- payment provider configurat

- storage / upload images funcțional

- export CSV funcțional

- logs și monitoring active

- permisiuni admin / merchant verificate

### Rezultat final

Sistemul este pregătit tehnic pentru producție.

## 20. Checklist de lansare operațională

### Scop

Lansarea Boutique nu este doar cod.

### Checklist

- echipa știe fluxul pickup

- există procedură pentru:

  - ready_for_pickup

  - picked_up

  - expired_unpicked

- există procedură pentru review merchant

- există procedură pentru review produs

- există procedură pentru payout

- există procedură pentru promoții și livrabile marketing

- există procedură pentru check-in la eveniment

- există răspuns standard pentru suport / contact

- Terms/FAQ/Contact sunt publice și finale

- există minim 5–10 produse și 2–3 creatori de lansare, ca Boutique să nu pară gol

### Rezultat final

Lansarea este pregătită și din punct de vedere operațional.

## 21. Checklist de lansare comercială și conținut

### Scop

Boutique trebuie să pară viu în ziua lansării.

### Checklist

- landing /boutique populată

- catalogul are produse reale

- există cel puțin 1 creator public cu profil complet

- există produse recomandate

- există CTA către aplicație

- emailurile au copy final și branding corect

- FAQ și How it Works sunt publice

- dacă există eveniment public, pagina /boutique/events este populată

- badge-urile și secțiunile Showcase Picks / Recomandări nu sunt goale inutil

- imaginile au calitate premium

### Rezultat final

Boutique poate fi lansat cu impact bun, nu ca MVP „gol”.

## 22. Matrice UAT recomandată

### Scop

Developerul și QA trebuie să aibă format standard.

### Format recomandat per test

- ID scenariu

- Modul

- Rol

- Precondiții

- Pași

- Rezultat așteptat

- Rezultat obținut

- Status:

  - Pass

  - Fail

  - Blocked

- Observații

- Capturi / link issue

### Task developer / QA

- Creează un sheet sau document UAT cu toate scenariile de mai sus.

- Grupează pe module:

  - Merchant

  - Products

  - Promotions

  - Public

  - Checkout

  - Orders

  - Payouts

  - Events

  - Automations

- Adaugă owner per modul.

### Rezultat final

Ai un UAT real, nu doar discuții în chat.

## 23. Edge cases obligatorii de testat

### Task QA

- dublu click pe Activează plan

- webhook promo payment duplicat

- webhook event payment duplicat

- refresh după approve/reject merchant

- merchant fără produse încearcă event registration

- produs activ editat, apoi respins

- mixed cart split + payment fail pe una dintre comenzi

- order devine ready_for_pickup, apoi e marcat picked_up exact când rulează jobul de expiry

- merchant past_due cu produse publice

- PDF terms lipsă / link invalid

- product slug duplicat

- event capacity ajunge la limită exact în timpul a două checkouts

### Rezultat final

Testarea acoperă și zonele unde apar bugurile grele.

## 24. Definition of Done pentru această secțiune

Secțiunea este gata când:

- există scenarii E2E pe toate modulele;

- există date de test pentru toate statusurile critice;

- există checklist pe roluri;

- există checklist de emailuri și jobs;

- există checklist tehnic de lansare;

- există checklist operațional și comercial;

- există matrice UAT standard;

- edge cases-urile critice au fost testate;

- toate bugurile blocker/critical sunt închise înainte de go-live.

## Ordinea recomandată de implementare

- pregătire date de test

- scriere matrice UAT

- scenarii merchant

- scenarii produse + promoții

- scenarii public + checkout

- scenarii orders + pickup

- scenarii payouts

- scenarii events

- scenarii jobs + emails

- checklist tehnic

- checklist operațional

- semn-off final

## Ce urmează logic după acest task

Acum avem practic tot backlog-ul major al modulului Boutique, de la bază până la lansare. Următorul pas util este să transformăm tot ce am scris în:
 Epicuri + taskuri numerotate + prioritate + ordine de implementare pe sprinturi, ca să poți da direct echipei de dezvoltare un plan de execuție.

ai tratat vreo undeva toate promotiile care sunt pentru produse ? ca nu le vad

Da, Cristi — le-am tratat, dar sunt împărțite în mai multe blocuri, de asta par „ascunse”.

Le-am acoperit în special în 4 zone mari:

## 1. În flow-ul produsului

Când merchantul creează produsul, am inclus logica în care:

- produsul poate avea promo selectată,

- promoția nu se plătește atunci,

- după aprobarea produsului de către admin, promoția trece în:

  - awaiting_payment

- dacă produsul intră în bonusul pentru primele 2 produse:

  - primește included_free_premium / Start Boost.

Asta am prins în:

- [Merchant] Products Management

- [Admin] Products Approval

## 2. În modulul dedicat de promoții

Aici le-am tratat cel mai complet:

### [Merchant] Product Promotions + Payments

Acolo am detaliat:

- tabela product_promotions

- tipurile de promo:

  - start_boost

  - simple

  - complete

  - premium

- statusurile:

  - none

  - included_free_premium

  - awaiting_payment

  - active

  - expired

  - plus extinderea noastră:

    - included_with_event

- planurile și prețurile:

  - Simplu — 49 lei / 7 zile

  - Complet — 119 lei / 14 zile

  - Premium — 249 lei / 30 zile

- plata promoției

- activarea după plată

- expirarea automată

- reactivarea promoției

- efectele publice:

  - badge

  - top catalog

  - featured/recommended

- emailurile promoției

- event-urile:

  - PromotionSelected

  - PromotionPaymentRequired

  - PromotionActivated

  - PromotionExpired

  - StartBoostApplied

Acolo e nucleul principal pentru toate promoțiile de produs.

## 3. În partea publică

Am tratat și efectul promoțiilor asupra site-ului public:

### [Public] Boutique Catalog + Creator Pages + Product Page

Acolo am inclus:

- produsele promovate apar primele în catalog

- badge-uri:

  - Recomandat

  - Featured

- produse promovate în landing

- Showcase Picks pentru evenimente

- dispariția badge-ului când promoția expiră

## 4. În admin și raportare

Am tratat promoțiile și în:

- [Admin] Products Approval

- [Admin] Reports + Analytics + Operational Dashboard Boutique

- [System] Notifications + Emails + Jobs + Status Automation

Acolo am inclus:

- admin view pentru promoțiile produselor

- promo pending payment

- promo active / expired

- venituri din promoții

- job de expirare promoții

- emailuri automate pentru promoții

# Ce cred că îți lipsește de fapt

Cred că tu te referi la faptul că nu ți le-am grupat separat, cap-coadă, într-un mod ultra-vizibil, ca un capitol de sine stătător de tip:

# PROMOȚII PRODUSE — TOTUL ÎNTR-UN SINGUR LOC

Și aici ai dreptate.

Ele există în taskurile mele, dar sunt distribuite între:

- produs,

- aprobare admin,

- merchant promotions,

- public catalog,

- events,

- jobs,

- reports.

# Concluzia sinceră

Da, le-am tratat, dar:

- nu într-un singur capitol centralizat și ușor de urmărit dintr-o privire.

Ca să fie perfect pentru echipă, eu aș face acum un bloc separat și foarte clar, de genul:

# [Core/Merchant/Admin/Public] Product Promotions — structură completă cap-coadă

în care să pun la un loc:

- tipurile de promo

- prețurile

- statusurile

- tabela

- flow-ul complet

- merchant pages

- admin pages

- public effects

- events integration

- jobs + emails

- edge cases

Asta ar rezolva fix problema pe care ai observat-o.
 Și da, ai observat bine.